ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

zpracovaná v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“) na nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou

v otevřeném řízení podle § 56 a násl. ZZVZ („zadávací řízení“)

Poskytování služeb projekčních a inženýrských činností k akci – Dostavba VDJ Kopanina, Praha 5

(„veřejná zakázka“)

Zadavatel:

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem:	Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

IČO:	256 56 112

zástupce:	Ing. Pavel Válek, MBA, předseda představenstva

Mgr. Martin Velík, místopředseda představenstva

Ing. Ludvík Nesnídal, člen představenstva

OBSAH

1.	Identifikační údaje zadavatele	3

1.1.	Základní údaje zadavatele	3

1.2.	Kontaktní osoba zadávacího řízení	3

2.	Zadávací dokumentace	3

2.1.	Účel a obsah zadávací dokumentace	3

2.2.	Přístup k zadávací dokumentaci	3

2.3.	Identifikace osob, které vypracovaly část zadávací dokumentace	4

3.	Předmět plnění veřejné zakázky	4

3.1.	Předmět veřejné zakázky	4

3.2.	Předpokládaná hodnota veřejné zakázky	5

3.3.	Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky	6

4.	Doba a místo plnění veřejné zakázky	6

4.1.	Doba plnění Veřejné zakázky	6

4.2.	Místo plnění Veřejné zakázky	6

5.	Obchodní a platební podmínky – Závazný Návrh smlouvy	6

6.	kvalifikační předpoklady	6

6.1.	Kvalifikační kritéria	7

6.2.	Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ	7

6.3.	profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ	8

6.4.	technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ	10

6.5.	Další pravidla pro prokazování kvalifikace	14

7.	Nabídková cena	15

7.1.	Zpracování nabídkové ceny	15

7.2.	Mimořádně nízká nabídková cena	16

8.	Poddovatelský systém	16

9.	Způsob hodnocení nabídek	16

9.1.	Způsob hodnocení v rámci kritéria Celková nabídková cena v Kč bez DPH	16

9.2.	Způsob hodnocení v rámci kritéria Zkušenosti členů realizačního týmu	17

9.3.	Celkové hodnocení nabídek	19

10.	Výběr dodavatele	20

11.	Pokyny pro zpracování nabídky	20

12.	Vysvětlení zadávací dokumentace, prohlídka místa plnění	21

12.1.	Vysvětlení zadávací dokumentace	21

12.2.	Prohlídka místa plnění	21

13.	lhůta a místo pro podání nabídky	21

14.	zadávací lhůta	22

15.	Záveřečná ustanovení	22

16.	Přílohy zadávací dokumentace	23

# Identifikační údaje zadavatele

## Základní údaje zadavatele

Název:	Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Zástupce:	Ing. Pavel Válek, MBA, předseda představenstva

Mgr. Martin Velík, místopředseda představenstva

Ing. Ludvík Nesnídal, člen představenstva

Sídlo:	Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

IČO:	256 56 112

DIČ:	CZ25656112

Typ zadavatele:	zadavatel zadávající sektorovou veřejnou zakázku při výkonu relevantní činnosti dle § 151 odst. 1 ZZVZ

(„Zadavatel“)

## Kontaktní osoba zadávacího řízení

Osobou oprávněnou zastupovat Zadavatele při provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením v souladu s § 43 ZZVZ je:

Název:	HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Sídlo:	Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO:	264 54 807

Kontaktní osoba:	Mgr. Mária Kopecká, advokátka

Telefon:	+420 545 423 450

Fax:	+420 255 000 110

E-mail:	maria.kopecka@havelpartners.cz

(„Zástupce Zadavatele“)

Zástupce Zadavatele je kontaktní osobou ve věci zadávacího řízení, která zajišťuje veškerou komunikaci Zadavatele s dodavateli v záležitostech souvisejících s veřejnou zakázkou (tím není dotčeno oprávnění statutárního orgánu či jiné pověřené osoby Zadavatele k jednání za Zadavatele).

# Zadávací dokumentace

## Účel a obsah zadávací dokumentace

Tato zadávací dokumentace byla vypracována pro účely podání nabídek dodavateli, kteří mají zájem se účastnit zadávacího řízení na uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s názvem „Poskytování služeb projekčních a inženýrských činností k akci – Dostavba VDJ Kopanina, Praha 5“.

Zadávací dokumentací se rozumí veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, včetně formulářů podle § 212 a výzev uvedených v příloze č. 6 k ZZVZ.

Účelem této zadávací dokumentace je seznámit dodavatele v detailu se zadávacím řízením a předmětem veřejné zakázky v rozsahu potřebném pro zvážení zájmu o podání nabídky v zadávacím řízení. Součástí zadávací dokumentace jsou všechny její přílohy v níže popsané struktuře (viz bod 16).

## Přístup k zadávací dokumentaci

Tato zadávací dokumentace bude v souladu s § 96 odst. 1 ZZVZ uveřejněna na profilu zadavatele minimálně do konce lhůty pro podání nabídek. Profil Zadavatele je dostupný na adrese:

https://zakazky.pvs.cz/

Zadávací dokumentace je na profilu Zadavatele uveřejněna v plném rozsahu, s výjimkou příloh č. 1 a 2 závazného návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace (tj. Aktualizace generelu zásobování vodou hlavního města Prahy a Studie proveditelnosti). Zadavatel poskytne tyto přílohy č. 1 a 2 závazného návrhu smlouvy jako část zadávací dokumentace na základě žádosti dodavatele. Žádosti se zasílají elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na profilu zadavatele https://zakazky.pvs.cz/, a to společně s vyplněným a podepsaným prohlášením o mlčenlivosti, které je přílohou č. 7 zadávací dokumentace. Podmínkou poskytnutí těchto příloh č. 1 a 2 závazného návrhu smlouvy je tak doložení řádného prohlášení o mlčenlivosti dodavatele podepsaného osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

## Identifikace osob, které vypracovaly část zadávací dokumentace

Zadavatel v souladu s § 36 odst. 4 ZZVZ uvádí, že níže uvedené části zadávací dokumentace vypracovala osoba odlišná od zadavatele (s výjimkou advokáta):

- Studie proveditelnosti: vypracována společností Sweco Hydroprojekt a.s., IČO: 264 75 081, se sídlem Táborská 31, 140 16 Praha 4;

- Aktualizace Generelu zásobování vodou HMP: vypracována společností D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s., IČO: 267 60 312, se sídlem Sokolovská 45/16, Karlín, 186 00 Praha 8.

# Předmět plnění veřejné zakázky

## Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výběr zpracovatele projektové dokumentace a poskytovatele inženýrských činností. Stavba tohoto vodojemu byla usnesením zastupitelstva hl. m. Prahy č. 33/15 ze dne 27. 1. 2022, kterým byl změněn územní plán hl. m. Prahy (změna č. 128/2022), zařazena do seznamu veřejně prospěšných staveb.

Vodojem a čerpací stanice Kopanina 4×6 000 + 2×25 000 m3 (392,60 / 387,60 m n.m.) je významným vodárenským objektem v distribučním systému zásobení hl. m. Prahy a je využíván i pro dopravu vody do Středočeského kraje. Potřeba vody pro oblasti zásobené z VDJ Kopanina je ve výhledu pro Qp = 1218 l/s. Bližší informace o předpokládané potřebě objemů VDJ Kopanina zejm. pro roky 2030 a 2050 jsou uvedeny v dokumentu Aktualizace generelu zásobování vodou hlavního města Prahy, který je součástí Závazného návrhu smlouvy (příloha č. 3 této zadávací dokumentace).

V současnosti vodojem Kopanina zajišťuje zásobení sedmi zásobních pásem, dopravu vody do severozápadní části Prahy a je z něj dopravována vody do řadu BKDZ a pro Kladno. Vodojem Kopanina je s ohledem na svůj objem nejslabším článkem distribučního systému a jeho nedostatečný objem se projevuje především v době odstávek zdroje Želivka. Zejména pro případy, kdy bude nutná odstávka štolového přivaděče, nebo kdy z důvodu modernizace ÚV Želivka dojde ke snížení případně k úplnému přerušení výroby pitné vody, je nezbytné posílit dopravu vody do vodojemu Kopanina a současně rozšířit akumulační objem vodojemu Kopanina z důvodu mimopražských odběrů.

Informace o dostavbě vodojemu Kopanina a předběžného návrhu koncepce plánované dostavby je uveden v příloze 2 Závazného návrhu smlouvy – Studie proveditelnosti zpracovaná v 12/2018 (dále jen „Studie proveditelnosti“). Zadavatel výslovně uvádí, že dostavba vodojemu Kopanina bude probíhat podle varianty A uvedené ve Studii proveditelnosti – tj. území severně mezi areálem Kopanina a ulicí Rozvadovská spojka na pozemcích v území označeném jako IZ/TVV (izolační zeleň / vodní hospodářství). Nový vodojem je navržen se dvěma nádržemi s jednou manipulační komorou umístěnou mezi nádržemi. Ve variantě A je dle Studie proveditelnosti navržen vodojem o objemu 25 500 + 32 500 m3 (392,60 / 387,60 m n.m.). Manipulační komora je navržena naproti manipulační komoře stávajícího vodojemu 2×25 000 m3 v prostoru, kde je přes pozemek veden řad DN 1000 pro Kladno a řad DN 1200 do Suchdola.

Předmětem veřejné zakázky je zejména poskytnutí následujících služeb:

- zhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí a poskytnutí související inženýrské činnosti (projednání na stavebním úřadě a s dalšími dotčenými orgány, zapracování jejich připomínek, zajištění územního rozhodnutí) – Zadavatel závazně odebere;

- zhotovení dokumentace pro stavební povolení a poskytnutí související inženýrské činnosti (projednání na stavebním úřadě a s dalšími dotčenými orgány, zapracování jejich připomínek, zajištění stavebního povolení) – Zadavatel výslovně uvádí, že práce spočívající v přípravě dokumentace pro stavební povolení a v poskytnutí související inženýrské činnosti nebude podle smlouvy povinen od vybraného dodavatele odebrat. Pakliže Zadavatel nevyzve vybraného dodavatele k zahájení provádění těchto prací do 30 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí, nebudou dokumentace pro stavební povolení ani žádné další činnosti směřující k vydání stavebního povolení ani žádné další navazující činnosti dle Závazného návrhu smlouvy předmětem plnění veřejné zakázky.

- zhotovení dokumentace pro provádění stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v souladu se ZZVZ a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – Zadavatel výslovně uvádí, že práce spočívající v přípravě dokumentace pro provádění stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nebude podle smlouvy povinen od vybraného dodavatele odebrat. Pakliže Zadavatel nevyzve vybraného dodavatele k zahájení provádění těchto prací do 9 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení, nebude dokumentace pro provádění stavby ani žádné další navazující činnosti dle Závazného návrhu smlouvy předmětem plnění veřejné zakázky.

- poskytování součinnosti Zadavateli při výběru zhotovitele stavby, a to zejm. při přípravě zadávacích podmínek (technických podmínek), při zpracování odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, účasti na jednáních hodnotící komise, odborné poradenství v případě podaných námitek či navazujícího správního řízení - Zadavatel výslovně uvádí, že práce na úkonech při výběru zhotovitele stavby nebude podle smlouvy povinen od vybraného dodavatele odebrat. Pakliže Zadavatel nevyzve vybraného dodavatele k zahájení provádění těchto prací do 9 měsíců od předání a převzetí dokumentace pro provádění stavby, nebudou úkony při výběru zhotovitele stavby dle Závazného návrhu smlouvy předmětem plnění veřejné zakázky.

Zadavatel dále uvádí, že k pozemkům par. č. 162/105, 162/287 a 162/38, vše v katastrálním území Stodůlky, vedeno Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, nemá Zadavatel ke dni zahájení tohoto zadávacího řízení oprávnění je užívat. Nabytí titulu k jejich užívání bude předmětem další činnosti Zadavatele, kdy Zadavatel bude usilovat o získání těchto práv v co nejkratší době tak, aby mohly být tyto pozemky zohledněny v rámci stavebního povolení. Zadavatel výslovně uvádí, že tyto pozemky nebudou předmětem inženýrských činností realizovaných vybraným dodavatelem.

Další informace a podmínky k předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 3 této zadávací dokumentace – Závazný návrh smlouvy a v jeho přílohách.

Zadavatel dále uvádí, že má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami odpovědného veřejného zadávání. V obecné rovině představuje odpovědné veřejné zadávání proces, při kterém Zadavatel nakupuje produkty, služby a stavební práce, které potřebuje, přičemž získává maximální hodnotu vytvářením prospěchu pro společnost a ekonomiku a minimalizuje negativní dopady na životní prostředí.

Dodavatel je v tomto ohledu zejména povinen zajistit, aby po celou dobu plnění veřejné zakázky byly naplněny požadavky Zadavatele na odpovědné veřejné zadávání, zejména pak:

- plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;

- řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;

- snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí;

- implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem k plnění a pro účely veřejné zakázky možné a vhodné.

Aspekty odpovědného veřejného zadávání jsou blíže zakotveny v příloze č. 3 této zadávací dokumentace – Závazném návrhu smlouvy.

Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, že pokud zadávací podmínky obsahují odkaz na určité dodavatele nebo výrobky, je dodavatel oprávněn nabídnout i jiné rovnocenné řešení.

## Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: 85.000.000,- Kč bez DPH.

## Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky

71200000-0		Architektonické a související služby

71248000-8		Dohled nad projektem a dokumentací

71251000-2		Architektonické služby a stavební dozor

71300000-1		Technicko-inženýrské služby

71320000-7		Technické projektování

71322000-1		Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací

# Doba a místo plnění veřejné zakázky

## Doba plnění Veřejné zakázky

Předpokládaný termín uzavření smlouvy na plnění Veřejné zakázky: duben 2023. Skutečný termín uzavření smlouvy se může změnit v závislosti na délce trvání zadávacího řízení.

Doba trvání projekčních a inženýrských služeb vymezených v čl. 3.1 zadávací dokumentace bude záviset mj. na časovém trvání služeb inženýringu a výběru zhotovitele stavebních prací, pokud budou Zadavatelem odebrány veškeré služby, a to dle vymezení předmětu plnění v čl. 3.1 zadávací dokumentace. Zadavatel uvádí, že i v případě odebrání všech služeb dle vymezení předmětu plnění v čl. 3.1 zadávací dokumentace, nepřekročí dle předpokladu Zadavatele doba poskytování služeb projekčních a inženýrských prací až do výběru zhotovitele stavebních prací 8 let.

Bližší podmínky doby plnění veřejné zakázky jsou stanoveny v Závazném návrhu smlouvy.

## Místo plnění Veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je území severně mezi areálem Kopanina a ulicí Rozvadovská spojka - pozemky nacházející se na území hl. m. Praha, v katastrálním území Stodůlky, parcelní číslo 162/110, 162/105, 162/85, 162/287, 162/84, 162/38, 162/138, 162/36, 162/14, 162/571, 162/37, a dále jakékoliv místo v České republice, k němuž se vztahuje či by se mohlo vztahovat poskytování plnění (jednání na konkrétních správních úřadech, jednání se Zadavatelem apod.).

Veškeré písemné výstupy ze své činnosti bude vybraný dodavatel předávat Zadavateli v sídle Zadavatele dle čl. 1.1 zadávací dokumentace, nebude-li v konkrétním případě sjednáno jinak.

# Obchodní a platební podmínky – Závazný Návrh smlouvy

Závazné obchodní a platební podmínky pro plnění veřejné zakázky jsou podrobně vymezeny v Závazném návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace.

Účastník není povinen do své nabídky připojit Závazný návrh smlouvy.

Podáním nabídky účastník zadávacího řízení bezvýhradně souhlasí s podmínkami uvedenými v Závazném návrhu smlouvy (včetně příloh). S vybraným dodavatelem bude uzavřena smlouva ve znění dle Závazného návrhu smlouvy, přičemž do textu smlouvy budou před jejím uzavřením doplněny vyznačené údaje (v souladu s informacemi uvedenými v nabídce vybraného dodavatele), které jsou v Závazném návrhu smlouvy označeny jako „DOPLNÍ DODAVATEL“. V případě, že vybraný dodavatel podá společnou nabídku, bude Závazný návrh smlouvy před podpisem upraven takovým způsobem, aby respektoval skutečnost, že je na straně tohoto dodavatele více osob.

# kvalifikační předpoklady

Jako předpoklad pro posouzení a hodnocení nabídky účastníků v zadávacím řízení jsou účastníci povinni prokázat splnění kvalifikace podle § 73 až 79 ZZVZ v níže uvedeném rozsahu.

Zadavatel požaduje, aby doklady a informace prokazující splnění kvalifikace byly předloženy jako součást nabídky, přičemž pro účely posouzení nabídek z pohledu splnění kvalifikačních předpokladů postačuje předložení dokladů v prosté kopii.

Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů mohou prokázat splnění kvalifikace výpisem z tohoto seznamu, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, není výpis ze seznamu starší než tři měsíce. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nahrazuje splnění základní, a dále profesní způsobilosti za předpokladu, že údaje uvedené ve výpisu pokrývají požadavky, které byly stanoveny zadavatelem na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle této dokumentace.

Před uzavřením smlouvy si Zadavatel od vybraného dodavatele v souladu s § 122 odst. 3 ZZVZ vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

## Kvalifikační kritéria

Kvalifikovaným dodavatelem pro plnění Veřejné zakázky je dodavatel, který:

- splní základní způsobilost dle § 74 a násl. ZZVZ (viz bod 6.2)

- splní profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ (viz bod 6.3)

- splní technickou kvalifikaci dle § 79 a násl.  ZZVZ (viz bod 6.4)

## Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ

| Způsobilým je dodavatel, který: |  | Způsob prokázání splnění |
| --- | --- | --- |
| a) | Nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. Jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu (jde-li tedy např. o právnickou osobu se dvěma jednateli – fyzickými osobami – musí být předložena tři čestná prohlášení). Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. Podává-li nabídku pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Podává-li nabídku pobočka závodu české právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu. | Výpis z evidence Rejstříku trestů. Zadavatel pro vyloučení pochybností potvrzuje, že zahraniční dodavatel předkládá požadovaný výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k zemi svého sídla. |
| b) | Nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek. | Potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani písemné čestné prohlášení. |
| c) | Nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění. | Písemné čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti. |
| d) | Nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. | Potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. |
| e) | Není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. | Výpis z obchodního rejstříku, nebo předložení písemného čestného prohlášení v případě, že dodavatel není v obchodním rejstříku zapsán. |

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ musí v souladu s § 86 odst. 5 ZZVZ prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

Pro účely podání nabídky je dodavatel oprávněn nahradit příslušné doklady o splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti, k čemuž je oprávněn využít vzor čestného prohlášení tvořící přílohu č. 4 této zadávací dokumentace.

## profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ

| Zadavatel požaduje: |  | Způsob prokázání splnění |
| --- | --- | --- |
| a) | Předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. | Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. |
| b) | Předložení dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují. | Doklad o oprávnění k podnikání, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, který pokrývá předmět této veřejné zakázky v rozsahu činností spadajících pod CPV kódy dle bodu 3.3 a popisu předmětu této veřejné zakázky dle bodu 3.1 zadávací dokumentace, kterým může být doklad prokazující zejména následující živnostenské oprávnění v oboru: - projektová činnost ve výstavbě. Dodavatel v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů („živnostenský zákon“), prokazuje živnostenské oprávnění výpisem ze živnostenského rejstříku, případně do vydání výpisu ohlášením s prokázaným doručením živnostenskému úřadu (v případě ohlašovacích živností). Ve smyslu přechodných ustanovení k zák. č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, lze živnostenské oprávnění prokázat i živnostenským listem, a to až do doby vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku dodavateli. |
| c) | Předložení dokladu o odborné způsobilosti dodavatele nebo o tom, že disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. | Doklad o autorizaci udělené podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů („autorizační zákon“) (nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele v uvedeném oboru k vedení realizace stavby), a to pro následující obory: - autorizovaný inženýr nebo technik pro obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství; - autorizovaný inženýr nebo technik pro obor technika prostředí staveb – technická zařízení, resp. technologická zařízení staveb. Dodavatel uvede, v jakém vztahu k němu jsou osoby, jejichž prostřednictvím prokazuje splnění této profesní způsobilosti (např. zaměstnaneckém, poddodavatelském apod.). |

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném Zadavatelem. Příslušný doklad nemusí dodavatel předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

Doklady prokazující profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ (tj. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje) musí v souladu s § 86 odst. 5 ZZVZ prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

Pro účely podání nabídky je dodavatel oprávněn nahradit příslušné doklady o splnění profesní způsobilosti předložením čestného prohlášení, k čemuž může využít vzor čestného prohlášení tvořící přílohu č. 4 této zadávací dokumentace.

## technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ

| Zadavatel požaduje: |  | Způsob prokázání splnění |
| --- | --- | --- |
| a) | Předložení seznamu významných služeb, ze kterého musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel v požadovaném období posledních 7 let před zahájením zadávacího řízení realizoval: (i) alespoň 1 významnou službu, jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, dokumentace pro vydání stavebního povolení (nebo byla místo DÚR a DSP zpracována dokumentace pro vydání společného povolení), a dále dokumentace pro provádění stavby spolu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro výstavbu nebo komplexní rekonstrukci projektu vodárenské infrastrukturní stavby ve smyslu § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů („zákon o vodovodech“), kdy investiční náklady stavebních prací na projektu převyšovaly alespoň 300 mil. Kč bez DPH; (ii) alespoň 1 významnou službu, jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (nebo dokumentace pro vydání společného povolení), a/nebo dokumentace pro provádění stavby spolu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to pro výstavbu nebo komplexní rekonstrukci vodojemu jakožto vodohospodářské infrastrukturní stavby ve smyslu § 2 odst. 1 a 2 zákona o vodovodech, s celkovou velikostí akumulačního objemu funkčně propojených komor ve společném areálu minimálně 20 000 m3; a (iii) alespoň 1 významnou službu, jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (nebo dokumentace pro vydání společného povolení), a/nebo dokumentace pro provádění stavby spolu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to pro výstavbu nebo rekonstrukci vodojemu jakožto vodohospodářské infrastrukturní stavby ve smyslu § 2 odst. 1 a 2 zákona o vodovodech, s celkovou velikostí akumulačního objemu funkčně propojených komor ve společném areálu minimálně 15 000 m3. Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, že jednou významnou službou nelze prokázat více z výše uvedených požadavků Zadavatele, tj. dodavatel předloží 3 různé realizované významné služby. Z důvodu zajištění přiměřené úrovně hospodářské soutěže požaduje Zadavatel předložení seznamu významných služeb realizovaných za posledních 7 let před zahájením zadávacího řízení. | Seznam významných zakázek prokazujících splnění technické kvalifikace. Seznam významných zakázek je dodavatel povinen předložit ve formě čestného prohlášení v následující struktuře, nejlépe ve formě tabulky: - název objednatele - název významné zakázky - popis poskytovaných služeb (stručný popis, v čem poskytované služby spočívaly), - výše investičních nákladů stavebních prací ve výstavbě / rekonstrukci, jejichž realizace byla předmětem významné zakázky (v Kč bez DPH), je-li relevantní, - informace o celkové velikosti akumulačního objemu funkčně propojených komor v areálu, je-li relevantní, - doba realizace významné služby, - informace o tom, zda byla referenční služba poskytnuta řádně, - kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci významné zakázky ověřit. Z přiloženého seznamu významných zakázek musí prokazatelně vyplývat splnění všech požadavků Zadavatele. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si pravdivost poskytnutých informací. |
| b) | Předložení seznamu techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky (bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli) a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci těchto osob („realizační tým“). Zadavatel požaduje prokázat splnění předmětného kvalifikačního kritéria v následující minimální úrovni. Dodavatel musí mít pro plnění Veřejné zakázky k dispozici nejméně 4-členný realizační tým složený z osob zastávajících níže uvedených 6 pozic. Zadavatel však uvádí, že pro pozice 1) až 4) neumožňuje kumulaci osob, tj. členové na pozicích 1) až 4) musí být obsazeny čtyřmi odlišnými osobami. Pozice 5) a 6) pak mohou být obsazeny jinou osobou/osobami, nebo také některými z osob uvedených na pozicích 1) až 4). Realizační tým musí tvořit: - Vedoucí týmu (hlavní inženýr projektu – HIP) - minimálně 10 let praxe na pozici vedoucího týmu, hlavního inženýra projektu nebo obdobné vedoucí pozici u řízení projektů vodohospodářského charakteru se zaměřením na vodárenství; - zkušenost na pozici vedoucího týmu (hlavního inženýra projektu či obdobné vedoucí pozici) spočívající ve zpracování min. 1 projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, dokumentace pro vydání stavebního povolení (nebo místo DÚR a DSP zpracování dokumentace pro vydání společného povolení), a dále dokumentace pro provádění stavby spolu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro výstavbu nebo komplexní rekonstrukci projektu vodárenské infrastrukturní stavby ve smyslu § 2 odst. 1 a 2 zákona o vodovodech, kdy investiční náklady stavebních prací na projektu převyšovaly alespoň 300 mil. Kč bez DPH; - osvědčení o autorizaci pro odbornou způsobilost podle autorizačního zákona (nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele v uvedeném oboru k vedení realizace stavby), pro autorizovaného inženýra v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. - Zástupce vedoucího týmu (zástupce hlavního inženýra projektu) - minimálně 10 let praxe se zpracováním projektů objektů vodohospodářské infrastruktury ve smyslu § 2 odst. 1 a 2 zákona o vodovodech; - zkušenost na pozici vedoucího týmu nebo zástupce vedoucího týmu (či obdobné vedoucí pozici) spočívající ve zpracování min. 1 projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (nebo dokumentace pro vydání společného povolení), a/nebo dokumentace pro provádění stavby spolu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to pro výstavbu nebo komplexní rekonstrukci vodojemu jakožto vodohospodářské infrastrukturní stavby ve smyslu § 2 odst. 1 a 2 zákona o vodovodech, s celkovou velikostí akumulačního objemu funkčně propojených komor ve společném areálu minimálně 19 000 m3; - osvědčení o autorizaci pro odbornou způsobilost podle autorizačního zákona (nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele v uvedeném oboru k vedení realizace stavby), pro autorizovaného inženýra nebo technika v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. - Specialista na techniku prostředí staveb - minimálně 5 let praxe s prováděním projekčních prací staveb souvisejících s řešením techniky prostředí staveb; - zkušenost na pozici specialisty v oboru technika prostředí staveb (či jiné obdobné pozici) spočívající ve zpracování min. 1 projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení (nebo společné povolení) a/nebo dokumentace pro provádění stavby spolu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to pro výstavbu nebo komplexní rekonstrukci projektu vodárenské infrastrukturní stavby ve smyslu § 2 odst. 1 a 2 zákona o vodovodech, kdy investiční náklady stavebních prací na projektu převyšovaly alespoň 80 mil. Kč bez DPH; - osvědčení o autorizaci pro odbornou způsobilost podle autorizačního zákona (nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele v uvedeném oboru k vedení realizace stavby), pro autorizovaného inženýra nebo technika pro obor technika prostředí staveb – technická zařízení, resp. technologická zařízení staveb. - Specialista na statiku a dynamiku staveb - minimálně 5 let praxe s projektováním staveb ve vztahu ke statice a dynamice staveb; - zkušenost se zpracováním min. 1 projektové dokumentace v části nosných konstrukcí staveb, a to pro výstavbu nebo komplexní rekonstrukci projektu vodárenské infrastrukturní stavby ve smyslu § 2 odst. 1 a 2 zákona o vodovodech, kdy investiční náklady stavebních prací na projektu převyšovaly alespoň 80 mil. Kč bez DPH; - osvědčení o autorizaci pro odbornou způsobilost podle autorizačního zákona (nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele v uvedeném oboru k vedení realizace stavby), pro autorizovaného inženýra nebo technika v oboru statika a dynamika staveb. - Specialista na strojní inženýrství - minimálně 5 let praxe s prováděním projekčních prací souvisejících s řešením strojních zařízení pro objekty vodohospodářské infrastruktury; - zkušenost se zpracováním min. 1 projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení (nebo společné povolení) a/nebo dokumentace pro provádění stavby spolu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to pro výstavbu nebo komplexní rekonstrukci projektu vodárenské infrastrukturní stavby ve smyslu § 2 odst. 1 a 2 zákona o vodovodech, kdy investiční náklady stavebních prací na projektu převyšovaly alespoň 40 mil. Kč bez DPH. - Specialista na elektro inženýrství - minimálně 5 let praxe s prováděním projekčních prací souvisejících s řešením elektrozařízení do objektů vodohospodářské infrastruktury; - zkušenost se zpracováním min. 1 projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení (nebo společné povolení) a/nebo dokumentace pro provádění stavby spolu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to pro výstavbu nebo komplexní rekonstrukci projektu vodárenské infrastrukturní stavby ve smyslu § 2 odst. 1 a 2 zákona o vodovodech, kdy investiční náklady stavebních prací na projektu převyšovaly alespoň 40 mil. Kč bez DPH. | Dodavatel prokáže splnění tohoto technického kvalifikačního kritéria, pokud předloží jmenný seznam členů realizačního týmu, dále kopie osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci členů realizačního týmu. V souvislosti s těmito kvalifikačními požadavky předloží dodavatel za každého požadovaného člena realizačního týmu následující dokumenty: - doklad o dosaženém vzdělání; - informaci o tom, zda se jedná o zaměstnance dodavatele, zaměstnance poddodavatele či samotného poddodavatele nebo jiný vztah k dodavateli; - zpracovaný strukturovaný profesní životopis, který musí obsahovat minimálně následující údaje: - jméno a příjmení osoby; - označení pozice v realizačním týmu; - délka a předmět profesní praxe vztahující se k plnění předmětu veřejné zakázky, z něhož bude zřejmé splnění jednotlivých požadavků Zadavatele (tj. člen realizačního týmu uvede v životopisu délku trvání relevantní praxe, která je v rámci dané pozice vyžadována, v režimu od [měsíc a rok] do [měsíc a rok] s výslovným uvedením oblasti shodující se s tou požadovanou pro danou pozici); - popis zakázky, na jejímž plnění se člen týmu podílel, včetně uvedení pozice, kterou člen týmu při plnění zakázky zastával a nezbytných informací o rozsahu zakázky, tak, aby bylo zřejmé, zda zakázka a účast člena týmu na ní naplňují požadavky Zadavatele na účast osoby na dané pozici na vybrané zakázce, včetně informace a spojení na kontaktní osobu objednatele, pro něhož byla daná zakázka realizována. Zadavatel zdůrazňuje, že údaje vyplněné v profesním životopisu slouží výhradně pro posouzení splnění kvalifikačních předpokladů. Hodnocení nabídek v rámci kritéria Zkušenosti členů realizačního týmu bude provedeno výhradně na základě informací uvedených v tabulce pro hodnocení členů realizačního týmu dodavatele, kterou dodavatel předloží v nabídce a jejíž závazný vzor je přílohou č. 2 zadávací dokumentace – Tabulka pro hodnocení členů realizačního týmu. |

## Další pravidla pro prokazování kvalifikace

### Prokázání splnění části kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může dle § 83 ZZVZ prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou předložení výpisu z obchodního rejstříku podle § 77 odst. 1 ZZVZ prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen Zadavateli předložit:

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou;

- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby;

- doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou;

- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Má se za to, že požadavek podle tohoto písm. je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí písemný závazek obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce, služby či dodávky, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

### Prokazování kvalifikace v případě společné nabídky dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně. Ostatní kvalifikaci musí všichni dodavatelé prokázat společně. Kterýkoli dodavatel prokazující kvalifikaci v případě společné nabídky je oprávněn prokázat kvalifikaci prostřednictvím jiné osoby.

### Prokazování splnění kvalifikace získané v zahraničí

Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem dle § 81 ZZVZ doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení.

Doklady prokazující splnění kvalifikace se předkládají s překladem do českého jazyka; v případě pochybností zadavatele o správnosti překladu si zadavatel může vyžádat předložení úředně ověřeného překladu do českého jazyka v souladu s ustanovením § 45 odst. 3 ZZVZ. Doklady ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Výpis z evidence Rejstříku trestů v ČR vydává Rejstřík trestů. Potvrzení pro daňové nedoplatky zahraničních dodavatelů v ČR vydává Finanční úřad pro Prahu 1 a potvrzení pro nedoplatky zahraničních dodavatelů v ČR na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti vydává Pražská správa sociálního zabezpečení.

### Další požadavky Zadavatele na prokázání splnění kvalifikace

Dodavatel není povinen předložit zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené v jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud Zadavateli sdělí, že mu je již předložil v předchozím zadávacím řízení.

Povinnost předložit doklad (v nabídce i před uzavřením smlouvy) může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění, nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné. V ČR jde zejména o výpis z obchodního rejstříku, výpis z veřejné části živnostenského rejstříku nebo výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

V případě, kdy ZZVZ nebo Zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat zákonem a Zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů.

### Důsledek nesplnění kvalifikace

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu a ZZVZ a touto zadávací dokumentací požadovaným nebo dovoleným způsobem, může být Zadavatelem podle okolností z účasti v zadávacím řízení vyloučen. Pokud se jedná o vybraného dodavatele, pak ve smyslu § 48 odst. 8 ZZVZ musí z těchto důvodů být vyloučen ze zadávacího řízení.

# Nabídková cena

## Zpracování nabídkové ceny

Nabídkovou cenu jsou účastníci povinni stanovit jako celkovou cenu za činnosti požadované pro plnění veřejné zakázky touto zadávací dokumentací, včetně jejích příloh.

Celková cena se v souladu s čl. VI. odst. 2 Závazného návrhu smlouvy skládá z následujících cen dílčích plnění:

- cena za dodání dokumentace pro územní rozhodnutí;

- cena za dodání dokumentace pro stavební povolení;

- cena za dodání dokumentace pro provádění stavby;

- cena za inženýrské činnosti pro získání územního rozhodnutí;

- cena za inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení;

- cena za úkony při výběru zhotovitele stavby.

Nabídková cena musí být zpracována v Kč jako cena nejvýše přípustná za splnění specifikovaného předmětu veřejné zakázky (viz bod 3.1). Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním veřejné zakázky. Součástí nabídkové ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky a náklady dodavatele nezbytné pro řádné a úplné provedení předmětu veřejné zakázky, o kterých účastník podle svých odborných znalostí musel a měl vědět, že jsou pro řádné plnění předmětu Veřejné zakázky nezbytné. Nabídková cena (celková ani dílčí) nesmí obsahovat nulovou hodnotu.

Výsledná celková nabídková cena za plnění veřejné zakázky bude uvedena jako cena nejvýše přípustná a závazná po dobu plnění smlouvy na veřejnou zakázku. Dodavatel závazně použije přílohu č. 5 – Nabídková cena dodavatele, ve které uvede výši dílčích nabídkových cen, a také výslednou celkovou nabídkovou cenu v členění v Kč bez DPH, vyčíslení výše DPH a cenu v Kč včetně DPH. DPH bude v nabídce uvedena ve výši platné ke dni podání nabídky. Odpovědnost za správné stanovení sazby DPH nese účastník zadávacího řízení. Zadavatel upozorňuje, že stanovil maximální podíly dílčích nabídkových cen na celkové nabídkové ceně, které jsou závazné.

Požadavky na nabídkovou cenu stanovil Zadavatel tak, aby byli účastníci schopni podat vzájemně porovnatelné nabídky.

Nabídková cena může být měněna pouze v případě, že během realizace předmětu veřejné zakázky dojde ke změně výše sazby DPH, případně v dalších případech předvídaných Závazným návrhem smlouvy.

## Mimořádně nízká nabídková cena

V souladu s § 113 odst. 1 ZZVZ posoudí Zadavatel výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a shledá-li nabídkové ceny některého z dodavatelů jako mimořádně nízké ve vztahu k předmětu této veřejné zakázky, bude postupovat v souladu s § 113 ZZVZ. Zadavatel je oprávněn posuzovat výši nabídkových cen z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny také v případě jednotlivých dílčích cen na plnění této veřejné zakázky, nikoliv pouze z hlediska celkové nabídkové ceny, která je předmětem hodnocení.

# Poddovatelský systém

V souladu s ustanovením § 105 odst. 1 písm. b) ZZVZ Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Tento seznam poddodavatelů bude obsahovat identifikační údaje poddodavatelů v rozsahu dle § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ a jejich kontaktní údaje.

Seznam poddodavatelů, který obsahuje jednotlivé poddodavatele spolu s informací, jakou věcně vymezenou část veřejné zakázky bude konkrétní poddodavatel realizovat (např. uvedením druhu služeb a procentuálního finančního podílu na veřejné zakázce), bude také součástí smlouvy na plnění veřejné zakázky.

V případě, že dodavatel nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli), uvede tuto skutečnost ve své nabídce ve formě čestného prohlášení dodavatele o této skutečnosti.

Doporučený vzor seznamu poddodavatelského plnění tvoří přílohu č. 6 zadávací dokumentace

# Způsob hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem je dle § 114 odst. 1 ZZVZ ekonomická výhodnost nabídky. Ekonomická výhodnost nabídek se vyhodnotí na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality.

Hodnocení nabídek bude provedeno s využitím bodovací metody dle níže uvedených kritérií.

Pro hodnocení nabídek se použije bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která bude odrážet úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

Hodnocení bude provedeno podle dílčích kritérií uvedených v následující tabulce:

| Dílčí kritéria | Váha |
| --- | --- |
| - Celková nabídková cena v Kč bez DPH | 80 % |
| - Zkušenosti členů realizačního týmu | 20 % |

## Způsob hodnocení v rámci kritéria Celková nabídková cena v Kč bez DPH

Metoda vyhodnocení nabídek v rámci dílčího kritéria č. 1.:

Toto kritérium je kvantitativní, přičemž v jeho rámci jsou jako výhodnější hodnoceny nižší hodnoty před vyššími. Předmětem hodnocení dle tohoto kritéria je Celková nabídková cena v Kč bez DPH, kterou dodavatel uvede v tabulce Nabídková cena dodavatele, jejíž závazný vzor tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace.

Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou obdrží 100 bodů. Další nabídky obdrží bodovou hodnotu dle následujícího vzorce:

nejnižší Celková nabídková cena

_____________________________	x 100

hodnocená Celková nabídková cena

Bodové hodnoty jednotlivých nabídek budou následně vynásobeny hodnotou 0,80, tj. váhou tohoto dílčího hodnotícího kritéria.

## Způsob hodnocení v rámci kritéria Zkušenosti členů realizačního týmu

Metoda vyhodnocení nabídek v rámci dílčího kritéria č. 2:

Toto kritérium představuje kritérium kvality. V rámci tohoto kritéria bude hodnocena zkušenost členů realizačního týmu dodavatele, a to dle míry splnění parametrů uvedených v tabulce níže. Hodnocené parametry představují zkušenosti/odbornost členů realizačního týmu nad rámec minimální úrovně technické kvalifikace stanovené v bodě 6.4 této zadávací dokumentace, tj. jako relevantní budou hodnoceny pouze reference účasti na zakázce, které jsou uvedeny nad rámec minimálního počtu stanoveného Zadavatelem pro prokázání kvalifikace.

Zadavatel si vyhrazuje v celém procesu hodnocení nabídek právo provádět taková ověřování věrohodnosti informací předložených v nabídce, která může považovat za potřebná, včetně ověřování u třetích stran. Zadavatel si zejména vyhrazuje právo ověřit pravdivost údajů o zkušenostech osob na pozicích v realizačním týmu dodavatele, zejména, zda se osoby na jednotlivých pozicích na realizaci konkrétní zakázky skutečně podílely. Za tímto účelem požaduje Zadavatel ve vztahu k hodnoceným zkušenostem uvést informace a spojení na kontaktní osobu objednatele, pro něhož byla zakázka realizována. V případě, že se v rámci ověřování zkušeností osob na pozicích v realizačním týmu dodavatele pro účely hodnocení Zadavatelem ukážou být tyto jako nepravdivé, neúplné nebo bezpečně nenaplňující definici zakázky relevantní pro hodnocení, vyhrazuje si Zadavatel právo takové zkušenosti pro účely hodnocení nezohlednit.

Hodnocení podle tohoto dílčího kritéria bude provedeno výhradně na základě informací uvedených dodavatelem v tabulce pro hodnocení členů realizačního týmu dodavatele, jejíž závazný vzor je přílohou č. 2 zadávací dokumentace – Tabulka pro hodnocení členů realizačního týmu.

Tabulku pro hodnocení členů realizačního týmu dodavatel vyplní a doloží do nabídky pro každého z hodnocených členů realizačního týmu, a to nad rámec dokladů určených k prokázání technické kvalifikace dle bodu 6.4 této zadávací dokumentace.

Každé nabídce bude přidělen počet bodů v závislosti na prokázané praxi a zkušenostech u jednotlivých členů realizačního týmu nad rámec vybraných požadavků Zadavatele stanovených v rámci technické kvalifikace, a to následujícím způsobem:

| Pozice | Příslušné kritérium | Způsob přidělení bodů |
| --- | --- | --- |
| - Vedoucí týmu (hlavní inženýr projektu – HIP) [Celkový maximální bodový zisk činí 30 bodů.] | zkušenost (nad rámec kvalifikace) na pozici vedoucího týmu (hlavního inženýra projektu či obdobné vedoucí pozici) spočívající ve zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, dokumentace pro vydání stavebního povolení (nebo místo DÚR a DSP zpracování dokumentace pro vydání společného povolení), a dále dokumentace pro provádění stavby spolu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro výstavbu nebo komplexní rekonstrukci projektu vodárenské infrastrukturní stavby ve smyslu § 2 odst. 1 a 2 zákona o vodovodech, kdy investiční náklady stavebních prací na projektu převyšovaly alespoň 300 mil. Kč bez DPH | 6 bodů za každou další referenci účasti na vymezené zakázce nad rámec kvalifikačního kritéria; max. 24 bodů |
|  | zkušenost s realizací zakázky, jejímž předmětem byly projekční práce na stavbě, kdy dokumentace pro územní rozhodnutí a/nebo pro stavební povolení a/nebo pro provádění stavby byla zpracována metodikou BIM dle její definice uvedené níže, přičemž investiční náklady stavebních prací činily alespoň 80 mil. Kč bez DPH | 2 body za každou referenci účasti na vymezené zakázce; max. 6 bodů |
| - Zástupce vedoucího týmu (zástupce hlavního inženýra projektu) [Celkový maximální bodový zisk činí 30 bodů.] | zkušenost (nad rámec kvalifikace) na pozici vedoucího týmu nebo zástupce vedoucího týmu (či obdobné vedoucí pozici) spočívající ve zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (nebo dokumentace pro vydání společného povolení), a/nebo dokumentace pro provádění stavby spolu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to pro výstavbu nebo komplexní rekonstrukci vodojemu jakožto vodohospodářské infrastrukturní stavby ve smyslu § 2 odst. 1 a 2 zákona o vodovodech, s celkovou velikostí akumulačního objemu funkčně propojených komor ve společném areálu minimálně 19 000 m3 | 6 bodů za každou další referenci účasti na vymezené zakázce nad rámec kvalifikačního kritéria; max. 24 bodů |
|  | zkušenost s realizací zakázky, jejímž předmětem byly projekční práce na stavbě, kdy dokumentace pro územní rozhodnutí a/nebo pro stavební povolení a/nebo pro provádění stavby byla zpracována metodikou BIM dle její definice uvedené níže, přičemž investiční náklady stavebních prací činily alespoň 80 mil. Kč bez DPH | 2 body za každou referenci účasti na vymezené zakázce; max. 6 bodů |
| - Specialista na techniku prostředí staveb [Celkový maximální bodový zisk činí 20 bodů.] | zkušenost (nad rámec kvalifikace) na pozici specialisty v oboru technika prostředí staveb (či jiné obdobné pozici) spočívající ve zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení (nebo společné povolení) a/nebo dokumentace pro provádění stavby spolu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to pro výstavbu nebo komplexní rekonstrukci projektu vodárenské infrastrukturní stavby ve smyslu § 2 odst. 1 a 2 zákona o vodovodech, kdy investiční náklady stavebních prací na projektu převyšovaly alespoň 80 mil. Kč bez DPH | 4 body za každou další referenci účasti na vymezené zakázce nad rámec kvalifikačního kritéria; max. 20 bodů |
| - Specialista na statiku a dynamiku staveb [Celkový maximální bodový zisk činí 20 bodů.] | zkušenost (nad rámec kvalifikace) se zpracováním projektové dokumentace v části nosných konstrukcí staveb, a to pro výstavbu nebo komplexní rekonstrukci projektu vodárenské infrastrukturní stavby ve smyslu § 2 odst. 1 a 2 zákona o vodovodech, kdy investiční náklady stavebních prací na projektu převyšovaly alespoň 80 mil. Kč bez DPH | 4 body za každou další referenci účasti na vymezené zakázce nad rámec kvalifikačního kritéria; max. 20 bodů |

Celkový maximální bodový zisk na všech výše uvedených pozicích činí 100 bodů. Praxe a zkušenosti členů realizačního týmu dodavatele nad rámec maximálního bodového ohodnocení v rámci bodovaných kritérií již nejsou hodnoceny.

Předmět veřejné zakázky bude plněn rovněž v souladu s metodikou BIM (informační modelování budov). Zadavatel uvádí, že BIM (Building Information Modeling nebo Building Information Management) je digitální model, který reprezentuje fyzický a funkční objekt s jeho charakteristikami. Slouží jako otevřená databáze informací o objektu a pro jeho navrhování, výstavbu a provoz po dobu jeho užívání. Pro účely posouzení splnění zkušeností vybraných členů realizačního týmu s projektováním staveb, kdy dokumentace pro územní rozhodnutí a/nebo pro stavební povolení a/nebo pro provádění stavby byla zpracována metodikou BIM, pak projektování metodou BIM znamená vyhotovení projektu metodou informačního modelování budov (BIM) pro projektové řízení jako nástroje komunikace účastníků výstavby, pro kontrolu kolizí konstrukcí a zařízení, pro řízení nákladů stavby a vyhodnocení variantních návrhů (Cost management) a časové plánování. Informace a požadavky Zadavatele týkající se BIM jsou blíže uvedeny v příloze č. 9 Závazného návrhu smlouvy – BIM dokumentace.

Pro účely hodnocení budou brány v potaz pouze praxe a zkušenosti fyzických osob (členů realizačního týmu dodavatele), prostřednictvím kterých byla prokazována technická kvalifikace dle bodu 6.4 zadávací dokumentace.

Zkušeností člena realizačního týmu dodavatele na pozici posuzované v rámci hodnocení se rozumí jeden obchodní případ, tj. služby již poskytnuté v rámci jednoho smluvního vztahu s jedním objednatelem. Pro účely hodnocení nabídek budou uznány pouze účasti na dokončených zakázkách. Rozhodným pro dokončení zakázky je den zahájení tohoto zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

Pokud v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky dojde ke změně některého člena realizačního týmu, musí být v souladu se smlouvou nahrazen pouze takovou osobou, která splňuje minimálně takové parametry kvality (tj. dosáhne stejné bodové hodnocení za praxi a zkušenosti), kterými disponovala ta osoba, která byla hodnocena a následně nahrazena.

Hodnocení nabídek podle kritéria Zkušenosti členů realizačního týmu bude probíhat tak, že se přidělí dodavatelům body dle výše uvedené tabulky. Nabídka, která tímto způsobem získá nejvyšší počet bodů („původní body“), bude ohodnocena 100 body. Dalším nabídkám bude přidělena bodová hodnota dle vzorce:

hodnocený původní počet bodů

_____________________________		x 100

nejvyšší původní počet bodů

Bodové hodnoty jednotlivých nabídek budou následně vynásobeny 0,20, tj. váhou tohoto dílčího hodnotícího kritéria.

## Celkové hodnocení nabídek

Celkové hodnocení nabídek bude provedeno tak, že číselné hodnocení nabídek dle jednotlivých kritérií se sečte pro každou nabídku, tj. sečte se počet vážených bodů za kritérium „Celková nabídková cena v Kč bez DPH“ a počet vážených bodů za kritérium „Zkušenosti členů realizačního týmu“, a stanoví se pořadí úspěšnosti účastníků. Ekonomicky nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že jednotlivé hodnoty budou při výpočtech hodnocení zaokrouhlovány vždy na 2 desetinná místa.

Pokud dvě nebo více nabídek dosáhnou stejného počtu bodů, jako ekonomicky výhodnější bude vybrána ta nabídka, která dosáhla lepší ohodnocení (tj. vyšší počet bodů) v rámci kritéria „Celková nabídková cena v Kč bez DPH“.

# Výběr dodavatele

Zadavatel je povinen vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek ve smyslu bodu 9 této zadávací dokumentace.

Zadavatel odešle vybranému účastníkovi zadávacího řízení výzvu k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již Zadavatel nemá k dispozici.

U vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, Zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů ("skutečný majitel") z evidence údajů o skutečných majitelích. Zadavatel upozorňuje, že podle § 122 odst. 7 ZZVZ vyloučí vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, pokud nebylo možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů; k zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží.

Vybraného dodavatele, je-li zahraniční právnickou osobou, Zadavatel ve výzvě podle předchozího odstavce vyzve rovněž k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence,

- ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem; a

- k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména

1.  výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku,

2.  seznam akcionářů,

3.  rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

4.  společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Zadavatel upozorňuje, že je vázán § 211 odst. 3 ZZVZ stanovujícím povinnost písemné elektronické komunikace mezi Zadavatelem a dodavatelem, která se vztahuje na veškeré předkládané doklady, včetně dokladů předkládaných vybraným dodavatelem na základě výzvy dle § 122 odst. 3 a 5 ZZVZ. V případech, kdy zákon (např. § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ) nebo Zadavatel v zadávacích podmínkách požaduje po vybraném dodavateli předložení originálních dokladů a tyto existují pouze v listinné podobě, bude nutná jejich konverze do elektronické podoby v souladu s § 22 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel vyloučí vybraného dodavatele, který nepředloží výše uvedené údaje, doklady nebo vzorky dle požadavků Zadavatele.

Zadavatel vyloučí vybraného dodavatele rovněž, pokud na základě výše uvedených dokladů zjistí, že vybraný dodavatel byl ve střetu zájmů podle § 44 odst. 2 a 3 ZZVZ.

# Pokyny pro zpracování nabídky

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Dodavatel předloží úplnou elektronickou verzi nabídky, a to s využitím elektronického nástroje E-ZAK dle bodu 13 této zadávací dokumentace.

Nabídka na veřejnou zakázku bude zpracována v písemné formě v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje). Pro cizojazyčné doklady předložené v nabídce se použijí pravidla stanovená v § 45 odst. 3 ZZVZ. Pokud budou některé doklady nebo dokumenty v nabídce předloženy v jiném jazyce, musí být, s výjimkou dokladů ve slovenském jazyce a dokladů o vzdělání v latinském jazyce, předloženy společně s překladem do českého jazyka.

Zadavatel ve vztahu k mezinárodním sankcím požaduje, aby každý účastník garantoval, že v případě výběru jeho nabídky, uzavření smlouvy a plnění veřejné zakázky, nedojde k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Zadavatel vázáni. Skutečnost, že dodavatel neporušuje tyto normy prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení ve své nabídce, jehož vzor tvoří přílohu č. 8 zadávací dokumentace.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly Zadavatele uvést v omyl.

Dodavatel předloží nabídku v následné doporučené struktuře:

- Krycí list nabídky obsahující identifikační a kontaktní údaje účastníka v rozsahu dle § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ. Krycí list bude zpracován v souladu se vzorem, který je přílohou zadávací dokumentace (viz příloha č. 1);

- Dokumenty k prokázání splnění kvalifikace;

- Vyplněná tabulka pro hodnocení členů realizačního týmu, dle závazného vzoru, který tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace;

- Vyplněná tabulka Nabídková cena dodavatele dle závazného vzoru, který tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace;

- Informace o poddodavatelích dle čl. 8 této zadávací dokumentace;

- Čestné prohlášení ve vztahu k mezinárodním sankcím dle přílohy č. 8 zadávací dokumentace;

- Ostatní doklady a prohlášení vztahující se k předmětu plnění Veřejné zakázky (další Zadavatelem požadované přílohy a dokumenty).

V případě společné účasti dodavatelů („společnost“), bude v nabídce stanoven „vedoucí společník“, který bude pověřený ostatními dodavateli („společníci“) jednat (včetně běžné komunikace) a zastupovat společnost. Za takové pověření se považuje též provedení registrace v elektronickém nástroji. V případě společné účasti dodavatelů bude součástí nabídky i kopie smlouvy o společnosti (sdružení/konsorciu), zakládající společnou účast dodavatelů v zadávacím řízení. V případě společné účasti dodavatelů zadavatel požaduje, aby odpovědnost nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

Zadavatel upozorňuje, že z důvodu podání nabídky využitím elektronického nástroje nemusí být nabídka (ani její dílčí části) podepsaná elektronickým podpisem.

# Vysvětlení zadávací dokumentace, prohlídka místa plnění

## Vysvětlení zadávací dokumentace

Dodavatel je oprávněn požadovat vysvětlení zadávací dokumentace této veřejné zakázky. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být dodavatelem podána písemně v elektronické podobě ideálně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, případně také prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem adresovaným kontaktní osobě Zadavatele vymezené v bodě 1.2 výše.

Písemná žádost musí být Zadavateli doručena nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti dodavatele uveřejní na svém profilu v E-ZAK na adrese https://zakazky.pvs.cz/ nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení písemné žádosti dodavatele.

Zadavatel upozorňuje, že v rámci zadávacího řízení této veřejné zakázky musí ve smyslu § 211 ZZVZ veškerá komunikace a veškeré úkony v rámci zadávacího řízení mezi Zadavatelem a dodavatelem probíhat pouze písemnou formou a elektronicky (elektronickým nástrojem, datovou schránkou, e-mailem).

## Prohlídka místa plnění

Zadavatel v souladu s § 97 ZZVZ umožňuje prohlídku místa plnění.

Prohlídka místa plnění bude probíhat ve dnech od 23. 1. 2023 do 27. 1. 2023 v areálu Kopanina, a to v ideálním případě s každým dodavatelem samostatně.

Z daného důvodu je každý dodavatel, který má zájem o účast na prohlídce místa plnění, povinen zadavateli zaslat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK přihlášku na prohlídku místa plnění, a to nejpozději do 18. 1. 2023, přičemž v přihlášce uvede jeden konkrétní preferovaný den z rozmezí 23. 1. – 27. 1. 2023, ve který se chce prohlídky místa plnění zúčastnit. Zadavatel mu následně bez zbytečného odkladu potvrdí prohlídku místa plnění, včetně stanovení konkrétního dne a hodiny, resp. časového rozmezí, vymezeného pro prohlídku s daným dodavatelem, a místa setkání.

V případě, že by zadavatel obdržel od více dodavatelů přihlášku do jednoho dne tak, že časově již nebude možné všem dodavatelům stanovit časový termín konání prohlídky místa plnění na jimi preferovaný termín, zadavatel vyhoví takovému času postupně podle data obdržených přihlášek (tj. primárně nejdříve přihlášeným), přičemž později přihlášeným dodavatelům stanoví jiný termín prohlídky místa plnění v rámci výše vymezených dnů.

Jakékoli dotazy k zadávací dokumentaci či předmětu plnění veřejné zakázky budou dodavatelé pokládat způsobem dle čl. 12.1 výše, tedy písemně ve formě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

# lhůta a místo pro podání nabídky

Nabídka bude podána v souladu s § 107 ZZVZ a v návaznosti na § 211 odst. 3 ZZVZ v elektronické podobě. Zadavatel nepřijímá nabídky podané v listinné podobě.

Lhůta pro podání nabídek je uvedena v Oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu Zadavatele.

Za včasné doručení nabídky nese odpovědnost dodavatel.

Dodavatel je povinen podat nabídku v elektronické podobě do konce lhůty pro podání nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na uvedené elektronické adrese: https://zakazky.pvs.cz/contract_display_274.html.

Bližší informace nezbytné pro podání elektronické nabídky jsou uvedeny v manuálu na adrese https://zakazky.pvs.cz/manual.html. Pro podání nabídky je nezbytná registrace dodavatele v elektronickém nástroji E-ZAK. Pro získání možnosti přihlášení do systému E-ZAK je zapotřebí se registrovat do Centrální databáze dodavatelů (CDD) systému FEN.cz na adrese https://fen.cz/#/registrace, kde dodavatel nalezne všechny podrobnosti a návody k registraci. Zadavatel upozorňuje, že registrační proces trvá do 48 hodin (počítáno v pracovní dny). Je tedy v zájmu dodavatele tuto registraci provést v dostatečné lhůtě před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka zadávacího řízení. Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh).

Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 odst. 1 ZZVZ po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek v elektronické podobě je neveřejné.

Dodavatel v nabídce výslovně uvede jednu kontaktní adresu pro písemný styk mezi dodavatelem a Zadavatelem.

# zadávací lhůta

Zadavatel nestanovuje zadávací lhůtu.

# Záveřečná ustanovení a výhrady zadavatele

Aniž jsou dotčena příslušná práva uvedená v ZZVZ, uvádí Zadavatel níže další informace vztahující se k průběhu celého zadávacího řízení a stanoví následující výhrady:

##### právo podanou nabídku účastníku nevracet;

##### oficiálním jazykem pro veškerou komunikaci mezi účastníkem a Zadavatelem týkající se záležitostí souvisejících s tímto zadávacím řízením je český jazyk. Zadavatel nebude zajišťovat ve prospěch účastníků žádné překladatelské služby. Zadavatel tímto připouští, aby účastníci používali jako jazyk také slovenštinu;

##### písemná komunikace mezi Zadavatelem a dodavatelem musí probíhat elektronicky;

##### právo zrušit toto zadávací řízení v souladu s § 170 ZZVZ, a to i bez splnění podmínek dle § 127 ZZVZ;

##### Zadavatel nepřipouští varianty nabídky;

##### právo provádět změny či doplnění, zejména opravit chyby nebo opomenutí, v této zadávací dokumentaci ve lhůtě pro podání nabídek. V takovém případě podle charakteru změny či doplnění Zadavatel přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. Pokud se změna či doplnění bude týkat informací zveřejňovaných ve Věstníku veřejných zakázek, bude změna oznámena formou opravného formuláře v uvedeném informačním systému;

##### účastníci nemají nárok na jakékoliv náhrady nákladů spojených s jejich účastí v zadávacím řízení, včetně přípravy a podání nabídky a dalších žádostí, návrhů apod., a to ani v případě zrušení zadávacího řízení dle ZZVZ;

##### Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje možnost každoroční změny ceny za plnění předmětu veřejné zakázky, a to na základě indexu spotřebitelských cen (CPI) oficiálně vyhlášeného Českým statistickým úřadem. Podrobné podmínky změny ceny za plnění veřejné zakázky jsou stanoveny v čl. VI závazného návrhu smlouvy;

##### Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob a účastník je povinen poskytnout Zadavateli v této souvislosti veškerou součinnost;

##### Zadavatel si vyhrazuje, že je oprávněn informace, jež v souvislosti se smlouvou na plnění této veřejné zakázky obdržel od dodavatele, uveřejnit nebo zpřístupnit třetím osobám, a to zejména z důvodů stanovených platnými právními předpisy v oblasti práva veřejnosti na informace, resp. povinnosti uveřejňování smluv podle zvláštního právního předpisu. Dodavatel proto souhlasí s uveřejněním takových informací zadavatelem. Tento odstavec rovněž neomezuje oprávnění smluvních stran poskytnout potřebné informace svým auditorům nebo právním, ekonomickým či jiným poradcům, kteří jsou vůči smluvní straně vázáni mlčenlivostí, ani neomezuje oprávnění smluvních stran uplatňovat svá práva z uzavřené smlouvy. Dodavatel výslovně souhlasí, že smlouva (včetně případných příloh, změn a dodatků) může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a uveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek;

##### Zadavatel zadává tuto veřejnou zakázku s ohledem na zásady společensky odpovědného zadávání. Podmínky týkající se tohoto společensky (sociálně) odpovědného zadávání jsou vymezeny v Závazném návrhu smlouvy.  Zadavatel doplňuje, že s ohledem na předmět a povahu veřejné zakázky není použití inovativních produktů a technologií efektivní, a proto není stanoveno;

##### Zadavatel výslovně upozorňuje účastníky, že vybraný dodavatel je v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

# Přílohy zadávací dokumentace

- Příloha č. 1:	Vzor krycího listu nabídky

Příloha č. 2:	Závazný vzor tabulky pro hodnocení členů realizačního týmu

Příloha č. 3:	Závazný návrh smlouvy na výběr poskytovatele služeb stavebního projektanta

Příloha č. 4: 	Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikace

Příloha č. 5:	Nabídková cena dodavatele

Příloha č. 6:	Seznam poddodavatelů

Příloha č. 7:	Prohlášení o mlčenlivosti

Příloha č. 8:	Čestné prohlášení ve vztahu k mezinárodním sankcím

Příloha č. 1

KRYCÍ LIST NABÍDKY

| KRYCÍ LIST NABÍDKY |  |  |
| --- | --- | --- |
| Veřejná zakázka |  |  |
| Název | Poskytování služeb projekčních a inženýrských činností k akci – Dostavba VDJ Kopanina, Praha 5 |  |
| Základní identifikační údaje |  |  |
| Zadavatel: |  |  |
| Název: |  | Pražská vodohospodářská společnost a.s. |
| Sídlo: |  | Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6 |
| IČO: |  | 256 56 112 |
| Zástupce zadavatele: |  | Ing. Pavel Válek, MBA, předseda představenstva Mgr. Martin Velík, místopředseda představenstva Ing. Ludvík Nesnídal, člen představenstva |
| Dodavatel: |  |  |
| Název/jméno a příjmení: |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Sídlo/místo podnikání: |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Právní forma: |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Tel/e-mail: |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| IČ: |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| DIČ: |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Osoba oprávněná zastupovat dodavatele: |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Telefon: |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| E-mail: |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| ID Datové schránky: |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Informace, zda je dodavatel malým nebo středním podnikem: |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Dodavatel tímto prohlašuje, že

- podáním nabídky přijímá zadávací podmínky uvedené v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, případně ve vysvětlení, změně nebo doplnění této dokumentace a dalších částech dokumentace obsahujících zadávací podmínky, a tyto jsou mu jasné a srozumitelné;

- že Závazný návrh smlouvy plně a bezvýhradně akceptuje;

- veškeré uvedené informace, údaje a podklady, které uvádí ke splnění požadavků stanovených Zadavatelem, jsou pravdivé, úplné a odpovídají skutečnosti;

- bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, bude dodržovat zásady sociálně odpovědného plnění veřejné zakázky, a to minimálně v tom rozsahu, že zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:

- plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů (pokud bude poddodavatele pro plnění veřejné zakázky využívat);

- řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům (pokud bude poddodavatele pro plnění veřejné zakázky využívat), kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 30 dnů od obdržení platby ze strany Zadavatele za konkrétní plnění;

- snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí;

- implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem k plnění a pro účely veřejné zakázky možné a vhodné;

- na výzvu Zadavatele za účelem kontroly předkládat (či zajistí předložení) příslušné doklady (zejména, nikoli však výlučně pracovněprávní smlouvy) a to bez zbytečného odkladu od výzvy Zadavatele, nejpozději však do 7 pracovních dnů.

Místo: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Datum: [DOPLNÍ DODAVATEL]

| Jméno, příjmení, funkce | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| --- | --- |
| Podpis | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Příloha č. 2

ZÁVAZNÝ VZOR TABULKY PRO HODNOCENÍ ČLENŮ REALIZAČNÍHO TÝMU

Dodavatel vyplní níže uvedené tabulky dle pokynů vymezených v bodě 9.2 zadávací dokumentace. Jednotlivá kritéria, která budou hodnocena nad rámec požadované technické kvalifikace, jsou rovněž detailně specifikována v bodě 9.2 zadávací dokumentace.

Níže uvedené tabulky ve vztahu ke zkušenostem členů realizačního týmu vyplní dodavatel pro každou referenci, prokazovanou nad rámec kvalifikace dle bodu 9.2 zadávací dokumentace (tj. je-li zkušeností nad rámec kvalifikace více, dodavatel nakopíruje níže uvedenou tabulku podle počtu zkušeností a pro každou zkušenost vyplní samostatnou tabulku).

- VEDOUCÍ TÝMU (HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU – HIP)

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL]	Příjmení: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Datum narození: [DOPLNÍ DODAVATEL]

# Zkušenost na pozici vedoucího týmu (hlavního inženýra projektu či obdobné vedoucí pozici) spočívající ve zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, dokumentace pro vydání stavebního povolení (nebo místo DÚR a DSP zpracování dokumentace pro vydání společného povolení), a dále dokumentace pro provádění stavby spolu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro výstavbu nebo komplexní rekonstrukci projektu vodárenské infrastrukturní stavby ve smyslu § 2 odst. 1 a 2 zákona o vodovodech, kdy investiční náklady stavebních prací na projektu převyšovaly alespoň 300 mil. Kč bez DPH (nad rámec kvalifikace)

| Název zakázky: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| --- | --- |
| Cena investičních nákladů výstavby/rekonstrukce, jejíž příprava byla předmětem zakázky (v Kč bez DPH): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Termín realizace zakázky (měsíc a rok): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Popis zakázky – v detailu potřebném pro ověření splnění požadavku: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Specifikace pozice člena realizačního týmu na zakázce: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Dodavatel referenčních služeb a vztah člena realizačního týmu k tomuto dodavateli: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Popis činností vykonaných členem realizačního týmu na zakázce: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Doba trvání zkušenosti člena týmu na dané zakázce (od – do s uvedením měsíce a roku): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Objednatel zakázky (obch. firma/název a sídlo) a kontaktní osoba objednatele za účelem ověření zkušenosti ze strany zadavatele (jméno, příjmení, telefonické a emailové spojení) | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

# Zkušenost s realizací zakázky, jejímž předmětem byly projekční práce na stavbě, kdy dokumentace pro územní rozhodnutí a/nebo pro stavební povolení a/nebo pro provádění stavby byla zpracována metodikou BIM, přičemž investiční náklady stavebních prací činily alespoň 80 mil. kč bez DPH

| Název zakázky: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| --- | --- |
| Cena investičních nákladů výstavby/rekonstrukce, jejíž příprava byla předmětem zakázky (v Kč bez DPH): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Termín realizace zakázky (měsíc a rok): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Popis zakázky – v detailu potřebném pro ověření splnění požadavku: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Specifikace pozice člena realizačního týmu na zakázce: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Dodavatel referenčních služeb a vztah člena realizačního týmu k tomuto dodavateli: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Popis činností vykonaných členem realizačního týmu na zakázce: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Doba trvání zkušenosti člena týmu na dané zakázce (od – do s uvedením měsíce a roku): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Objednatel zakázky (obch. firma/název a sídlo) a kontaktní osoba objednatele za účelem ověření zkušenosti ze strany zadavatele (jméno, příjmení, telefonické a emailové spojení) | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

- ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO TÝMU (ZÁSTUPCE HLAVNÍHO INŽENÝRA PROJEKTU)

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL]	Příjmení: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Datum narození: [DOPLNÍ DODAVATEL]

# Zkušenost na pozici vedoucího týmu nebo zástupce vedoucího týmu (či obdobné vedoucí pozici) spočívající ve zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (nebo dokumentace pro vydání společného povolení), a/nebo dokumentace pro provádění stavby spolu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to pro výstavbu nebo komplexní rekonstrukci vodojemu jakožto vodohospodářské infrastrukturní stavby ve smyslu § 2 odst. 1 a 2 zákona o vodovodech, s celkovou velikostí akumulačního objemu funkčně propojených komor ve společném areálu minimálně 19 000 m3 (nad rámec kvalifikace)

| Název zakázky: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| --- | --- |
| Cena investičních nákladů výstavby/rekonstrukce, jejíž příprava byla předmětem zakázky (v Kč bez DPH): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Termín realizace zakázky (měsíc a rok): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Popis zakázky – v detailu potřebném pro ověření splnění požadavku: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Specifikace pozice člena realizačního týmu na zakázce: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Dodavatel referenčních služeb a vztah člena realizačního týmu k tomuto dodavateli: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Popis činností vykonaných členem realizačního týmu na zakázce: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Doba trvání zkušenosti člena týmu na dané zakázce (od – do s uvedením měsíce a roku): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Objednatel zakázky (obch. firma/název a sídlo) a kontaktní osoba objednatele za účelem ověření zkušenosti ze strany zadavatele (jméno, příjmení, telefonické a emailové spojení) | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

# Zkušenost s realizací zakázky, jejímž předmětem byly projekční práce na stavbě, kdy dokumentace pro územní rozhodnutí a/nebo pro stavební povolení a/nebo pro provádění stavby byla zpracována metodikou BIM, přičemž investiční náklady stavebních prací činily alespoň 80 mil. kč bez DPH

| Název zakázky: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| --- | --- |
| Cena investičních nákladů výstavby/rekonstrukce, jejíž příprava byla předmětem zakázky (v Kč bez DPH): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Termín realizace zakázky (měsíc a rok): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Popis zakázky – v detailu potřebném pro ověření splnění požadavku: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Specifikace pozice člena realizačního týmu na zakázce: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Dodavatel referenčních služeb a vztah člena realizačního týmu k tomuto dodavateli: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Popis činností vykonaných členem realizačního týmu na zakázce: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Doba trvání zkušenosti člena týmu na dané zakázce (od – do s uvedením měsíce a roku): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Objednatel zakázky (obch. firma/název a sídlo) a kontaktní osoba objednatele za účelem ověření zkušenosti ze strany zadavatele (jméno, příjmení, telefonické a emailové spojení) | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

- SPECIALISTA NA TECHNIKU PROSTŘEDÍ STAVEB

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL]	Příjmení: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Datum narození: [DOPLNÍ DODAVATEL]

# Zkušenost na pozici specialisty v oboru technika prostředí staveb (či jiné obdobné pozici) spočívající ve zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení (nebo společné povolení) a/nebo dokumentace pro provádění stavby spolu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to pro výstavbu nebo komplexní rekonstrukci projektu vodárenské infrastrukturní stavby ve smyslu § 2 odst. 1 a 2 zákona o vodovodech, kdy investiční náklady stavebních prací na projektu převyšovaly alespoň 80 mil. Kč bez (nad rámec kvalifikace)

| Název zakázky: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| --- | --- |
| Cena investičních nákladů výstavby/rekonstrukce, jejíž příprava byla předmětem zakázky (v Kč bez DPH): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Termín realizace zakázky (měsíc a rok): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Popis zakázky – v detailu potřebném pro ověření splnění požadavku: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Specifikace pozice člena realizačního týmu na zakázce: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Dodavatel referenčních služeb a vztah člena realizačního týmu k tomuto dodavateli: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Popis činností vykonaných členem realizačního týmu na zakázce: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Doba trvání zkušenosti člena týmu na dané zakázce (od – do s uvedením měsíce a roku): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Objednatel zakázky (obch. firma/název a sídlo) a kontaktní osoba objednatele za účelem ověření zkušenosti ze strany zadavatele (jméno, příjmení, telefonické a emailové spojení) | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

- SPECIALISTA NA STATIKU A DYNAMIKU STAVEB

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL]	Příjmení: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Datum narození: [DOPLNÍ DODAVATEL]

# Zkušenost se zpracováním projektové dokumentace v části nosných konstrukcí staveb, a to pro výstavbu nebo komplexní rekonstrukci projektu vodárenské infrastrukturní stavby ve smyslu § 2 odst. 1 a 2 zákona o vodovodech, kdy investiční náklady stavebních prací na projektu převyšovaly alespoň 80 mil. Kč bez DPH (nad rámec kvalifikace)

| Název zakázky: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| --- | --- |
| Cena investičních nákladů výstavby/rekonstrukce, jejíž příprava byla předmětem zakázky (v Kč bez DPH): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Termín realizace zakázky (měsíc a rok): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Popis zakázky – v detailu potřebném pro ověření splnění požadavku: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Specifikace pozice člena realizačního týmu na zakázce: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Dodavatel referenčních služeb a vztah člena realizačního týmu k tomuto dodavateli: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Popis činností vykonaných členem realizačního týmu na zakázce: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Doba trvání zkušenosti člena týmu na dané zakázce (od – do s uvedením měsíce a roku): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Objednatel zakázky (obch. firma/název a sídlo) a kontaktní osoba objednatele za účelem ověření zkušenosti ze strany zadavatele (jméno, příjmení, telefonické a emailové spojení) | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Příloha č. 3

ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY

(příloha tvoří samostatný dokument)

Příloha č. 4

VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

[Pozn. Zadavatele k čestnému prohlášení: Jestliže nabídku podává více dodavatelů společně, pak toto čestné prohlášení vyplní a doloží v nabídce každý dodavatel samostatně. Tuto vysvětlující poznámku dodavatel před vyplněním čestného prohlášení odstraní.]

Dodavatel: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Sídlo: [DOPLNÍ DODAVATEL]

IČO: [DOPLNÍ DODAVATEL]

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL], spisová značka [DOPLNÍ DODAVATEL], zastoupená [DOPLNÍ DODAVATEL]

čestně prohlašuje, že:

- Splňuje základní způsobilost dle § 74 ZZVZ, neboť:

- nebyl v zemi svého sídla posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řadu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. Výše uvedenou podmínku splňuje jak výše uvedená právnická osoba, tak i každý člen statutárního orgánu této právnické osoby.

[Pozn. Zadavatele k výše zvýrazněnému textu čestného prohlášení: Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý čelen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele. Šedou část čestného prohlášení tak dodavatel upraví dle skutečnosti a tento vysvětlující text pro účely podání čestného prohlášení v nabídce odstraní.];

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

- není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Doklady dle § 75 ZZVZ v originálu nebo v úředně ověřené kopii dodavatel předloží před uzavřením smlouvy.

- Splňuje profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ, neboť:

- je zapsán v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

- disponuje dokladem o oprávnění k podnikání – doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, tj. projektová činnost ve výstavbě;

- disponuje osobou/osobami, jejímž/jejichž prostřednictvím zabezpečuje odbornou způsobilost jako i) autorizovaný inženýr nebo technik pro obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ii) autorizovaný inženýr nebo technik pro obor technika prostředí staveb – technická zařízení, resp. technologická zařízení staveb.

Doklady dle § 77 ZZVZ v originálu nebo v úředně ověřené kopii dodavatel předloží před uzavřením smlouvy.

- Splňuje technickou kvalifikaci požadovanou Zadavatelem v bodě 6.4 zadávací dokumentace, neboť:

- v relevantním období posledních 7 let před zahájením zadávacího řízení realizoval významné služby uvedené v následujícím seznamu významných služeb (z přiloženého seznamu musí prokazatelně vyplývat splnění všech požadavků Zadavatele; Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si pravdivost poskytnutých referencí u objednatelů):

| Objednatel | Název významné zakázky | Popis realizovaného plnění | Výše investičních nákladů stavby | Velkost objemu komor (v m3) | Doba realizace (MM/RR-MM/RR) | Poskytnuto řádně a včas | Kontaktní údaje kontaktní osoby objednatele |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

*Dodavatel doplní potřebný počet řádků.

- prohlašuje, že veřejnou zakázku bude v případě výběru jeho nabídky jako nejvýhodnější realizovat prostřednictvím níže uvedených členů realizačního týmu:

| Pozice | Jméno a příjmení člena týmu |
| --- | --- |
| 1) Vedoucí týmu (hlavní inženýr projektu - HIP) | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2) Zástupce vedoucího týmu (zástupce hlavního inženýra projektu) | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3) Specialista na techniku prostředí staveb | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 4) Specialista na statiku a dynamiku staveb | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 5) Specialista na strojní inženýrství | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 6) Specialista na elektro inženýrství | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Toto čestné prohlášení činí dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

Místo: 	[DOPLNÍ DODAVATEL]

Datum:	[DOPLNÍ DODAVATEL]

| Jméno, příjmení, funkce | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| --- | --- |
| Podpis | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Příloha č. 5

NABÍDKOVÁ CENA DODAVATELE

- Celková nabídková cena dodavatele

| Celková nabídková cena v Kč bez DPH | Výše DPH a sazba DPH | Celková nabídková cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

- Cena dílčích plnění

| Stupeň předmětu plnění veřejné zakázky (dílčí cenový milník) | Maximální hranice ceny za projektové, inženýrské a související činnosti [% z celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH] | Částka za dílčí plnění v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
| Dokumentace pro územní rozhodnutí dle čl. VI. odst. 2 písm. a) Závazného návrhu smlouvy | 30 | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Výkon inženýrské činnosti pro zajištění územního rozhodnutí dle čl. VI. odst. 2 písm. d) Závazného návrhu smlouvy | 8 | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Dokumentace pro stavební povolení dle čl. VI. odst. 2 písm. b) Závazného návrhu smlouvy | 30 | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Výkon inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení dle čl. VI. odst. 2 písm. e) Závazného návrhu smlouvy | 8 | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Dokumentace pro provedení Stavby dle čl. VI. odst. 2 písm. c) Závazného návrhu smlouvy | 30 | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Součinnost při výběru zhotovitele Stavby dle čl. VI. odst. 2 písm. f) Závazného návrhu smlouvy | 5 | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Příloha č. 6

SEZNAM PODDODAVATELŮ

[obchodní jméno] [DOPLNÍ DODAVATEL]

IČO: [DOPLNÍ DODAVATEL]

se sídlem: [DOPLNÍ DODAVATEL]

zastoupený: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Dodavatel tímto zadavateli předkládá seznam všech poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky „Poskytování služeb projekčních a inženýrských činností k akci - Dostavba VDJ Kopanina, Praha 5“ dle dodavatelem předložené nabídky.

|  | Identifikace poddodavatele (název, sídlo, IČ) | Věcný popis předmětu plnění (konkrétních prací) realizovaného tímto poddodavatelem | Podíl poddodavatele na provádění díla v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2. | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3. | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Příloha č. 7

VZOR PROHLÁŠENÍ O MLČENLIVOSTI

|  | prohlášení o zachování mlčenlivosti o důvěrných informacích |  |
| --- | --- | --- |

- [Obchodní firma - doplní dodavatel], se sídlem [doplní dodavatel], identifikační číslo osoby [doplní dodavatel], zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [doplní dodavatel] pod spisovou značkou [doplní dodavatel], zastoupená [doplní dodavatel] (dále jen "Dodavatel")

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- Dodavatel má zájem na poskytnutí zadávací dokumentace za účelem účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem "Poskytování služeb projekčních a inženýrských činností k akci - Dostavba VDJ Kopanina, Praha 5", vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2022-052431 (dále jen "Veřejná zakázka" a "Zadávací řízení") Pražskou vodohospodářskou společností a.s., se sídlem Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 256 56 112.

- Součástí zadávací dokumentace na Veřejnou zakázku jsou dokumenty obsahující informace označené Zadavatelem jako důvěrné. Důvěrné informace jsou obsaženy v příloze č. 1 a 2 závazného návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace (dále jen "Předmětná část ZD").

- Zadavatel podmiňuje poskytnutí této Předmětné části ZD přijetím přiměřených opatření k ochraně důvěrné povahy informací obsažených v této části zadávací dokumentace, a to v souladu s § 96 odst. 2 ve spojení s § 36 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Jako přiměřené opatření ve smyslu tohoto odstavce určil Zadavatel povinnost Dodavatele předložit toto prohlášení o zachování mlčenlivosti o důvěrných informacích (dále jen "Prohlášení").

- Účelem tohoto Prohlášení je zajistit zachování důvěrnosti Předmětné části ZD, tedy přijetí povinnosti Dodavatele zachovávat mlčenlivost ve vztahu k Předmětné části ZD a postupovat tak, aby bylo zajištěno, že Předmětná část ZD nebude zpřístupněna třetí osobě či osobám.

prohlašuje následující:

    - DŮVĚRNÉ INFORMACE

- 1.1 	Pro účely tohoto Prohlášení se za důvěrné informace považují Předmětná část ZD, tedy Předmětná část ZD jako celek a všechny její součásti (dále jen "Důvěrné informace").

- 1.2 		Za Důvěrné informace nebudou považovány informace, které:

- jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právním řádem) či smluvní povinnosti; nebo

- jsou poskytnuty Dodavateli třetí osobou, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.

- 1.3 		Dodavatel si je vědom toho, že Důvěrné informace jsou majetkem Zadavatele a jejich zpřístupnění opravňuje Dodavatele k užití výlučně za účelem výkonu práv a plnění povinností v rámci Zadávacího řízení, a to v minimálním rozsahu, který je k tomu nutný (dále jen "Povolený účel").

    - POVINNOST ZACHOVÁNÍ DŮVĚRNOSTI

- 2.1 		Dodavatel prohlašuje a zavazuje se, že:

- bude s Důvěrnými informacemi nakládat a využívat je výhradně za účelem odpovídajícím Povolenému účelu a v souladu s podmínkami tohoto Prohlášení.

- 2.2 	Bez předchozího písemného souhlasu Zadavatele Dodavatel zejména:

- nebude s Důvěrnými informacemi nakládat a neužije Důvěrné informace pro jiné účely, než pro Povolený účel, zejména je neužije ke svému prospěchu, nebo ku prospěchu jiné osoby nebo ke škodě nebo jiné újmě Zadavatele; a

- nesdělí Důvěrné informace, neumožní zpřístupnění obsahu Důvěrných informací, ani jejich částí žádným třetím osobám a neposkytne Důvěrné informace žádné třetí osobě, s výjimkou případů, kdy tak stanoví toto Prohlášení.

- 2.3 	Dodavatel je v nezbytném rozsahu vyplývajícím z Povoleného účelu oprávněn zpřístupnit Důvěrné informace nebo jejich část svým statutárním orgánům, vedoucím pracovníkům a zaměstnancům, kteří byli informováni o přijaté povinnosti Dodavatele nesdělit Důvěrné informace a o povaze Důvěrných informací a zavázali se zachovávat mlčenlivost ohledně Důvěrných informací, pokud k tomu nejsou již zavázáni ze zákona.

- 2.4 	Dodavatel je v nezbytném rozsahu vyplývajícím z Povoleného účelu oprávněn zpřístupnit Důvěrné informace svým externím poradcům a spolupracovníkům za předpokladu, že tyto osoby jsou vázány povinností zachování důvěrnosti alespoň v rozsahu tohoto Prohlášení.

- 2.5 		Dodavatel není vázán povinností nesdělit Důvěrné informace:

- pokud je jejich zpřístupnění (v nezbytném rozsahu) vyžadováno:

- obecně závaznými právními předpisy České republiky;

- státními orgány České republiky nebo jinými orgány státní správy nebo institucemi či osobami pověřenými výkonem státní správy; nebo

- obecným soudem, rozhodčím soudem, smírčím soudem či jiným arbitrážním orgánem, v případě sporů vzniklých z tohoto Prohlášení nebo v souvislosti s ním; nebo

- jedná-li se o informace, které již prokazatelně vešly ve veřejnou známost jinak než jejich zpřístupněním přímo či nepřímo Dodavatelem.

- 2.6 	Dodavatel se zavazuje uchovávat poskytnuté Důvěrné informace v tajnosti a nezpřístupnit je s výše uvedenými výjimkami třetím osobám, a to po celou dobu, kdy bude mít Důvěrné informace k dispozici. Dodavatel se zavazuje, že zajistí řádné a bezpečné uložení veškerých Důvěrných informací. Dodavatel se zavazuje pořizovat kopie dokumentů obsahujících Důvěrné informace jen v takovém rozsahu, jaký je nezbytně nutný pro Povolený účel.

- 2.7 	Dodavatel se zavazuje, že písemně zaváže osoby, kterým Důvěrné informace poskytne, povinností chránit Důvěrné informace alespoň ve stejném rozsahu, v jakém je tato povinnost stanovena pro Dodavatele tímto Prohlášením. Dodavatel odpovídá za porušení této povinnosti třetí osobou.

    - PORUŠENÍ POVINNOSTÍ

- 3.1 	Poruší-li Dodavatel jakoukoli povinnost uvedenou v Článku 2 (Povinnost zachování důvěrnosti) tohoto Prohlášení, prohlašuje a zavazuje se, že Zadavateli uhradí částku 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti vyplývající z tohoto Prohlášení.

- 3.2 	Povinnost k úhradě částky podle Článku 3.1 tohoto Prohlášení platí i v případě, že k porušení došlo ze strany třetí osoby (nikoli přímo jednáním Dodavatele), které byly Důvěrné informace Dodavatelem poskytnuty nebo byly poskytnuty osobami, za které Dodavatel odpovídá.

- 3.3 	Splatnost částky podle Článku 3.1 tohoto Prohlášení je dvacet (20) dnů od doručení výzvy Zadavatele k úhradě.

- 3.4 	Dodavatel se dále zavazuje, že vedle částky podle Článku 3.1 tohoto Prohlášení Dodavateli nahradí újmu vzniklou v důsledku porušení povinností Dodavatele podle tohoto Prohlášení, a to v její plné výši.

Na důkaz čehož připojuje Dodavatel podpis následovně:

| Podpis: _________________________ |  |
| --- | --- |
| Jméno: [doplní dodavatel] |  |
| Funkce: [doplní dodavatel] |  |
| Datum: ______________ |  |

Příloha č. 8

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ VE VZTAHU K MEZINÁRODNÍM SANKCÍM

| Prohlašující dodavatel: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název dodavatele: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |
| Sídlo: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |
| IČO (u subjektu se sídlem v ČR): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |
| Jednající/zastoupen: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |
| Část Veřejné zakázky: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |

(dále jen „Dodavatel“)

Dodavatel tímto pro účely veřejné zakázky s názvem "Poskytování služeb projekčních a inženýrských činností k akci - Dostavba VDJ Kopanina, Praha 5" čestně prohlašuje, že výběrem jeho nabídky, uzavřením smlouvy ani plněním veřejné zakázky nedojde k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo zadavatel vázáni.

Dodavatel současně čestně prohlašuje, že ani žádný z poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž prostřednictvím prokazuje část kvalifikace a hodlá je využít při plnění smlouvy, není osobou, na kterou by dopadaly mezinárodní sankce dle právních předpisů a rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo zadavatel vázáni.

V ________________ dne _____________

______________________________

[DOPLNÍ DODAVATEL - Jméno oprávněné osoby / označení funkce]

Je-li dodavatel plátcem DPH.

Má-li ji dodavatel zřízenu.

Ve smyslu Doporučení Komise 2003/361/ES