BIM Protokol

BIM protokol

**OBSAH**

[I. VYMEZENÍ POJMŮ (DEFINICE) 3](#_Toc89255601)

[II. ÚVODNÍ A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 4](#_Toc89255602)

[II.1 Všeobecné zásady BIM protokolu 4](#_Toc89255603)

[II.1.1 Účel Protokolu 5](#_Toc89255604)

[II.1.2 Duševní vlastnictví a vlastnictví sdílených dat 5](#_Toc89255605)

[II.1.3 Elektronická výměna dat 5](#_Toc89255606)

[II.1.4 Definice modelů, na něž se vztahuje Protokol 6](#_Toc89255607)

[II.1.5 Řízení změn 6](#_Toc89255608)

[II.2 Úlohy klíčových členů projektového týmu 6](#_Toc89255609)

[II.2.1 BIM koordinátor Zhotovitele 7](#_Toc89255610)

[II.2.2 Modelový manažer Zhotovitele 7](#_Toc89255611)

[II.2.3 BIM manažer Objednatele 7](#_Toc89255612)

[II.3 Požadavky Objednatele na informace a Datové standardy 7](#_Toc89255613)

[III. PŘEDNOST SMLUVNÍCH DOKUMENTŮ 8](#_Toc89255614)

[IV. POVINNOSTI OBJEDNATELE 8](#_Toc89255615)

[V. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 8](#_Toc89255616)

[VI. POVINNOSTI ČLENA PROJEKTOVÉHO TÝMU 10](#_Toc89255617)

[VII. ELEKTRONICKÁ VÝMĚNA DAT 10](#_Toc89255618)

[VIII. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 10](#_Toc89255619)

[IX. SEZNAM PŘÍLOH: 10](#_Toc89255620)

# I. VYMEZENÍ POJMŮ (DEFINICE)

Pokud kontext nevyžaduje jinak, budou mít slova a slovní spojení v tomto dokumentu následující význam:

**BIM manažer Objednatele** je osobou určenou Objednatelem, vykonává roli BIM manažera a odpovídá za plnění úlohy přiřazené BIM manažerovi (viz příloha č. 2).

**BIM koordinátor Zhotovitele** je osobou určenou Zhotovitelem a odpovídá za plnění úloh přiřazených roli BIM koordinátora Zhotovitele (viz příloha č.2).

**Členy projektového týmu** jsou osoby uvedené v definici Projektového týmu vč. dalších osob (např. nahrazujících stávající členy Projektového týmu) určených Objednatelem anebo Zhotovitelem podle tohoto Protokolu.

**Datový standard** je seznam parametrů, které jsou sledovány na elementu prvku informačního modelu v průběhu zpracování projektového stupně, a které jsou předány v informačním modelu.

**Modelový manažer Zhotovitele** je osobou určenou Zhotovitelem a odpovídá za plnění úloh přiřazených roli Modelového manažera Zhotovitele (viz příloha č. 2).

**Informační model** – jsou informace v jakémkoli elektronickém formátu, připravené či dodané Členem projektového týmu (ať osobně, nebo v zastoupení) a týkající se jakékoliv ze Staveb nebo s nimi související; jedná se o informace v elektronickém formátu pořízené prostřednictvím CAD systémů a dalších softwarových nástrojů, organizovaných tak, aby primárně reprezentovaly celkový (popř. i dílčí) stavební objekt, zejména v jeho geometrických, fyzických či funkčních charakteristikách. Tyto informace obsahují metadata (grafická a negrafická data), definice hierarchie a struktury dat a jejich návaznosti.

**Objednatel – fyzická** nebo právnická osoba, která si v rámci předmětu plnění (vždy v závislosti

na konkrétních ujednáních ve Smlouvě) u Zhotovitele objednala zhotovení, projednání

a provedení výstupů podle Smlouvy.

**Plán realizace BIM** (dále také jen „**BEP“)** je dokument doplněný Zhotovitelem, který obsahuje základní informace o předmětu plnění Smlouvy, jeho provádění, jeho milnících a jednotlivých účastnících. Dále obsahuje cíle využití BIM v rámci projektu, metody, procesy a nástroje, které budou využity ke splnění EIR. Dokument musí být v souladu s EIR a podléhá schválení Objednatelem. První verze BEP bude předložena jako součást nabídky (vyplněná Zhotovitelem na označených místech). Zhotovitel musí při vyplnění BEP dodržet Požadavky Objednatele na informace (EIR).

**Požadavky Objednatele na informace** (dále také jen „**EIR**“) jsou specifikace rozsahu zpracování digitálních informací, datových formátů, standardů, zásad a vlastností ve vazbě na předmět plnění Smlouvy tak, jak jsou uvedeny v tomto BIM protokolu, zejména v Příloze č. 1 tohoto dokumentu. Popisují způsob, jakým lze vytvářet, dodávat a používat Informační modely, včetně veškerých procesů, protokolů a postupů, na které je v dokumentu odkazováno, a podle kterých má být Informační model a jeho dílčí části připravovány a dodávány.

**Projekt** (uvozený velkým písmenem) představuje předmětnou Dokumentaci stavby, která je jedním z předmětů plnění Zhotovitele podle Smlouvy.

**Projektový tým** – tvoří BIM manažer Objednatele, Modelový manažer Zhotovitele, BIM koordinátor Zhotovitele a další fyzické nebo právnické osoby, které se účastní na zhotovení Informačního modelu (včetně poddodavatelů Zhotovitele). V případě, že Smlouva nebo její přílohy (včetně tohoto Protokolu) stanoví jakoukoliv povinnost Projektového týmu vůči Objednateli, platí, že Projektovým týmem jsou v takovém případě myšleni všichni ostatní Členové (tj. vyjma Objednatele).

**Protokol** (popř. též „**BIM protokol**“) znamená tato pravidla pro tvorbu, předání a užití libovolného Informačního modelu.

**Přípustné účely** - Protokol používá všeobecnou koncepci "přípustných účelů" k vymezení povolených způsobů užití Informačních modelů namísto stanovení specifického užití každého Informačního modelu (a jakékoliv jeho části); Přípustný účel je definován jako: „Účel související s Projektem a jiným plněním Člena projektového týmu podle Smlouvy nebo přípravou (včetně umístění stavby či povolení stavby), zhotovením, provozem, údržbou, opravou, úpravou (včetně rozšíření nebo přestavby), či odstraněním Stavby (včetně jakékoliv její součásti nebo příslušenství), včetně prezentačních a publikačních účelů konkrétních Členů projektového týmu, pokud k využití informačního modelu (či jakékoliv jeho části) pro prezentační či publikační účely obdržel ten konkrétní Člen projektového týmu předchozí, písemný a pro daný konkrétní případ specifický souhlas Objednatele.“

**Sdílená data** – sdílené informace k předmětu plnění Smlouvy a sdílený předmět plnění Smlouvy mezi Členy projektového týmu a Objednatelem.

**Smlouva** – je smlouva o dílo uzavřená mezi Objednatelem a Zhotovitelem ohledně mj. zhotovení Dokumentace stavby a s ní souvisejícího Informačního modelu, jejíž součástí a přílohou je tento Protokol.

**Smluvní strany** – Objednatel a Zhotovitel

**Společné datové prostředí (také „CDE“)** - systém (hardware i software) zřízený nebo zpřístupněný Objednatelem sloužící ke sdílení dat a informací v rámci informačního modelování staveb, k informačnímu modelování staveb a k dodávkám jednotlivých plnění či vzájemné komunikaci mezi Členy projektového týmu.

**Úroveň podrobnosti** znamená úroveň podrobnosti grafických i negrafických informací vyžadovanou pro Informační model, jak je podrobnost specifikována pro dílčí fáze projektu v Požadavcích Objednatele na Informace (EIR) a Datovém standardu.

**Zhotovitel** – fyzická nebo právnická osoba, která (vždy v závislosti na konkrétních ujednáních ve

Smlouvě) pro Objednatele zhotovuje, projednává a provádí předmět Smlouvy.

Zhotovitelem se pro účely Protokolu rozumí Zhotovitel předmětu plnění Smlouvy a jakýkoli poddodavatel Zhotovitele účastnící se předmětu plnění Smlouvy.

Nejsou-li pojmy uvedené velkým písmenem definovány v tomto BIM protokolu, přísluší jim význam podle Smlouvy.

# II. ÚVODNÍ A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Protokol je nedílnou součástí Smlouvy.

V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními Protokolu a jeho příloh se užije výkladové pravidlo

uvedené v článku III Protokolu.

## II.1 Všeobecné zásady BIM protokolu

Protokol vymezuje Informační modely týkající se staveb (objektů), které musí vytvořit Členové projektového týmu, a zavádí specifické povinnosti, závazky a omezení související s užitím těchto Informačních modelů (a veškerých jejich částí).

Všichni Členové projektového týmu jsou povinni dodržovat a řídit se BIM protokolem a připojit BIM protokol jako přílohu ke svým Smlouvám nebo sjednat jeho závaznost s ostatními Členy projektového týmu (či svými subdodavateli v rámci dodavatelských řetězců) jako součást, vedle či namísto takových Smluv, aby tím zajistili, že všechny osoby užívající, vytvářející a dodávající Informační modely přijmou společné standardy nebo způsoby práce popsané v Protokolu, a že všechny osoby užívající Informační model stavby vytvořený jiným Členem projektového týmu (v rámci licence či podlicence) mají jednoznačné právo tak činit.

Protokol stanovuje, že Členové projektového týmu jsou povinni poskytnout své relevantní plnění, a to především za použití Informačních modelů, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.

### II.1.1 Účel Protokolu

Primárním účelem Protokolu je umožnit vytvoření Informačních modelů ve stanovených fázích přípravy, navrhování, realizace či provozu jakékoliv stavby (objektu), její údržby, oprav, stavebních úprav (včetně rozšíření nebo přestavby) či odstranění jakékoliv stavby (objektu) nebo její části.

Protokol obsahuje ustanovení, která stanovují pravidla procesu předání digitálních dat týkajících se Informačního modelu ve stanovených fázích přípravy, realizace či provozu příslušné stavby (objektu).

Protokol rovněž obsahuje ustanovení o jmenování BIM koordinátora Zhotovitele, Modelového manažera Zhotovitele a BIM manažera Objednatele.

Účelem Protokolu je také podpořit přijetí účinných způsobů spolupráce v rámci Projektových týmů, přijetí společných standardů, zásad spolupráce a pracovních metod.

### II.1.2 Duševní vlastnictví a vlastnictví sdílených dat

Ujednání ve Smlouvě ohledně práv duševního vlastnictví k předmětu plnění smlouvy nejsou Protokolem dotčena. Pro vyloučení pochybností, pokud by takové oprávnění nevyplývalo ze Smlouvy, však platí, že si Smluvní strany vzájemně poskytují pro období trvání Smlouvy nevýhradní neodvolatelnou licenci (případně podlicenci) k Informačnímu modelu, k jakékoli jeho části nebo k jiným Smluvní stranou Sdíleným datům v souladu s tímto Protokolem, a to k Přípustným účelům.

Licence (případně podlicence) k Informačnímu modelu opravňuje Smluvní stranu zejména k následujícím typům užívání, vždy však pouze v souladu s Přípustnými účely, tj. ke sdílení dat, jejich čtení, kopírování, replikaci a úpravám pro účely měření, pořizování výkazů výměr a soupisů prací, přípravy detailů, vytyčovacích souřadnic, pořizování projektové dokumentace, prezentačním a publikačním účelům, vytěžování dat, napojení dat na harmonogramy, dodavatelské systémy, přípravě dalších stupňů projektových dokumentací a použití v dalších softwarových nástrojích Smluvních stran.

Licence (případně podlicence) k Informačnímu modelu zahrnuje oprávnění Informační model nebo jeho část či jiná Sdílená data v nezbytném rozsahu rozmnožit na své výpočetní technice a udělit podlicenci ve stejném rozsahu také dalším osobám, resp. Členům projektového týmu. Zhotovitel je však oprávněn poskytnout podlicenci k Informačnímu modelu pouze Členům projektového týmu na straně Zhotovitele, kterým Objednatel poskytl přístup do Společného datového prostředí, nebo u kterých Objednatel vyslovil s udělením podlicence souhlas.

Licence (případně podlicence) k Informačnímu modelu zahrnuje možnost Informační model v rámci příslušných práv a povinností upravovat, pozměňovat a doplňovat při informačním modelování za účelem splnění Smlouvy, přičemž ve Společném datovém prostředí jsou zaznamenávány jednotlivé úpravy a změny v Informačním modelu.

Licence k Informačnímu modelu poskytnutá Objednateli přetrvává také po skončení Smlouvy.

Člen projektového týmu, u kterého došlo k ukončení účasti na Smlouvě, pozbývá oprávnění dle Protokolu, ledaže z povahy věci nebo jiné dohody nevyplývá jinak.

Smluvní strany jsou oprávněny v souladu se Smlouvou a za účelem plnění Smlouvy užít Informační model, jakoukoliv jeho část a jiná Sdílená data pro účely správních a jiných řízení nezbytných v rámci vytváření projektové dokumentace nebo realizace stavby, jestliže dle Smlouvy mají závazek tyto činnosti zajistit.

Členové Projektového týmu jsou povinny na vlastní odpovědnost a náklady zajistit, že jimi Sdílená data včetně Informačního modelu či jakákoli jeho části v rozsahu vytváření nebo změn provedených příslušným Členem projektového týmu budou takového charakteru, že k nim bude možné udělit licenci dle tohoto bodu Protokolu v nezbytném rozsahu, nezbytným osobám a pro nezbytnou dobu, včetně zajištění nezbytných souhlasů nebo oprávnění v rámci osobnostních práv. V rámci licence k Informačnímu modelu ani jiné činnosti při informačním modelování ve Společném datovém prostředí nedochází na základě Protokolu k žádnému převodu jakýchkoli práv k právům duševního vlastnictví, není-li pro konkrétní případ stanoveno jinak.

Vlastníkem Sdílených dat, na která se nevztahuje autorské právo ani jiné právo duševního vlastnictví, se stává Objednatel, a to v okamžiku, kdy jsou sdílena. Objednatel je oprávněn tato data po skončení Smlouvy v souladu se Smlouvou a Protokolem užívat bez omezení.

### II.1.3 Elektronická výměna dat

Cílem Protokolu je odstranit potřebu samostatných dohod o elektronické výměně dat mezi Členy projektového týmu pokrytím hlavních rizik spojených s poskytováním elektronických dat, zejména rizika poškození dat po přenosu. Článek VII jasně stanovuje, že aniž by byly ovlivněny povinnosti Člena projektového týmu vyplývající z dohody, neručí Člen projektového týmu za integritu elektronických dat po jejich přenosu. Je tedy vyloučena odpovědnost za jakékoli poškození nebo neúmyslné pozměnění elektronických dat, k němuž dojde po přenosu Informačního modelu Členem projektového týmu, pokud příčinou není jednání v rozporu s Protokolem.

### II.1.4 Definice modelů, na něž se vztahuje Protokol

Protokol se vztahuje na veškeré Informační modely, které jsou předmětem plnění (nebo jeho součástí) Zhotovitele podle Smlouvy nebo podkladem pro plnění Zhotovitele podle Smlouvy.

### II.1.5 Řízení změn

Protokol tvoří nedílnou součást Smlouvy. Jakékoliv úpravy Protokolu podléhají režimu změn Smlouvy (s výjimkou změn osob, které byly Objednatelem určeny jako Členové projektového týmu a Objednatel se rozhodl je vyměnit za jinou osobu, nebo změn Požadavků Objednatele na informace (EIR) (včetně změn Datových standardů) a šablony plánu realizace BIM (BEP)). Takové změny nejsou změnami Smlouvy či závazku ze Smlouvy a jsou ve výhradní pravomoci Objednatele. Změny Požadavků Objednatele na informace (EIR) (včetně změn Datových standardů) nejsou považovány za rozšíření Projektu, jedná se zejména o revize a aktualizace dílčích detailů zadání, které objektivně nebylo možné v požadované míře stanovit dříve (rozšíření atributů prvků Informačního modelu, požadavek nástroje na modelování atd.). O změnách Požadavků Objednatele na informace (EIR) informuje BIM manažer Objednatele BIM koordinátora Zhotovitele a změny budou poté uvedeny v aktualizovaném Plánu realizace BIM (BEP).

## II.2 Úlohy klíčových členů projektového týmu

Protokol Objednateli a Zhotoviteli ukládá, aby v souladu s tímto Protokolem (samostatně) ustanovili osobu/osoby, které budou plnit úlohu Modelového manažera Zhotovitele, BIM koordinátora Zhotovitele a BIM manažera Objednatele.

### II.2.1 BIM koordinátor Zhotovitele

BIM koordinátor Zhotovitele odpovídá za správnost a úplnost dat a koordinuje spolupráci členů projektového týmu. Je zodpovědný mimo jiné za:

(1) Kontrolu toho, že každý z Členů projektového týmu pracuje v souladu se zásadami a postupy definovanými Požadavky Objednatele na informace (EIR) a Plánem realizace BIM (BEP) a nepracuje izolovaně bez návaznosti na ostatní subjekty

(2) Podporu Projektového týmu při vytváření procesů výměny informací a výstupů z Informačních modelů

(3) Za komunikaci s Objednatelem

(4) Další řídící postupy, jako je vedení záznamů, postupy kontroly změn a atd.

### II.2.2 Modelový manažer Zhotovitele

Modelový manažer Zhotovitele je zodpovědný mimo jiné za:

(1) Koordinaci dílčích modelů do celkového Informačního modelu a kontrolu jejich souladu s Požadavky Objednatele na informace (EIR) a Plánem realizace BIM (BEP)

(2) Připomínkování Plánu realizace BIM (BEP) v průběhu zpracování Informačních modelů

### II.2.3 BIM manažer Objednatele

Úlohou BIM manažera Objednatele je zejména zastupovat Objednatele ve věcech týkajících se BIM po technologické i manažerské stránce. BIM manažer Objednatele je zodpovědný především za:

(1) Kontrolu naplňování stanovených cílů Objednatele

(2) Kontrolu plnění stanovených Požadavky Objednatele na informace (EIR)

(3) Schvalování a koordinaci Plánu realizace BIM (BEP) a jeho změn

(4) definici procesu výměny dat.

Počáteční odpovědnost za ustanovení BIM manažera Objednatele nese Objednatel, který musí zajistit, aby BIM manažer Objednatele byl zajištěn (ať už Objednatelem, nebo jinou stranou) na celou dobu sjednanou ve Smlouvě.

## II.3 Požadavky Objednatele na informace a Datové standardy

Požadavky Objednatele na informace (EIR) včetně Datových standardů jsou obsaženy v tomto BIM protokolu a především v jeho příloze č. 1 (EIR), aby do patřičných smluv Členů projektového týmu mohly být výslovně začleněny Požadavky Objednatele na informace (EIR) vztahující se na (celkový) Informační model.

Přílohy tohoto Protokolu uvádějí příklad toho, co musí být v Požadavcích Objednatele na informace (EIR), včetně Datového standardu Objednatele, obsaženo. Požadavky Objednatele na informace (EIR) musí být vždy přizpůsobeny potřebám Smlouvy a je pravděpodobné, že se tento dokument bude postupně vyvíjet a bude podléhat změnám v závislosti např. na přípravě či aktualizaci Plánu realizace BIM (BEP).

Jakmile jsou připraveny (resp. jakmile jsou následně připravené Požadavky Objednatele na informace (EIR) včetně Datového standardu Objednatele aktualizovány či upraveny), přiloží se Požadavky Objednatele na informace (EIR) k Protokolu připojenému ke všem Smlouvám Projektového týmu.

Je povinností BIM manažera Objednatele, aby případně odsouhlasil a vydával změněné Požadavky Objednatele na informace (EIR) včetně Datového standardu.

# III. PŘEDNOST SMLUVNÍCH DOKUMENTŮ

(1) Tento BIM protokol tvoří součást Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem. V případě rozporu mezi ustanoveními tohoto BIM protokolu a Smlouvou platí, že ustanovení Smlouvy mají přednost před ustanoveními BIM protokolu. Ustanovení BIM protokolu mají v případě rozporu přednost před ustanoveními příloh BIM protokolu.

(2) Zhotovitel je povinen zajistit, aby Členové projektového týmu (vyjma členů určených Objednatelem) byli vázáni tímto BIM protokolem. V případě rozporu mezi ustanoveními tohoto BIM protokolu a Smlouvou, kterou uzavřel Zhotovitel s jakýmkoliv Členem projektového týmu a připojil k ní tento Protokol, má ve vztahu k Objednateli mezi nimi přednost tento BIM protokol.

# IV. POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel je povinen, s výjimkou případů, kdy takové povinnosti jsou povinností či součástí povinností jiného Člena projektového týmu:

(1) zajistit, aby role/pracovní pozice BIM manažera Objednatele byla podle potřeb obměňována nebo obnovována tak, aby až do konce plnění závazků ze Smlouvy byla nepřetržitě k dispozici osoba plnící jeho úlohy; a

(2) zajistit soulad zpracování osobních údajů v CDE se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679) tzv. GDPR; a

(3) zajistit, aby až do konce doby stanovené Smlouvou byly v případě potřeby revidovány a aktualizovány Požadavky Objednatele na informace (EIR), včetně Datových standardů.

# V. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen:

(1) Dodržovat BIM protokol; a

(2) s řádnou odbornou péčí vytvořit a dodat Informační model v souladu se Smlouvou, podle Požadavků Objednatele na informace (EIR) včetně Datového standardu Objednatele a dalších příloh Smlouvy; a

(3) zajistit, aby Členové projektového týmu s výjimkou Objednatele (zejména všichni subdodavatelé Zhotovitele) byli vázáni BIM protokolem a ujednáními týkajícími se práv duševního vlastnictví; a

(4) dodat Informační model na úrovni podrobnosti stanovené pro danou fázi a v souladu s , Požadavky Objednatele na informace (EIR), včetně Datového standardu Objednatele; a

(5) užívat Informační model či jakoukoliv jeho část či jakákoli data a informace získaná od jiných členů projektového týmu za účelem vytvoření Informačního modelu či jakékoli jeho části pouze v souladu s přípustnými účely a ujednáními týkajícími se práv duševního vlastnictví; a

(6) stavět své vztahy s ostatními Členy projektového týmu na porozumění vzájemných očekávání, poctivosti, vzájemné důvěře a společném úsilí k dosažní dohodnutých společných cílů; a

(7) dodat digitální modely v nativních formátech zdrojových aplikací specifikovaných v příloze č. 1 a projektovou dokumentaci včetně souvisejících dokumentů ve formátech uvedených v příloze č. 1 ve formě, obsahu a rozsahu odpovídajícím příloze č. 1, Smlouvě a Protokolu

(8) zajistit, aby až do konce projektu byly vždy dodržovány aktuální Požadavky Objednatele na informace (EIR) a Datové standardy; a

(9) zajistit, aby role/pracovní pozice BIM koordinátora Zhotovitele byla podle potřeb obměňována nebo obnovována tak, aby až do konce plnění závazků ze Smlouvy byla nepřetržitě k dispozici osoba plnící jeho úlohy; a

(10) zajistit, aby role/pracovní pozice Modelového manažera Zhotovitele byla podle potřeb obměňována nebo obnovována tak, aby až do konce plnění závazků ze Smlouvy byla nepřetržitě k dispozici osoba plnící jeho úlohy; a

(11) zajistit aktuálnost a správnost dat, které Zhotovitel vložil do Společného datového prostředí nebo na Objednatelem určené úložiště (CDE/server); a

(12) v součinnosti s BIM manažerem Objednatele zajistit zpracování BEP (na základě šablony poskytnuté Objednatelem odpovídající potřebám a požadavkům Objednatele definovaným v Požadavcích Objednatele na informace (EIR) a ostatním požadavkům stanoveným v BIM Protokolu); a

(13) v součinnosti s BIM manažerem Objednatele zajistit aktualizaci BEP před započetím přípravy každého stupně dokumentace stavby dle Smlouvy a v souladu s aktuálními Požadavky Objednatele na informace (EIR) a Datovými standardy schválenými Objednatelem a potřebami a požadavky Objednatele; a

(14) dodržovat BEP; a

(15) zajistit soulad zpracování osobních údajů s zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679) tzv. GDPR.

# VI. POVINNOSTI ČLENA PROJEKTOVÉHO TÝMU

Další Člen projektového týmu, vyjma již uvedeného Objednatele a Zhotovitele, je povinen:

(1) dodržovat BIM protokol; a

(2) dodržovat BEP; a

(3) s řádnou odbornou péčí se podílet na tvorbě a dodání Informačního modelu, nebo jeho části, ke které se zavázal, v souladu se Smlouvu, podle Požadavků Objednatele na informace (EIR), Datových standardů a dalších příloh Smlouvy; a

(4) dodat Informační model, resp. jeho část, ke které se zavázal, mj. na úrovni podrobnosti odpovídající stanovené fázi dle Požadavků Objednatele na informace (EIR), ve formě, obsahu a rozsahu odpovídajícím Smlouvě a Protokolu; a

(5) dodat Informační model a související dokumenty ve formátech uvedených v Požadavcích Objednatele na informace (EIR) ve formě, obsahu a rozsahu odpovídajícím Smlouvě a Protokolu

(6) užívat Informační model či jakoukoliv jeho část či jakákoli data a informace získaná od jiných členů projektového týmu za účelem vytvoření Informačního modelu či jakékoli jeho části pouze v souladu s Přípustnými účely a ujednáními týkajícími se práv duševního vlastnictví; a

(7) stavět své vztahy s ostatními Členy projektového týmu na porozumění vzájemných očekávání, poctivosti, vzájemné důvěře a společném úsilí k dosažní dohodnutých společných cílů; a

(8) zajistit soulad zpracování osobních údajů s zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679) tzv. GDPR.

# VII. ELEKTRONICKÁ VÝMĚNA DAT

Člen projektového týmu nenese vůči Objednateli žádnou odpovědnost ve spojení s jakýmkoli

poškozením nebo neúmyslným pozměněním či úpravou elektronických dat, ke kterým dojde po přenosu elektronických dat obsažených v Informačním modelu stavby Objednateli, s výjimkou

případů, kdy k takovému porušení, pozměnění nebo úpravě dojde následkem nedodržení tohoto BIM

protokolu Členem projektového týmu.

# VIII. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

Licenční ujednání jsou předmětem samostatné úpravy ve Smlouvě.

# IX. SEZNAM PŘÍLOH:

Příloha č. 1 - Požadavky objednatele na informace (EIR) s přílohou A.2 Datový standard

Příloha č. 2 - Šablona plánu realizace BIM (BEP)