# Smlouva o dílo

# na vytvoření dokumentace a výkon inženýrské činnosti

# č. [DOPLNÍ OBJEDNATEL] (objednatele)

# č. [DOPLNÍ DODAVATEL] (zhotovitele)

# uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

# (dále jen „Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem:		Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:	Ing. Pavlem Válkem, MBA, předsedou představenstva a

Ing. Petrem Burešem, členem představenstva

IČO:			256 56 112

DIČ:			CZ25656112

Bankovní spojení:	č. ú.: 117411663/0300, Československá obchodní banka, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(Dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

[DOPLNÍ DODAVATEL]

se sídlem: 		[DOPLNÍ DODAVATEL]

zastoupena: 		[DOPLNÍ DODAVATEL]

IČO: 			[DOPLNÍ DODAVATEL]

DIČ: 			[DOPLNÍ DODAVATEL]

Bankovní spojení:	[DOPLNÍ DODAVATEL]

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn.  [DOPLNÍ DODAVATEL]

(Dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně označováni jen jako „Strany“ a každý jednotlivě jako „Strana")

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- Objednatel si přeje zajistit projektovou a inženýrskou činnost pro stavbu č. 6963 „Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0003 - Kalové a energetické hospodářství“ (dále jen „Stavba“), a proto zahájil v souladu s ust. § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (déle jen „ZZVZ“), otevřené řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Stavba č. 6963“ Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0003 – Kalové a energetické hospodářství, dokumentace pro povolení stavby“ – opakovaná veřejná zakázka‘“ (dále také „Veřejná zakázka“), vyhlášené dne 31. října 2024 pod ev. č. Z2024-054785 (dále také „Zadávací řízení“);

- nabídka Zhotovitele podaná v rámci Zadávacího řízení byla Objednatelem jako zadavatelem Veřejné zakázky vyhodnocena jako nejvýhodnější;

- Zhotovitel je připraven poskytnout Objednateli plnění specifikované v čl. I.1 (Předmět Smlouvy) níže, a to v souladu s touto Smlouvou a pokyny Objednatele;

- Objednatel je připraven poskytnout Zhotoviteli součinnost a zaplatit mu sjednanou Cenu;

STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

- Předmět Smlouvy

- Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele vypracovat a/nebo poskytnout Objednateli zejména:

  - Technickou studii – zpřesnění koncepce technického řešení

    - Hmotové a energetické bilance Kalového a energetického hospodářství (dále také „KEH“), současnost a výhled,

    - Bilance potřeby tepla pro objekty a zařízení komplexu Ústřední čistírny odpadních vod (dále jen „ÚČOV“),

    - Posouzení variantních možností odvodnění stabilizovaného kalu,

    - Zpřesnění koncepce technického řešení Studie proveditelnosti,

    - Zpřesnění technického řešení tak, aby odpovídalo současným i výhledovým požadavkům národní a evropské legislativy, zejména v souvislosti s plánovanou možností zpracovávat na ÚČOV odpady podle Katalogu odpadů (vyhl. č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů /Katalog odpadů/, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 1) zařazené jako 20 01 08, 20 01 25, 02 02 04, 02 02 99, a další organické odpady nebo vedlejší produkty živočišného původu (viz příloha č. 9 Smlouvy, Výběr z Katalogu odpadů pro KEH ÚČOV Praha) za účelem posílení produkce bioplynu;

  - Dokumentaci pro povolení stavby (dále také „DPS“), projektovou činnost, s použitím metody BIM;

  - Dokumentaci pro povolení stavby, inženýrskou činnost;

  - Posouzení vlivu na životní prostředí (Enviromental Impact Assessment, dále také „EIA“);

  - Posouzení umístění stavby v aktivní zóně záplavového území (Kompenzační opatření);

  - Architektonicko-urbanistickou studii začlenění KEH v místě plnění Veřejné zakázky.

- Předmětem Smlouvy je dále závazek Objednatele poskytnout Zhotoviteli za řádně poskytnuté plnění Cenu ve výši a za podmínek blíže specifikovaných v článku VI. této Smlouvy.

- Účelem této Smlouvy je zajištění řádného vyhotovení dokumentace a poskytnutí všech souvisejících služeb (zejména inženýrských činností) tak, aby výsledná Stavba byla na základě předmětem Smlouvy specifikované projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících služeb navržena a následně připravena k další projektové a investorské přípravě, včetně budoucí realizace Stavby, a to v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy, s důrazem na nejnovější poznatky výstavby a provozu staveb zhotovovaných pro stejný účel, k jakému je určená Stavba, aby respektovala požadavky Objednatele podle této Smlouvy a aby mohla být užívána za optimálních provozních nákladů.

- Zhotovitel prohlašuje, že se na základě své odborné způsobilosti podrobně seznámil s obsahem zadávací dokumentace Veřejné zakázky, a že mu jsou ke dni uzavření této Smlouvy známy ze strany Objednatele všechny skutečnosti potřebné k realizaci předmětu díla a na základě těchto znalostí uzavírá s plnou odpovědností níže uvedená smluvní ujednání. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že provedl před uzavřením této Smlouvy místní šetření v zájmovém území umístění Stavby, jsou mu známy všeobecné poměry a veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět této Smlouvy a disponuje všemi potřebnými oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit, že veškerá oprávnění a povolení vyžadovaná právními předpisy budou mít také všechny jednotlivé fyzické i právnické osoby, které Zhotovitel použije k plnění této Smlouvy a které musejí taková oprávnění a povolení mít dle příslušných právních předpisů.

- Projektová dokumentace

- Zhotovitel se v čl. I odst. 1. této Smlouvy zavazuje připravit specifikovanou dokumentaci pro Stavbu podle pokynů vydaných Objednatelem v rozsahu stanoveném touto Smlouvou (dále jen „Dílo“ nebo „Projektová dokumentace”). Stavba bude realizovaná v souladu s přílohou č. 1 této Smlouvy (Studie proveditelnosti Modernizace kalového a energetického hospodářství ÚČOV Praha: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s., se sídlem Sokolovská 45/16, Karlín, 186 00 Praha 8) a přílohou č. 2 této Smlouvy (Pokyn ke zpřesnění zadání dle Studie proveditelnosti Modernizace kalového a energetického hospodářství ÚČOV Praha: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s., se sídlem Sokolovská 45/16, Karlín, 186 00 Praha 8).

- Projektová dokumentace bude vypracována v následujícím rozsahu:

- Technická studie – zpřesnění koncepce technického řešení v rozsahu stanoveném v čl. I odst. 1. písm. a. této Smlouvy (dále jen „Technická studie“);

- Projektová dokumentace pro povolení stavby pro Stavbu (dále jen „Povolení stavby“) v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména s ust. § 3 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“), touto Smlouvou, s požadavky příslušného stavebního úřadu a dalšími náležitostmi uvedenými v příloze č. 4 této Smlouvy, doplněná o propočet investičních nákladů Stavby, a to v rozsahu stanoveném v čl. I. odst. 2. a 3. této Smlouvy;

- Dokumentace posouzení vlivu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (EIA);

- Posouzení umístění stavby v aktivní zóně záplavového území s využitím povodňového modelu hlavního města Prahy, s eventuálním doporučením kompenzačních opatření (dále jen „Kompenzační opatření“);

- Architektonicko-urbanistická studie začlenění Kalového a energetického hospodářství v místě plnění Veřejné zakázky (dále jen „Architektonická studie“).

- Nestanoví-li tato Smlouva další požadavky, musí být Projektová dokumentace vždy zpracována v souladu s touto Smlouvou a jejími přílohami, v souladu s obecně závaznými právními předpisy (především v rozsahu podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů /dále jen „Stavební zákon“/, podle prováděcích vyhlášek ke Stavebnímu zákonu, zejména Vyhlášky, vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška VZ“) a vyhlášek, které Vyhlášku a Vyhlášku VZ nahradí a v souladu s dalšími relevantními právními předpisy, technickými normami, doporučeními Sazebníku UNIKA, Městskými standardy vodárenských a kanalizačních zařízení na území hlavního města Prahy (viz příloha č. 8 této Smlouvy) a požadavky orgánů státní správy, samosprávy a dotčených subjektů. V Projektové dokumentaci budou zapracovány a dodrženy podmínky vyjadřujících se orgánů a organizací. V samostatné složce, která bude součástí plnění dle této Smlouvy, budou veškerá vyjádření, zápisy a dohody doloženy v originále nebo ověřené kopii. Zhotovitel je povinen při zpracování Projektové dokumentace postupovat v souladu s relevantními vnitrostátními i evropskými právními předpisy tak, aby byla Projektová dokumentace prostá vad, které by mohly mít za následek nevydání souhlasných vyjádření a stanovisek stavebního úřadu či dalších dotčených orgánů v průběhu poskytování inženýrské činnosti dle čl. IV. této Smlouvy.

- Závazné požadavky Objednatele pro vypracování jednotlivých stupňů Projektové dokumentace jsou dále uvedeny především v příloze č. 4 této Smlouvy a v čl. II. odst. 6 této Smlouvy, přičemž tyto požadavky vyjadřují základní, nepominutelné provozní a logistické parametry řešených prostorů, a to optimalizovaným způsobem zohledňujícím minimalizaci rizik zdravotních, časových, provozně ekonomických a zahrnujícím možnosti variability dle vývoje technologií. Naplnění těchto parametrů je podstatnou vlastností předmětu plnění Zhotovitele dle této Smlouvy.

- Stavba (resp. Projektová dokumentace k ní zpracovaná) bude plně respektovat danou lokalitu, tzn. musí plně respektovat místo plánované realizace Stavby, tj. areál Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově v okolí Trojské kotliny a konkrétní podmínky, s nimiž se Zhotovitel před započetím plnění předmětu díla dostatečným způsobem seznámil.

- Zhotovitel připraví, na základě výchozích podkladů předaných Objednatelem a v souladu s bližšími požadavky stanovenými v této Smlouvě a jejích přílohách, Dokumentaci pro povolení stavby v souladu s příslušnými právními předpisy (zejména Stavebním zákonem a k němu vydanými právními předpisy) a s požadavky příslušného stavebního úřadu. Dokumentace pro povolení stavby bude sestavena z technické zprávy a výkresové dokumentace v potřebném rozsahu dle požadavků Stavebního zákona a především Vyhlášky, která stanovuje obsah a rozsah dokumentace pro povolení stavby, resp. právního předpisu, který ji nahradí. Součástí takto zpracované DPS bude odborný odhad investičních nákladů Stavby v rozsahu stanoveném v příloze č. 4 této Smlouvy: Požadavky na Projektové dokumentace a Inženýrské činnosti, Dokumentaci pro povolení stavby Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli ke kontrole a schválení ve lhůtě uvedené v čl. V. této Smlouvy.

- Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že Zhotovitel je v rámci plnění této Smlouvy povinen realizovat veškeré výstupy a průzkumy, jejichž potřeba vyplyne z vlastní projekční činnosti, pokud jsou tyto nezbytné či vhodné pro řádné zpracování částí Projektové dokumentace a následné řádné provedení Stavby dle Projektové dokumentace (např. archivní rešerše; geodetické zaměření stávajícího stavu, včetně polohopisného a výškopisného doměření areálu pro účely Stavby v potřebném rozsahu; inženýrsko-geologický průzkum; stavebně-technický průzkum; zaměření průběhu podzemních inženýrských sítí a jejich ověření;  zpracování plánu organizace výstavby, včetně zpracování návrhu zařízení staveniště; dokumentace přeložek a úprav inženýrských sítí dotčených Stavbou; statický průzkum; radonový průzkum; průzkum technického vybavení budov /TZB/; průzkum kanalizace; průzkum a identifikace přípojek; požárně bezpečnostní řešení /PBŘ/ apod.).

- A. Informační model stavby je digitální model, který reprezentuje fyzický a funkční objekt s jeho charakteristikami, tj. prostorový geometrický model stavby významně obohacený o atributová data v podobě hodnot parametrů, ceny či časové osy (dle předem definovaných parametrů modelu). Informační model stavby je otevřenou databází informací o stavbě pro její navrhování, přípravu, výstavbu, provoz, opravy, úpravy a event. odstranění.

B. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit a aktualizovat pro Stavbu Informační model stavby dle požadavků uvedených v této Smlouvě a v souladu s pravidly tvorby modelů a požadavky na jednotlivé úrovně grafické a negrafické podrobnosti uvedenými v příloze č. 12 této Smlouvy a rovněž plnit povinnosti stanovené v této příloze. Informační model stavby bude Zhotovitelem aktualizován také v souladu se zapracovanými a dodrženými podmínkami vyjadřujících se orgánů a organizací do příslušného stupně Projektové dokumentace.

C. Zhotovitel se zavazuje vytvořit a dopracovat (aktualizovat) přílohu č. 12d) této Smlouvy – Šablona plánu realizace BIM (BEP) dle pokynů a potřeby Objednatele.

D. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zhotovování Díla využívat CDE (Common Data Environment) zřízené Objednatelem v souladu s procesy definovanými v příloze č. 12 této Smlouvy, jako platformu pro sdílení dat celého projektového týmu (dále jen „CDE“).

E. Zhotovitel se zavazuje předávat Informační model stavby a Projektovou dokumentaci v digitální formě prostřednictvím CDE. Toto ustanovení nemá vliv na ustanovení týkající se předávání Projektové dokumentace pro její připomínkování nebo čistopisů dle čl. III. této Smlouvy.

F. V CDE budou evidovány veškeré předávací protokoly, technické analýzy, výpočty a vyjádření související s předmětem Díla či Stavbou. Adresářová struktura CDE musí být provedena dle požadavků Objednatele a/nebo Objednatelem odsouhlasena.

G. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat požadavky Objednatele na IT bezpečnost a na výměnu dat v souladu s pravidly IT bezpečnosti pro využívání CDE.

H. Pravidla procesů výměny dat v CDE jsou definována v příloze č. 12 této Smlouvy, přičemž všechny strany (včetně Stran této Smlouvy) využívající CDE se zavazují definovaná pravidla dodržovat.

I. Objednatel se zavazuje zřídit dostatečný počet přístupů k využití CDE všemi Stranami, tj. i pro osoby na straně Zhotovitele tak, aby byla zajištěna možnost výměny dat po celou dobu provádění Díla.

J. Pro příslušný stupeň Projektové dokumentace bude prostřednictvím CDE předán, resp. plně zpřístupněn, Objednateli Informační model stavby ve formátu specifikovaném v příloze č. 12 této Smlouvy. Informační model stavby bude aktualizovaný a odpovídající svými parametry, zejména úrovní detailu grafických a negrafických informací odpovídající příslušnému stupni Projektové dokumentace v konečné (čistopisné) verzi.

K. Četnost průběžného předávání za účelem kontroly Informačního modelu stavby bude probíhat v souladu s milníky navrženými Zhotovitelem a projednanými s Objednatelem do jednoho (1) měsíce od zahájení prací na této Smlouvě.

- Schválení, předání a převzetí Projektové dokumentace

- Před zahájením prací na Projektové dokumentaci svolá Zhotovitel vstupní jednání s Objednatelem, na kterém bude upřesněn další postup a stanoveny termíny dalších jednání. Podkladem pro zpracování Projektové dokumentace budou i podklady, které Zhotovitel obdržel od Objednatele před uzavřením této Smlouvy.

- Před předáním každé části Projektové dokumentace Objednateli ke kontrole a schválení v průběhu prací na Projektové dokumentaci svolá Zhotovitel jednání, na kterém seznámí Objednatele s rozpracovanou Projektovou dokumentací. Součástí předmětu plnění dle této Smlouvy je i zapracování připomínek Objednatele a jím přizvaných odborníků k Projektové dokumentaci. Dokladová část Projektové dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání uskutečněných mezi Objednatelem a Zhotovitelem v průběhu plnění díla dle této Smlouvy. Schválení Technické studie je podmínkou pro schválení a předání dalších částí Projektové dokumentace, tj. nebude-li Technická studie Objednatelem schválena, není možné přistoupit ke schválení dalších částí Projektové dokumentace.

- Po předání každé příslušné části Projektové dokumentace ke kontrole a schválení je Objednatel oprávněn schválit jakoukoliv část Projektové dokumentace nebo požadovat její úpravy, jestliže příslušná část Projektové dokumentace nesplňuje veškeré náležitosti dle Smlouvy, včetně nedodržení zadání nebo požadavků a standardů odsouhlasených v rámci kontrolních dnů dle čl. III. odst. 6 této Smlouvy (dále jen „Kontrolní dny“ nebo „Kontrolní den“). Pokud Objednatel požaduje úpravy Projektové dokumentace dle předchozí věty, Zhotovitel příslušnou část Projektové dokumentace upraví v souladu s pokyny Objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů, pokud se Strany nedohodnou jinak a Zhotovitel poskytne Objednateli ke schválení upravenou část Projektové dokumentace ve stejném níže uvedeném počtu vyhotovení.

- Nestanovuje-li tato Smlouva (včetně jejích příloh) jinak, Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli každou část Projektové dokumentace v písemné formě v českém jazyce, a to v digitální provozuschopné a nezaheslované podobě (ve formátu *.doc nebo *.docx, tabulky ve formátu *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dgn nebo *.dxf, a současně kompletní Projektovou dokumentaci ve formátu *.pdf) a zároveň v šesti (6) vyhotoveních v listinné podobě. Oceněný odborný odhad investičních nákladů v rozsahu stanoveném v Příloze č. 4 této Smlouvy bude předán ve formátu *.xls nebo *.xlsx a v tištěné autorizované podobě. V případě potřeby dalších listinných vyhotovení se Zhotovitel zavazuje tyto více tisky zhotovit bezúplatně pouze za cenu nákladů na zhotovení kopií za ceny obvyklé v planografických centrech, včetně kompletace. Všechna pare budou řádně autorizována. Jedno pare bude obsahovat originály dokumentů.  Informační model stavby bude předáván v souladu s čl. II. odst. 8 této Smlouvy a přílohou č. 12 této Smlouvy – BIM dokumentace.

- Každá část Projektové dokumentace musí být odsouhlasena formou písemného protokolu o předání a převzetí části Projektové dokumentace, který podepíšou osoby uvedené v příloze č. 5 této Smlouvy v sídle Objednatele, nebude-li dohodnuto v konkrétním případě jinak. Podpisem výše uvedeného protokolu Objednatelem je předmětná část Projektové dokumentace považována za předanou a převzatou. Pro vyloučení pochybností Strany deklarují, že jakékoliv odsouhlasení rozpracované části Projektové dokumentace v rámci Kontrolních dnů Objednatelem není předáním a převzetím příslušné části Projektové dokumentace ze strany Objednatele.

- Zhotovitel bude svolávat Kontrolní dny (výrobní výbory) pro řízení prací podle této Smlouvy, a to nejméně jednou za jeden (1) měsíc po celou dobu trvání projekčních prací. Nebude-li dohodnuto v konkrétním případě jinak, proběhnou konzultace v sídle Objednatele. Zhotovitel není povinen provést Kontrolní den dle tohoto ustanovení v případě, že Objednatel předem, tj. nejpozději pět (5) dnů před jeho konáním, jej písemně označí za nadbytečný. Pořizování a distribuci zápisů z Kontrolního dne zajistí Zhotovitel po předchozím odsouhlasení ze strany Objednatele. Na Kontrolních dnech bude Objednatel kontrolovat a revidovat zejména postup projekčních a inženýrských prací. Během Kontrolních dnů budou také odsouhlasovány materiály a technologie použité v rámci Stavby. Pokud nebude jakákoliv rozpracovaná část Projektové dokumentace (příp. materiály nebo technologie) písemně odsouhlasena Objednatelem, pak je Zhotovitel povinen bezplatně Projektovou dokumentaci (příp. navržené materiály nebo technologie) přepracovat podle pokynů Objednatele. Odsouhlasení rozpracované části Projektové dokumentace Objednatelem nezbavuje Zhotovitele plné odpovědnosti za kvalitu díla s výjimkou případů, kdy Objednatel trval přes písemné upozornění Zhotovitele na pokynech, které by mohly mít negativní vliv na výslednou kvalitu Stavby.

- Objednatel nabude vlastnické právo k jednotlivým částem Projektové dokumentace, jež nepožívá ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, schválením a převzetím těchto jednotlivých částí v souladu s čl. III. odst. 5 této Smlouvy.

- Inženýrské činnosti pro Stavbu (služby pro získání Povolení)

- Zhotovitel se zavazuje provádět tzv. inženýrské činnosti související s příslušnými stupni Projektové dokumentace podle pokynů vydaných Objednatelem v rozsahu stanoveném touto Smlouvou (dále jen „Inženýrská činnost”). Tyto činnosti jsou zahrnuty v Ceně dle čl. VI. této Smlouvy. Zhotovitel bude vykonávat veškeré právní a jiné úkony jménem Objednatele, aby ke Stavbě zajistil (obstaral) vydání pravomocného Povolení stavby. Zhotovitel zejména, nikoli však výlučně, vykoná Inženýrské činnosti uvedené v příloze č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen podat návrh na vydání příslušného povolení pro Stavbu (dále jen „Povolení“) bez zbytečného odkladu a zajistit, aby příslušné Povolení bylo vydáno ve lhůtě uvedené v čl. V. této Smlouvy.

- Zhotovitel je povinen pravidelně, nejméně však jednou za jeden (1) měsíc, informovat Objednatele o aktuálním stavu a vývoji ve vztahu k prováděné Inženýrské činnosti.

- Zhotovitel je povinen předložit Objednateli podmínky a připomínky příslušného úřadu a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a příslušnou Projektovou dokumentaci pro Povolení upravenou ve smyslu těchto podmínek a připomínek v digitální podobě a v listinné podobě v počtu a formátu dle této Smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů poté, co takové podmínky a připomínky obdrží.

- Objednatel je oprávněn schválit upravenou příslušnou Projektovou dokumentaci pro Povolení nebo požadovat jakékoliv jejich úpravy, které lze v návaznosti na provedená nebo alespoň zahájená řízení rozumně požadovat. Úpravy požadované Objednatelem však musí být proveditelné v souladu s podmínkami a připomínkami příslušného stavebního úřadu, dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků řízení. Pokud Objednatel o úpravy Projektové dokumentace pro příslušné Povolení požádá, Zhotovitel upraví Projektovou dokumentaci pro příslušné Povolení v souladu s pokyny Objednatele a předá upravenou Projektovou dokumentaci pro příslušné Povolení Objednateli ke schválení, a to bez zbytečného odkladu. Pokud budou mít tyto úpravy dopad na termíny plnění dle Smlouvy uvedené v čl. V. této Smlouvy, případně na lhůty stavebního úřadu, budou termíny Zhotovitele postupem dle ust. § 100 odst. 1 ZZVZ o dobu nezbytně nutnou prodlouženy. Nezbytně nutná doba bude stanovena pro každou úpravu samostatně písemnou dohodou Objednatele a Zhotovitele zaznamenanou v zápisu z následujícího Kontrolního dne. Strany si v této souvislosti pro zamezení jakýchkoli pochybností výslovně sjednávají, že změny termínů plnění dle tohoto odstavce budou realizovány již na základě odsouhlasených a podepsaných zápisů z Kontrolního dne, a to bez ohledu na dobu uzavření dodatku k této Smlouvě. Změny dle tohoto odstavce této Smlouvy budou následně souhrnně uvedeny v písemném dodatku k této Smlouvě, který bude uzavřen před koncem plnění dle této Smlouvy, případně mohou být uvedeny v písemném dodatku uzavřeném v průběhu plnění dle této Smlouvy.

- Pro schvalování, úpravy, vady, vlastnické právo a užívací práva k Projektové dokumentaci nebo některé její části v průběhu územního a stavebního řízení se obdobně použijí ustanovení čl. III., XII. a XIII. této Smlouvy.

- V průběhu poskytování plnění na základě této Smlouvy je Zhotovitel povinen jednotlivé části Projektové dokumentace a vhodnost jednotlivých kroků v rámci Inženýrské činnosti konzultovat s orgány státní správy a dalšími institucemi, které budou dotčeny ve stavebním řízení (příp. dalších zvláštních řízeních či správních postupech), a které budou podmínkou pro řádné a včasné vydání příslušného Povolení a dalších rozhodnutí, povolení a závazných stanovisek nezbytných pro splnění předmětu této Smlouvy.

- Doba plnění

- Zhotovitel zahájí činnosti dle této Smlouvy na základě výzvy Objednatele k zahájení příslušných prací. Objednatel vyzve Zhotovitele k zahájení prací na příslušných částech Projektové dokumentace a k zahájení Inženýrské činnosti prostřednictvím písemné výzvy v souladu s pravidly komunikace dle čl. XVI. této Smlouvy.

- Zhotovitel předá Objednateli příslušné části Projektových dokumentací a příslušné výstupy Inženýrské činnosti v následujících maximálních termínech:

- lhůta pro zpracování Technické studie:

do 150 dnů od doručení výzvy Objednatele k zahájení provádění těchto prací, přičemž Objednatel je povinen vyzvat Zhotovitele k zahájení těchto prací nejpozději do třiceti (30) dnů od účinnosti této Smlouvy;

- lhůta pro předání a převzetí Architektonické studie:

do 240 dnů od dokončení a potvrzení Technické studie

- lhůta pro předání a převzetí návrhu Dokumentace pro povolení stavby, projektová činnost, s použitím metody BIM:

do 360 dnů od výzvy Objednatele k zahájení provádění těchto prací;

- lhůta pro Kompenzační opatření:

do 120 dnů od výzvy Objednatele k zahájení provádění těchto prací;

- lhůta pro zpracování a projednání dokumentace EIA:

do 450 dnů od výzvy Objednatele k zahájení provádění prací;

- dopracování DPS podle závěrů EIA:

do 90 dnů od výzvy Objednatele k zahájení provádění prací;

- lhůta pro poskytnutí části Inženýrské činnosti při projednání DPS s dotčenými orgány státní správy:

do 270 dnů po dopracování DPS podle závěrů EIA, resp. do 960 dnů od výzvy Objednatele k zahájení provádění prací;

- dopracování DPS podle výsledků projednání s dotčenými orgány státní správy a podání žádosti o Povolení stavby:

do 990 dnů od výzvy Objednatele k zahájení provádění prací;

- lhůta pro poskytnutí části Inženýrské činnosti a podání žádosti o vydání Povolení stavby:

do 240 dnů od výzvy Objednatele k zahájení provádění těchto prací, přičemž Objednatel je oprávněn vyzvat Zhotovitele k zahájení těchto prací až po projednání Dokumentace pro územní rozhodnutí s dotčenými orgány státní správy. Harmonogram plnění je uveden v příloze č. 11 této Smlouvy.

- Zhotovitel nebude v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ odpovědný za prodlení při vypracování Projektové dokumentace nebo provádění Inženýrských činností, pokud budou kumulativně splněny následující podmínky:

- prodlení bylo způsobeno vyšší mocí (což znamená výjimečnou událost nebo okolnosti, které nemohly být předvídány žádnou ze Stran před podpisem Smlouvy, ani nebylo možné jim předejít přijetím preventivních opatření, a které jsou mimo kontrolu kterékoli ze Stran a nebyly způsobeny úmyslně nebo z nedbalosti nebo opominutím kterékoli Strany);

- délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze vyšší moci; a

- okamžitě poté, kdy se případ vyšší moci stal zřejmým, nejpozději však do dvaceti čtyř (24) hodin, Zhotovitel informoval Objednatele písemně o nastalé situaci a očekávané době trvání příslušného případu vyšší moci. Pokud to bude možné při vynaložení přiměřené odborné péče, shora uvedené oznámení musí obsahovat návrh opatření, která by měla být přijata za účelem zmírnění nebo předcházení dopadů zásahu vyšší moci. Náklady spojené s přijetím těchto opatření a odstranění následků působení vyšší moci nese Zhotovitel.

- Zhotovitel nebude v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ odpovědný za prodlení při provádění Inženýrských činností (respektive za prodlení se zajištěním vydání příslušného Povolení), pokud prokáže a doloží, že příslušné Povolení nebylo vydáno ve lhůtě pro vydání příslušného Povolení uvedené v této Smlouvě z důvodu prodlení na straně stavebního úřadu nebo dotčených správních orgánů v rámci řízení o vydání příslušného Povolení, které Zhotovitel přímo ani nepřímo nezavinil, nebo v případě, že se některý z účastníků řízení proti rozhodnutí o tom, že se požadované Povolení vydává, odvolal; ve všech uvedených případech však za podmínky, že Zhotovitel řádně postupoval v řízení v souladu s touto Smlouvou a zejména dle pokynů Objednatele. O dobu tohoto prodlení se prodlužuje lhůta dle čl. V. odst. 2 písm. g) této Smlouvy.

- Cena

- Za zhotovení Projektové dokumentace, provedení Inženýrských činnosti a za všechny ostatní závazky Zhotovitele vyplývající přímo či nepřímo z této Smlouvy a za služby poskytnuté v souvislosti s touto Smlouvu, uhradí Objednatel Zhotoviteli celkovou maximální cenu ve výši [DOPLNÍ DODAVATEL] bez DPH („Cena”), a to v následujícím členění:

Celková Cena bez DPH:		[DOPLNÍ DODAVATEL] Kč

DPH:					[DOPLNÍ DODAVATEL] Kč

Celková Cena včetně DPH:		[DOPLNÍ DODAVATEL] Kč

(dále uváděné ceny jsou vždy bez DPH).

- Cena se skládá z cen těchto dílčích plnění:

- [DOPLNÍ DODAVATEL] Kč bez DPH za dodání Technické studie;

- [DOPLNÍ DODAVATEL] Kč bez DPH za dodání Dokumentace pro povolení stavby (DPS);

- [DOPLNÍ DODAVATEL] Kč bez DPH za dodání Dokumentace pro povolení stavby (DPS) a Inženýrskou činnost;

- [DOPLNÍ DODAVATEL] Kč bez DPH za dodání EIA;

- [DOPLNÍ DODAVATEL] Kč bez DPH za Kompenzační opatření;

- [DOPLNÍ DODAVATEL] Kč bez DPH za Architektonickou studii.

- K Ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty, a to dle její aktuální sazby dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), resp. souvisejících daňových předpisů. Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že ceny uvedené v položkách v čl. VI. odst. 2 této Smlouvy jsou započteny v celkové Ceně bez DPH uvedené výše v čl. VI. odst. 1 této Smlouvy.

- Cena za plnění dle čl. IV odst. 2 písm. a., e. a f. této Smlouvy dohromady nesmí překročit maximální podíl na celkové Ceně ve výši 4 %. Další podrobnosti fakturace Ceny dle jednotlivých dílčích plnění jsou uvedeny v příloze č. 10 této Smlouvy.

- Cena zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s vypracováním Projektové dokumentace (včetně úprav vyžadovaných Objednatelem, které jsou nezbytné pro řádné splnění této Smlouvy a které jsou v souladu s touto Smlouvou rozsahem plnění dle této Smlouvy) a prováděním Inženýrské činnosti nebo jakékoli jejich části dle této Smlouvy, jakož i veškeré náklady na pořízení, provoz a užívání software podporujícího BIM a veškeré náklady související se zpracováním Informačního modelu stavby. Za účelem vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že Zhotovitel nemá nárok na úhradu výdajů, úhrad nebo nákladů vzniklých v souvislosti s vypracováním Projektové dokumentace, provedením Inženýrské činnosti nebo při plnění kterýchkoli svých jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak. Veškeré výdaje, úhrady či náklady včetně zaměstnaneckých výhod, cestovních nákladů, správních poplatků a jakýchkoli jiných druhů a kategorií nákladů, jsou zahrnuty v Ceně. Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré poplatky spojené s vydáním jednotlivých Povolení, nebo uzavřením veřejnoprávní smlouvy, a tyto jsou zahrnuty v Ceně, konkrétně v části Ceny za Inženýrské činnosti.

- Platební podmínky

- Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli odpovídající část Ceny za Projektovou dokumentaci na základě faktur vystavených Zhotovitelem, a to zvlášť za každou dodanou část Projektové dokumentace po jejím řádném předání a převzetí Objednatelem. Platební podmínky jsou uvedeny v příloze č. 11 této Smlouvy.

- Podkladem pro zaplacení veškerých plateb Ceny je daňový doklad, který bude obsahovat náležitosti daňového dokladu (faktury) podle právních předpisů, především podle ust. § 29 zákona o DPH, a musí kromě toho obsahovat tyto údaje: číslo smlouvy Objednatele; číslo Stavby a název Stavby. Lhůta splatnosti daňového dokladu je třicet (30) dní od jeho doručení Objednateli. Přílohou daňového dokladu (faktury) musí být protokol o předání a převzetí části Projektové dokumentace dle čl. III. odst. 5. této Smlouvy, který bude podepsaný osobami uvedenými v příloze č. 5 této Smlouvy v sídle Objednatele, nebude-li dohodnuto v konkrétním případě jinak.

- Strany se v souladu se zákonem o DPH dohodly, že faktura bude Objednateli zaslána elektronicky („elektronická faktura"), a to výlučně na e-mailovou adresu: isdocx@pvs.cz. Elektronická faktura bude v elektronické podobě a tato elektronická podoba bude představovat originální verzi evidovanou v účetnictví Objednatele. Elektronická faktura bude vyhotovena ve formátu ISDOCX, v četnosti jedna (1) faktura = jeden (1) soubor. Přílohy elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, DOC, DOCx, XLS, XLSx. V případě, kdy bude zaslána Objednateli elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. V případě, že není možné generovat elektronickou fakturu přímo z účetního systému Zhotovitele, bude opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. V tomto případě bude faktura zaslána na e-mailovou adresu: fakturace@pvs.cz.

- V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této Smlouvě či vyžadované právními předpisy a/nebo bude obsahovat chybné údaje nebo částky, je Objednatel oprávněn vrátit daňový doklad Zhotoviteli k doplnění a/nebo opravě. V takovém případě se daňový doklad nepovažuje za řádný, neběží lhůta splatnosti a Objednatel je oprávněn daňový doklad vrátit s tím, že Zhotovitel je poté povinen vystavit nový daňový doklad s novým termínem splatnosti, přičemž lhůta splatnosti běží teprve od okamžiku doručení nového řádného dokladu Objednateli. V takovém případě není Objednatel v prodlení s placením daňového dokladu.

- Zhotovitel se zavazuje, že:

- bankovní účet jím určený k úhradě plnění podle této Smlouvy je účtem zveřejněným ve smyslu ust. § 96 odst. 2 zákona o DPH,

- neprodleně písemně oznámí Objednateli své označení za nespolehlivého plátce ve smyslu ust. § 106a zákona o DPH,

- neprodleně písemně oznámí Objednateli svou insolvenci nebo hrozbu jejího vzniku.

- Pro případ, že Zhotovitel je, nebo se od data uzavření Smlouvy do dne uskutečnění zdanitelného (i jen dílčího) plnění stane, na základě rozhodnutí správce daně nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona o DPH, souhlasí Zhotovitel s tím, že mu Objednatel uhradí cenu plnění bez DPH a DPH v příslušné výši odvede za Zhotovitele coby nespolehlivého plátce přímo příslušnému správci daně. V souvislosti s tímto ujednáním nebude Zhotovitel mít od Objednatele nárok na úhradu části Ceny odpovídající výši takto Objednatelem odvedeného DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči Objednateli, a to ve výši rovnající se výši odvedené DPH.

- Strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za Zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, ať splatné či nesplatné.

- Povinnosti Objednatele

- Objednatel zajistí na základě výzvy Zhotovitele předání digitálních dat vodovodní a stokové sítě Zhotoviteli v rozsahu nezbytném pro provedení Díla, která budou zabezpečena ze strany provozovatele sítě a Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

- Všechny dokumenty předané Zhotoviteli Objednatelem a veškeré dokumenty vypracované Zhotovitelem pro Objednatele budou uschovány a opatrovány Zhotovitelem na bezpečném místě, dokud nebudou převzaty Objednatelem na základě písemného protokolu.

- Pokud Zhotovitel zjistí chybu nebo vadu technické povahy v kterémkoliv dokumentu předaném Objednatelem Zhotoviteli, je povinen bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do pěti (5) dnů od jejího zjištění, o takové chybě nebo vadě vyrozumět Objednatele.

- Objednateli náleží majetková autorská práva a další práva duševního vlastnictví k dokumentům, které Objednatel vyhotovil, anebo které je oprávněn využít pro účely Smlouvy na základě dohod s osobami, kterým taková práva náleží. Bez souhlasu Objednatele nebudou tyto dokumenty Zhotovitelem kopírovány, používány nebo sdělovány třetím stranám, kromě případů, kdy je to nutné pro účely vyplývající ze Smlouvy.

- Na základě písemné žádosti Zhotovitele poskytne Objednatel Zhotoviteli veškeré potřebné plné moci pro Inženýrské činnosti, které Zhotovitel poskytuje podle této Smlouvy. Zhotovitel požádá Objednatele písemně, aby mu udělil takové plné moci, a to nejpozději deset (10) dní předem. Na písemnou žádost Zhotovitele Objednatel poskytne Zhotoviteli veškerou rozumně vyžadovanou součinnost nezbytnou pro řádnou a včasnou přípravu Projektové dokumentace a řádné a včasné provádění Inženýrských činností.

- Povinnosti Zhotovitele

- Zhotovitel se zavazuje připravit Projektovou dokumentaci a provést Inženýrské činnosti dle této Smlouvy svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny Objednatele, platnými právními předpisy, pravidly bezpečnosti a platnými technickými normami (ČSN a EN) bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli. Zhotovitel bude vždy jednat v souladu s profesními a etickými pravidly České komory architektů a případně i České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

- Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení, zaplatit veškeré daně, odvody a poplatky a obstarat veškerá Povolení, licence a souhlasy vyžadované právními předpisy ve vztahu k provedení a dokončení předmětu Smlouvy a odstranění vad, a Zhotovitel odškodní Objednatele v případě, že tak Zhotovitel opomněl učinit.

- Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci této Smlouvy podílejí. Plnění těchto povinností je Zhotovitel povinen zajistit rovněž u svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen doložit plnění těchto povinností Objednateli nejpozději do patnácti (15) dnů od obdržení žádosti Objednatele k prokázání plnění těchto povinností.

- Zhotovitel připraví Projektovou dokumentaci a bude provádět Inženýrské činnosti v souladu s pokyny Objednatele. Zhotovitel je vždy povinen jednat v souladu s pokyny Objednatele a nemá právo se od těchto pokynů odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas Objednatele, kterým Objednatel schválí, že Zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení. Pokud pokyny vydané Objednatelem Zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného a řádného provedení a dokončení předmětu Smlouvy, nebo budou v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací, je Zhotovitel neprodleně po obdržení takového pokynu povinen na to písemně upozornit Objednatele, jinak bude odpovědný za veškerou újmu způsobenou provedením takového pokynu. Jestliže i přes písemné upozornění Zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude Objednatel v písemném pokynu trvat na jeho dodržení, bude povinností Zhotovitele takový pokyn provést, nebude však odpovědný za újmu způsobenou provedením takového pokynu; Zhotovitel však není ani v takovém případě povinen provést pokyn, který je v rozporu s právními předpisy; na tuto skutečnost je povinen Objednatele předem písemně upozornit.

- Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění Smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci a pravidelné průběžné komunikaci s Objednatelem, jeho poradci a ostatními zhotoviteli a všemi dalšími osobami, které se podílejí na plnění předmětu Smlouvy, a to v maximálním možném rozsahu. Zhotovitel bude průběžně Objednateli předávat dokumenty, které při plnění Smlouvy získá, pokud tyto bezprostředně souvisí s předmětem plnění, na výzvu Objednatele mu poskytne také veškeré další informace, dokumenty a vysvětlení týkající se postupu při plnění Smlouvy.

- Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů po předání každé části Projektové dokumentace a dokončení poskytování Inženýrských činností, Zhotovitel shromáždí záznamy, vytvoří přehledný systém archivace, který umožní Objednateli rychlou orientaci, a předá Objednateli veškeré dokumenty, listiny, korespondenci, výkresy, změny Projektové dokumentace, programy a údaje (v tištěné a elektronické formě) týkající se přípravy a zpracování Projektové dokumentace a provádění Inženýrských činností podle Smlouvy, ledaže jsou potřebné pro další činnost Zhotovitele dle Smlouvy a Objednatel jejich ponechání v rukou Zhotovitele odsouhlasí. Zároveň je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré předměty a dokumenty, které od Objednatele v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené lhůtě.

- V případě, že Zhotovitel v rámci Inženýrské činnosti převezme nebo obdrží podmínky (stanoviska atd.) vyjadřujících se orgánů či organizací, ze kterých plynou další úkony, změny nebo závazky Objednatele, předá takovéto podmínky Objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) dnů od jejich převzetí nebo doručení.

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby se žádná z osob podílejících se na plnění této Smlouvy a ani žádný poddodavatel Zhotovitele v žádném časovém okamžiku (včetně doby před podpisem této Smlouvy) jakkoli podílela na činnostech Objednatele (včetně osob s ním jakkoli spolupracujících).

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této Smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika a/nebo Objednatel vázáni, a to zejména tak, že se Zhotovitel nestane:

  - ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

  - právnickou osobou, subjektem či orgánem, který by byl více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písm. a. výše,

  - fyzickou osobou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem, který by jednal jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedeného v písm. a. nebo b. výše.

- Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby žádný z jeho poddodavatelů, dodavatelů nebo jiných subjektů podílejících se na plnění Veřejné zakázky, pokud jimi poskytované plnění bude představovat více než 10 % hodnoty Veřejné zakázky, není osobou uvedenou v čl. IX. odst. 9. písm. a., b. nebo c. této Smlouvy.

- Zhotovitel je povinen neprodleně informovat Objednatele o skutečnostech jakkoli relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených v čl. IX. odst. 9. a 10. této Smlouvy. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud zjistí, že na Zhotovitele či Zhotovitele ovládající osoby (včetně členů jejich statutárních, dozorčích a/nebo jiných orgánů) dopadají, přímo či zprostředkovaně, mezinárodní sankce dle příslušných právních předpisů a/nebo rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo Objednatel vázáni. Pokud takové sankce dopadají na jakoukoli osobu, kterou Zhotovitel používá k plnění Smlouvy, včetně jeho poddodavatelů a osob s ním jakkoli spolupracujících, a která se podílí na plnění ve vyšší míře než 10 % hodnoty Veřejné zakázky (včetně členů jejich statutárních, dozorčích a/nebo jiných orgánů), je Zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji zjistí, informovat Objednatele a do čtrnácti (14) kalendářních dnů od výzvy Objednatele je Zhotovitel povinen zjednat nápravu a takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn od Smlouvy či její části odstoupit.

- Zhotovitel je dále povinen zajistit:

- aby se v rámci odborné studijní praxe na realizaci Smlouvy (zpracování Projektové dokumentace nebo s tím související Inženýrské činnosti) podílel alespoň jeden (1) student stavebního nebo architektonického oboru střední, vyšší odborné či vysoké školy, a to v rozsahu alespoň jednoho (1) pracovního týdne studijní praxe. Zhotovitel splnění této podmínky prokáže nejpozději při odevzdání Dokumentace pro povolení stavby, a to čestným prohlášením, ve kterém bude uvedeno jméno a příjmení studenta vykonávajícího odbornou studijní praxi, identifikační údaje školy a název studijního oboru;

- snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění Smlouvy na životní prostředí, zejména pak

  - maximálním omezením tisku veškerých listinných výstupů, resp. odevzdáváním těchto výstupů Objednateli při realizaci Smlouvy na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním pracovníků Zhotovitele k efektivnímu/úspornému tisku;

- předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění Smlouvy Zhotovitel způsobit;

- předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;

- implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem Smlouvy, bude-li to vzhledem k plnění Smlouvy možné a vhodné.

Nestanoví-li tato Smlouva jinak, je Zhotovitel povinen doložit plnění těchto povinností Objednateli nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od obdržení žádosti Objednatele k prokázání plnění těchto povinností.

- Realizační tým a poddodavatelé

- Služby Zhotovitele dle této Smlouvy budou prováděny zejména prostřednictvím realizačního týmu Zhotovitele, který podléhá řízení a odpovědnosti Zhotovitele (dále jen „Realizační tým“), a to tak, aby jednotliví členové Realizačního týmu, kterými Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů v rámci Veřejné zakázky (dále jen „Kvalifikované osoby“), prováděli činnosti na pozicích dle jejich odbornosti (kvalifikace), které odpovídají tomu, pro jakou pozici prokazovali kvalifikaci v rámci Veřejné zakázky, a v rozsahu, který těmto pozicím běžně odpovídá a je obecně specifikován v Příloze č. 6 této Smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje, že členové Realizačního týmu na pozicích „Vedoucí projektového týmu“ a „Zástupce vedoucího projektového týmu“ budou aktivně zapojení do předmětu Veřejné zakázky, tj. do předmětu plnění této Smlouvy po celou dobu jejího plnění.

- V případě dočasné nepřítomnosti, práceneschopnosti nebo jiného důvodu, kvůli kterému některý člen Realizačního týmu nebude schopen poskytovat plnění dle této Smlouvy, zajistí Zhotovitel plnění příslušných činností dle této Smlouvy tak, aby nedošlo k průtahům a prodlením s poskytováním předmětu plnění Veřejné zakázky dle této Smlouvy.

- V případě zamýšlené změny Kvalifikovaných osob je Zhotovitel povinen vyžádat si předchozí písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen. Nová Kvalifikovaná osoba musí splňovat příslušné požadavky na kvalifikaci stanovené v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky, což je Zhotovitel povinen Objednateli doložit odpovídajícími dokumenty.

- Každá Kvalifikovaná osoba musí splňovat kvalifikaci uvedenou v nabídce Zhotovitele, která byla předmětem hodnocení v rámci Veřejné zakázky (dále jen „Hodnocené kvalifikační předpoklady“), a zároveň minimální technické kvalifikační předpoklady kladené na pozici, kterou daná osoba zastává dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Minimální kvalifikační předpoklady“). U každé Kvalifikované osoby je v Příloze č. 6 této Smlouvy uveden počet bodů odrážejících výši její odborné kvalifikace, v jaké tato Kvalifikovaná osoba svou odbornou kvalifikací v rámci Hodnocených kvalifikačních předpokladů převyšuje Minimální kvalifikační předpoklady podle toho, jak byla tato odbornost hodnocena v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „Kvalifikační body“). Hodnota nula (0) Kvalifikačních bodů znamená, že daná Kvalifikovaná osoba pro účely hodnocení v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku splnila pouze Minimální kvalifikační předpoklady.

- Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje, že osoby s požadovanou kvalifikací, jejichž kvalifikace byla předmětem Hodnocených kvalifikačních předpokladů, budou osobami odpovědnými za vedení příslušných prací.

- Pro vyloučení pochybností se Strany dohodly, že navýší-li se Kvalifikované osobě stav Kvalifikačních bodů, Objednatel není povinen Zhotoviteli nárůst odborné kvalifikace, jakkoliv kompenzovat ani vzdát se již vzniklých nároků na smluvní pokutu.

- Nebude-li se Kvalifikovaná osoba řádně podílet na provádění plnění dle Smlouvy v rozsahu stanoveném touto Smlouvou, např. v důsledku ukončení její spolupráce se Zhotovitelem, nebo sníží-li se počet jejích Kvalifikačních bodů oproti počtu uvedeném v Příloze č. 6 Smlouvy, je Zhotovitel povinen neprodleně namísto Kvalifikované osoby zahájit provádění plnění Smlouvy náhradní Kvalifikovanou osobou (dále jen „Náhradní kvalifikovaná osoba“), a nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne, kdy taková situace nastala, informovat Objednatele o této skutečnosti.

- Zhotovitel nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů od doručení oznámení dle předchozího odstavce zajistí a prokáže Objednateli, že namísto Kvalifikované osoby se bude na plnění Smlouvy podílet Náhradní kvalifikovaná osoba s dostatečnou kvalifikací. Nedohodnou-li se Strany písemně jinak, musí Náhradní kvalifikovaná osoba splňovat Minimální kvalifikační předpoklady a Hodnocené kvalifikační předpoklady tak, aby jí podle způsobu hodnocení v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku byl přidělen nejméně stejný počet Kvalifikačních bodů za stejnou kvalifikaci jako Kvalifikované osobě, kterou Náhradní kvalifikovaná osoba nahrazuje. Pokud Objednatel nesouhlasí s osobou Náhradní kvalifikované osoby, je oprávněn žádat na Zhotoviteli její výměnu za jinou osobu do patnácti (15) pracovních dnů po doručení žádosti Objednatele o výměnu Náhradní kvalifikované osoby, a to vše i opakovaně; do dokončení výměny Náhradních kvalifikovaných osob je plnění Smlouvy prováděno prostřednictvím původní Zhotovitelem navržené Náhradní kvalifikované osoby.

- Pro vyloučení pochybností se Strany dohodly, že bude-li Náhradní kvalifikované osobě přiděleno více Kvalifikačních bodů v porovnání s nahrazovanou Kvalifikovanou osobou, Objednatel není povinen Zhotoviteli nárůst odborné kvalifikace jakkoli kompenzovat ani vzdát se již vzniklých nároků na smluvní pokutu.

- Jakékoliv náklady vzniklé v souvislosti se zajištěním Náhradní kvalifikované osoby a prokázáním její kvalifikace nese výlučně Zhotovitel.

- Zhotovitel je povinen do deseti (10) pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele potvrdit a doložit, že kterákoliv konkrétní osoba podílející se na plnění této Smlouvy má kvalifikaci a odbornost nezbytnou k tomu, aby se na provádění příslušných částí plnění podílela a aby bylo plnění Smlouvy prováděno s řádnou a odbornou péčí.

- Zhotovitel je povinen bezodkladně změnit člena Realizačního týmu na odůvodněnou žádost Objednatele v případě, že člen Realizačního týmu objektivně dlouhodobě či opakovaně podává podprůměrné výkony při plnění této Smlouvy, jeho faktické kvality neodpovídají jeho pozici v Realizačním týmu, opakovaně nebo dlouhodobě porušuje interní předpisy Objednatele, nebo způsobil-li Objednateli újmu.

- Ustanovení čl. X. odst. 1. až 13. této Smlouvy se užijí na Náhradní kvalifikovanou osobu a jakéhokoliv dalšího nahrazovaného anebo nahrazujícího člena Realizačního týmu v postavení obdobném, jako Kvalifikovaná osoba.

- Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady poddodavatele pro účely plnění Smlouvy za předpokladu, že v takovém případě bude Zhotovitel odpovědný Objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, jako kdyby je plnil Zhotovitel sám.

- Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s poddodavatelem na provedení celého předmětu Smlouvy, ale je oprávněn zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění Smlouvy poddodavateli (poddodavatelům), který však musí být předem písemně odsouhlasen Objednatelem, nedohodnou-li se Strany jinak.

- Zhotovitel předložil Objednateli nejpozději při podpisu Smlouvy seznam poddodavatelů (příloha č. 7 Smlouvy), kterým zamýšlí zadat provedení jakékoli části předmětu plnění Smlouvy. V průběhu plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen získat souhlas Objednatele s novým poddodavatelem alespoň pět (5) pracovních dnů předtím, než jej k provedení příslušné části předmětu plnění Smlouvy použije. Součástí oznámení bude vždy obchodní firma, resp. jméno a příjmení poddodavatele(ů) pro jednotlivé části předmětu plnění Smlouvy a kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové jednotlivé části předmětu Smlouvy poddodavatelem. Objednatel je oprávněn do tří (3) pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního poddodavatele na provádění předmětu Smlouvy poté, co v dobré víře posoudil navrženého poddodavatele. Objednatel nebude souhlas bezdůvodně zdržovat ani odpírat. Nevyjádří-li se Objednatel do tří (3) pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení, platí, že použití tohoto poddodavatele odsouhlasil.

- Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění související s touto Smlouvou, a to nejpozději ve splatnosti faktur třicet (30) dní. Zhotovitel je povinen doložit plnění této povinnosti Objednateli nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od obdržení žádosti Objednatele k prokázání plnění této povinnosti.

- Smluvní pokuty a náhrada újmy

- V případě prodlení s dodáním jakékoli části Projektové dokumentace a/nebo s poskytnutím Inženýrských činností ve lhůtách stanovených touto Smlouvou zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z příslušné ceny dílčího plnění bez DPH za každý den prodlení.

- Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každé jednotlivé porušení kterékoli povinnosti Zhotovitele stanovené v čl. IV. odst. 6. této Smlouvy.

- Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení s plněním povinností podle čl. IX. odst. 6. této Smlouvy.

- Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 150.000,- Kč za každé jednotlivé porušení kterékoli povinnosti Zhotovitele stanovené v čl. IX. odst. 8. této Smlouvy.

- Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč za každé jednotlivé porušení kterékoli povinnosti Zhotovitele stanovené v čl. IX. odst. 9. této Smlouvy.

- Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení kterékoli povinnosti Zhotovitele stanovené v čl. X. této Smlouvy.

- Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každé jednotlivé porušení kterékoli povinnosti Zhotovitele stanovené v čl. IX. této Smlouvy, vyjma čl. IX odst. 6., čl. IX. odst. 8. a čl. IX. odst. 9. této Smlouvy.

- Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč za každé jednotlivé porušení kterékoli povinnosti Zhotovitele stanovené v čl. XII. této Smlouvy.

- Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení s plněním povinností podle čl. XIII. odst. 3 této Smlouvy.

- Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč za každé jednotlivé porušení kterékoli povinnosti Zhotovitele stanovené v čl. XIV. této Smlouvy, a navíc smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení s plněním jakékoli povinnosti podle čl. XIV. této Smlouvy.

- Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení kterékoli povinnosti Zhotovitele stanovené čl. XVII. této Smlouvy.

- V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury dle této Smlouvy o dobu delší než třicet (30) dnů ode dne splatnosti faktury se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení počínaje 31. dnem prodlení. Zhotovitel však musí Objednatele předem písemně upozornit na skutečnost, že je příslušný Objednatel s platnou konkrétní fakturou v prodlení.

- Smluvní pokuty v souladu s touto Smlouvou jsou splatné do třiceti (30) dnů od data obdržení písemné výzvy k platbě zaslané Objednatelem. Platby smluvní pokuty nezbavují Zhotovitele povinnosti provést a dokončit předmět Smlouvy ani jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Objednatel je oprávněn domáhat se náhrady újmy za porušení jakékoliv povinnosti, na kterou se vztahuje jakákoliv smluvní pokuta dle této Smlouvy, ve výši přesahující částku zaplacených smluvních pokut za toto porušení.

- Smluvní strany se dohodly, že veškeré smluvní pokuty uložené Zhotoviteli na základě této Smlouvy nepřesáhnout částku ve výši 30 % Ceny.

- V případě, kdy bude smluvní pokuta snížená soudem, zůstává Objednateli zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího omezení. Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvních povinností (kdykoliv během trvání této Smlouvy), pak nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje penále stanovené zákonem.

- Autorská práva a licence

- Všechna data, ať už v jakékoliv podobě, včetně jejich hmotných nosičů, která vznikla či vzniknou při provádění předmětu Veřejné zakázky podle Smlouvy, jsou výlučným vlastnictvím Objednatele. Zhotovitel prováděním předmětu Veřejné zakázky souhlasí, že Objednatel je, ve smyslu ust. § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, oprávněn v neomezeném rozsahu vykonávat veškerá majetková práva k těmto výstupům, umožnit jejich užití třetím osobám, zejm. novému dodavateli, i svá práva k těmto výstupům na třetí osobu postoupit. Objednatel je rovněž oprávněn tyto výstupy dle svého uvážení jakkoli dále upravovat a měnit nebo umožnit úpravy a změny třetím osobám, a to i bez dalšího souhlasu Zhotovitele (dále jen „Výhradní licence“). Nejpozději do patnácti (15) dnů od doručení žádosti Objednatele nebo od ukončení Smlouvy je Zhotovitel povinen Zadavateli předat data a jejich nosiče, které umožní výkon těchto práv Objednatele.

- Odměna za Výhradní licenci je zahrnuta v Ceně. Výhradní licenci není Objednatel povinen využít. Objednatel má právo oprávnění tvořící součást Výhradní licence zcela nebo z části poskytnout třetí osobě, ať již podlicencí či postoupením Výhradní licence. Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na povahu výnosů z Výhradní licence nemohou vzniknout podmínky pro uplatnění ust. § 2374 občanského zákoníku, tedy že odměna za udělení Výhradní licence k jednotlivým autorským dílům nemůže být ve zřejmém nepoměru k zisku z využití Výhradní licence a významu příslušného autorského díla pro dosažení takového zisku.

- Pro všechny případy, ve kterých nemůže Zhotovitel z objektivních důvodů sám udělit Objednateli oprávnění k autorskému dílu vytvořenému na zakázku pro Objednatele v rámci plnění této Smlouvy, Zhotovitel zajistí, že třetí osoba, jež vykonává majetková práva k příslušnému autorskému dílu, udělí Objednateli bezúplatně výhradní oprávnění (licenci) autorské dílo užít v rozsahu a za podmínek dle čl. XII. odst. 1. této Smlouvy, a to tak, že příslušné oprávnění bude Objednateli uděleno v písemně formě nejpozději v den předání příslušného autorského díla. Nebude-li Objednateli v den předání příslušného autorského díla předloženo v písemné formě udělení oprávnění třetí osobou dle předchozí věty, znamená to, že příslušná oprávnění udělil Objednateli Zhotovitel dle čl. XII. odst. 1. této Smlouvy.

- Pro všechny případy, ve kterých je součástí činností Zhotovitele dle této Smlouvy autorské dílo, které nebude vytvořeno na zakázku pro Objednatele, Zhotovitel Objednateli poskytuje nevýhradní oprávnění k výkonu práva užít (licenci, resp. podlicenci) veškerá taková autorská díla, a to v územně neomezeném rozsahu a všemi způsoby odpovídajícími účelu, pro který je takové autorské dílo určeno, a to na celou dobu trvání majetkových práv autora, a v potřebném množstevním rozsahu odpovídajícím účelu, pro který je takové autorské dílo určeno, a dále souhlas k postoupení nebo poskytnutí oprávnění tvořících součást této licence (podlicenci) zcela nebo zčásti jakékoliv třetí osobě (dále jen „Nevýhradní licence“). Odměna za Nevýhradní licenci je zahrnuta v Ceně Díla. Nevýhradní licenci není Objednatel povinen využít. Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na povahu výnosů z Nevýhradních licencí k autorským dílům nemohou vzniknout podmínky pro uplatnění ust. § 2374 občanského zákoníku, tedy že odměna za udělení Nevýhradní licence k jednotlivým autorským dílům nemůže být ve zřejmém nepoměru k zisku z využití Nevýhradní licence a významu příslušného autorského díla pro dosažení takového zisku.

- Pro všechny případy, ve kterých nemůže Zhotovitel z objektivních důvodů sám udělit Objednateli oprávnění k autorským dílům dle čl. XII. odst. 4. této Smlouvy, Zhotovitel zajistí, že třetí osoba, která má užívací práva k autorskému dílu, Objednateli poskytne bezúplatně oprávnění (licenci) k užití autorského díla za podmínek dle čl. XII. odst. 4. této Smlouvy, a to nejpozději v den předání příslušného autorského díla. Nebude-li Objednateli v den předání příslušného autorského díla předloženo v písemné formě udělení oprávnění třetí osobou dle předchozí věty, znamená to, že příslušná oprávnění udělil Objednateli Zhotovitel dle čl. čl. XII. odst. 4. této Smlouvy.

- Výhradní licence a Nevýhradní licence se ve stejném rozsahu vztahují rovněž na plnění zhotovená nebo poskytnutá Zhotovitelem Objednateli na základě této Smlouvy, která nejsou autorským dílem, ale jsou předmětem jiného práva z duševního vlastnictví.

- Pokud by se kdykoli v budoucnosti ukázalo, že Zhotovitel a/nebo třetí osoba, jež vykonává majetková práva či která má užívací práva k příslušnému autorskému dílu, nejsou oprávněni vykonávat majetková práva k autorským dílům (např. na základě rozhodnutí soudu, dohody autorů a zhotovitele), zavazuje se Zhotovitel poskytnout a vyvinout veškeré úsilí a součinnost k tomu, aby jednotliví autoři poskytli na tento případ Objednateli licenci k autorským dílům za podmínek uvedených v této Smlouvě.

- Pro vyloučení pochybností Strany uvádějí, že bez omezení výše uvedeného v tomto článku, si na dobu trvání této Smlouvy vzájemně poskytují, bez práva na jakoukoli dodatečnou odměnu, nevýhradní neodvolatelnou licenci (případně podlicenci) k informačnímu modelu stavby (případně k jakékoli jeho části, nebo jiným sdíleným datům) dle Přílohy č. 12 této Smlouvy. Licence k informačnímu modelu stavby poskytnutá Objednateli trvá i po ukončení této Smlouvy a poskytuje se rovněž pro

  - publikaci Díla včetně prezentace a propagace autorského díla, popřípadě účely obdobné;

  - nabídková a poptávková řízení v režimu ZZVZ či mimo něj, a to v souvislosti s účelem Díla a/nebo Stavby;

  - výběr zhotovitele Stavby, realizace Stavby a pro provádění změn Stavby.

- Pro vyloučení pochybností Strany dále uvádějí, že Zhotovitel není oprávněn použít podklady, data a hmotné nosiče předané mu pro realizaci Díla Objednatelem pro jiné účely, než je provedení Díla podle této Smlouvy. Nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů po ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré podklady, data a hmotné nosiče poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli ke splnění jeho povinností podle této Smlouvy.

- Záruka a odpovědnost za vady

- Zhotovitel je povinen zpracovat Projektovou dokumentaci v souladu se Smlouvou, právními předpisy, požadavky správních orgánů uplatněných ve správních řízeních či při jejich jiných postupech uvedených v této Smlouvě, příslušnými technickými normami, pokyny Objednatele (v rozsahu přípustném dle Smlouvy) a odbornou péčí dodržovanou v oboru projektové činnosti u staveb podobného charakteru a rozsahu jako je Stavba. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace. Zhotovitel odpovídá za činnost celého svého Realizačního týmu, včetně přizvaných odpovědných projektantů s příslušnou specializací, jakož i svých poddodavatelů, ať už kvalifikačních či věcných.

- Projektová dokumentace má vady, jestliže její provedení neodpovídá výsledku určenému v této Smlouvě, zejména je-li zhotovena v rozporu s platnými právními předpisy, nebo nevykazuje vlastnosti pro ni obvyklé. Užití ust. § 2605 odst. 2, § 2609 odst. 1 a 2 a dále ust. § 2618 občanského zákoníku se dohodou Stran vylučuje. Zjevné i skryté vady lze uplatňovat po celou dobu záruční doby. V případě, že Projektová dokumentace bude obsahovat vady, může Objednatel účtovat Zhotoviteli také skutečně způsobenou prokazatelnou újmu vzniklou Objednateli na základě takového vadného plnění.

- Pro případ vady Projektové dokumentace sjednávají Strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele provést bezplatné odstranění vady v záruční době. Záruční doba na Projektovou dokumentaci byla sjednána dohodou Stran v délce trvání šedesáti (60) měsíců od předání a převzetí příslušné části Projektové dokumentace Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů po uplatnění písemné reklamace Objednatelem.

- Odpovědnost a pojištění

- Zhotovitel odpovídá za jakoukoli újmu způsobenou Objednateli v důsledku porušení svých povinností vypracovat Projektovou dokumentaci a provést Inženýrskou činnost v souladu s podmínkami Smlouvy, včetně újmy vzniklé na věcech převzatých od Objednatele nebo věcech převzatých od třetích stran v průběhu přípravy Projektové dokumentace a provádění Inženýrské činnosti a zavazuje se odškodnit Objednatele za jakoukoli újmu, ke které by mohlo v důsledku toho dojít. Tímto ujednáním není dotčena platnost čl. IX. odst. 4. této Smlouvy.

- Zhotovitel odpovídá Objednateli za újmu, která vznikne zejména v důsledku povinnosti Objednatele uhradit jakoukoliv zákonnou, správní, smluvní nebo jinou sankci v souvislosti s Projektovou dokumentací nebo poskytováním Inženýrských činností a vznik této zákonné, správní, smluvní nebo jiné sankce spočívá v důvodech na straně Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy, a to i pokud tento důvod nastane po ukončení poskytování plnění podle této Smlouvy, s výjimkou případů, kdy byla újma způsobena Objednatelem nebo porušením povinností Objednatele vyplývajících ze Smlouvy, nárokem třetí strany, který se v celém rozsahu týká období před uzavřením Smlouvy nebo jednáním Zhotovitele na základě pokynů Objednatele v případě, kdy o nevhodnosti tohoto pokynu byl Objednatel Zhotovitelem písemně vyrozuměn, a to vždy v rozsahu, v jakém byla tato újma takto způsobena.

- Jakékoli navýšení ceny Stavby z důvodu vady Projektové dokumentace se považuje za škodu Objednatele způsobenou porušením Smlouvy ze strany Zhotovitele. Zhotovitel se proto zavazuje nahradit Objednateli škodu, která Objednateli vznikne navýšením ceny Stavby z důvodu vady Projektové dokumentace.

- Schválení Projektové dokumentace včetně úprav požadovaných Objednatelem a/nebo vydání pokynů Zhotoviteli ze strany Objednatele nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti a ani nezakládá jakoukoliv odpovědnost Objednatele v souvislosti s takovými pokyny nebo Projektovou dokumentací. Tímto ujednáním není dotčena platnost čl. IX. odst. 4. této Smlouvy.

- Zhotovitel uzavře a bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy:

- pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám (tzv. profesní odpovědnost autorizovaných osob ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů /dále jen „zákon o pojišťovnictví“/) s limitem pojistného plnění nejméně 20.000.000,- Kč na jednu pojistnou událost za účelem pokrytí celkových případných škod způsobených Objednateli v souvislosti se Smlouvou (pojištění se současně musí vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v Projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům Smlouvy, a to na limit pojistného plnění minimálně 20.000.000,- Kč); a

- pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (tzv. pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám), a to na limit pojistného plnění minimálně 20.000.000,- Kč na jednu pojistnou událost.

- Kopie pojistných smluv, případně pojistných certifikátů (pojistka) vystavených příslušnou pojišťovnou nebo pojišťovacím makléřem spravujícím uzavřenou smlouvu, působícím dle zákona o pojišťovnictví je Zhotovitel povinen předložit Objednateli kdykoli na výzvu Objednatele, a to ve lhůtě deseti (10) dnů. Kdykoli na požádání Objednatele Zhotovitel poskytne Objednateli bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě deseti (10) dnů od doručení výzvy k jejich předložení Zhotoviteli, ke kontrole platnou pojistnou smlouvu a/nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojistné smlouvy na pojistnou částku a potvrzení o řádné platbě pojistného.

- Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající pro něj z pojistné smlouvy, zejména platit pojistné a plnit oznamovací povinnosti. Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojistná smlouva dle této Smlouvy byla platná a účinná po celou dobu plnění předmětu této Smlouvy, resp. zajistí, aby pojistná smlouva byla řádně a včas prodlužována nebo obnovována.

- Odstoupení od Smlouvy

- Tato Smlouva může být ukončena pouze (a) splněním povinností Stran vyplývajících z této Smlouvy, (b) dohodou Stran, a (c) odstoupením od této Smlouvy kteroukoli ze Stran z důvodů uvedených v čl. XV. odst. 2. a odst. 3. této Smlouvy.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:

- Zhotovitel porušil nebo nesplnil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené Objednatelem v písemné výzvě k nápravě doručené Zhotoviteli, kde bylo specifikováno příslušné porušení; lhůta k nápravě nesmí být kratší než sedm (7) pracovních dní;

- Zhotovitel z jakéhokoli důvodu není schopen splnit své závazky vyplývající z této Smlouvy;

- nastane, kterákoliv z následujících situací:

- Zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo

- insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku Zhotovitele ve smyslu ust. § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“); nebo

- Zhotovitel podá insolvenční návrh na svou osobu ve smyslu ust. § 98 insolvenčního zákona; nebo

- bylo-li zahájeno insolvenční řízení vůči Zhotoviteli a insolvenční soud nerozhodne o takovém insolvenčním návrhu do tří (3) měsíců ode dne zahájení insolvenčního řízení; nebo

- Zhotovitel přijal rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení (vyjma případů sloučení nebo splynutí); nebo

- insolvenční soud prohlásí konkurs na majetek Zhotovitele; a/nebo

z dalších důvodů uvedených v této Smlouvě jako její podstatné porušení nebo stanovených právními předpisy.

- Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, výlučně pokud:

- Objednatel nezaplatil Zhotoviteli Cenu nebo jakoukoli její část v souladu s čl. VII. této Smlouvy a nenapravil takové porušení své povinnosti v dodatečné přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než třicet (30) pracovních dnů, jak bude uvedena v písemné výzvě k nápravě, doručené Zhotovitelem Objednateli; a/nebo

- nastane, kterákoliv z následujících situací:

(i) insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku Objednatele dle insolvenčního zákona; nebo

(ii) Objednatel podá insolvenční návrh na svou osobu dle insolvenčního zákona; nebo

(iii) bylo-li zahájeno insolvenční řízení vůči Objednateli a insolvenční soud nerozhodne o takovém insolvenčním návrhu do tří (3) měsíců ode dne zahájení insolvenčního řízení; nebo

(iv) insolvenční soud prohlásí konkurs na majetek Objednatele.

- Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením odstupující Strany řádně doručeným druhé Straně s uvedením důvodu, ze kterého od Smlouvy odstupuje. Odstoupení nabude účinnosti dnem, kdy je oznámení o odstoupení příslušné Straně doručeno.

- Ve všech případech ukončení Smlouvy je Objednatel oprávněn zadat třetí osobě další práce na Projektové dokumentaci a provádění Inženýrských činností bez jakéhokoliv omezení možnosti využití Projektové dokumentace a/nebo výsledků Inženýrské činnosti připravených či poskytnutých Zhotovitelem do data účinnosti ukončení této Smlouvy.

- Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Objednatele, poměrná část Ceny odpovídající dokončeným částem Projektové dokumentace a Inženýrským činnostem před datem účinnosti odstoupení od Smlouvy se stane konečnou cenou za předmět Smlouvy, a kromě takové části Ceny nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné nároky na další platby. Pro vyloučení pochybností platí, že Zhotovitel nebude mít právo na zaplacení těch částí Projektové dokumentace a Inženýrských činností, které nebyly dokončeny do pro Objednatele využitelného stavu (přičemž je na výlučném posouzení Objednatele, které části Projektové dokumentace a Inženýrských činností bude považovat za využitelné); to se týká i částí Projektové dokumentace, které již byly případně před odstoupením od Smlouvy předány či schváleny Objednatelem a ke kterým již nabyl licenci (resp. podlicenci); pokud takové části využitelné nebudou, je Objednatel v případě odstoupení od Smlouvy oprávněn tyto vrátit Zhotoviteli a požadovat i vrácení zaplacené příslušné části Ceny). Zhotovitel bude povinen zaplatit Objednateli náhradu za všechny újmy, které Objednatel utrpěl, a veškeré mimořádné náklady na dokončení předmětu plnění Smlouvy; tato náhrada může být Objednatelem proti splatné části Ceny započítána.

- Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Zhotovitele z důvodu výlučně na straně Objednatele, poměrná část Ceny odpovídající provedeným pracím na Projektové dokumentaci a Inženýrské činnosti před datem účinnosti odstoupení od Smlouvy, včetně poměrné části Ceny za ty práce, které byly započaty, ale nebyly Zhotovitelem dokončeny, se stane konečnou cenou za předmět Smlouvy, a kromě takové části Ceny nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné nároky na další platby.

- V případě ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu Zhotovitel do deseti (10) dnů předá Objednateli veškeré dosavadní výsledky své práce dle Smlouvy včetně dokumentů, informací a dalších podkladů, které by měl jinak Objednateli předat po řádném splnění celého předmětu Smlouvy, a dále se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele spolupracovat i s dalším subjektem určeným Objednatelem v míře nezbytné pro realizaci Stavby, aby bylo další osobě, určené Objednatelem, umožněno převzít závazky Zhotovitele, aniž by došlo k negativním dopadům na realizaci, postup či dokončení Stavby, to vše do okamžiku, kdy další osoba určená Objednatelem bude schopna zcela nahradit Zhotovitele. Pokud k ukončení Smlouvy dojde z důvodu na straně Zhotovitele, Zhotovitel splní shora uvedené závazky bez úhrady. Pokud dojde k ukončení Smlouvy z důvodů na straně Objednatele, Objednatel nahradí Zhotoviteli náklady, které mu v souvislosti s těmito povinnostmi vzniknou, maximálně však do výše obvyklých sazeb za poskytnutí obdobných služeb platných v daném místě a čase.

- Aniž by byla dotčena jakákoli práva Objednatele uvedená výše, Strany se dohodly, že pokud by Zhotovitel nesplnil některou ze svých povinností podle Smlouvy do deseti (10) dní od doručení písemné upomínky Objednatele, je Objednatel oprávněn splnit takové povinnosti prostřednictvím jiného odborníka na náklady Zhotovitele. Objednatel má v takovém případě právo snížit o tyto náklady příslušnou část Ceny. Zajištění splnění povinností Zhotovitele prostřednictvím jiné osoby podle tohoto článku Smlouvy nemá žádný vliv na posouzení prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinností.

- Odstoupením od této Smlouvy nebo jiným jejím ukončením před úplným splněním všech závazků Stran nejsou dotčena práva Objednatele vzniklá za trvání této Smlouvy, včetně autorských práv a licencí dle čl. XII. této Smlouvy, nároku na náhradu újmy vzniklé porušením Smlouvy, práv Objednatele ze záruk Zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti Zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení Smlouvy.

- Objednatel je v souladu s ust. 100 odst. 2 ZZVZ oprávněn změnit Zhotovitele, a to v průběhu plnění Smlouvy. Objednatel může využít tuto možnost v případě, že smluvní vztah se Zhotovitelem bude ukončen způsobem stanoveným Smlouvou z důvodů přičitatelných Zhotoviteli. Zhotovitel akceptuje, že nový zhotovitel může být Objednatelem písemně vyzván k plnění Smlouvy tak, aby toto plnění ze Smlouvy převzal ve fázi rozpracovanosti od Zhotovitele a dále v tomto plnění plynule pokračoval za smluvních podmínek jako Zhotovitel.

- Komunikace a zástupci stran

- Kdykoli Smlouva vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, rozhodnutí, oznámení a žádostí jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být vyhotovena písemně a doručena dle jejich povahy osobně, zaslána e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím kurýrní služby nebo doporučenou poštou oproti doručence. Veškerá komunikace mezi Stranami bude probíhat v českém, případně slovenském jazyce.

- Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že sdělení budou doručena, zaslána nebo přenesena zástupcům Stran (tj. podle okolností zástupci Objednatele nebo zástupci Zhotovitele uvedenému v příloze č. 5 Smlouvy), ledaže (i) příjemce oznámí změnu kontaktních údajů v předstihu deseti (10) pracovních dní; sdělení budou poté doručena podle zmíněných kontaktních údajů, nebo (ii) v případě, že příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas jinak, může být sdělení zasláno na adresu, z níž byla žádost odeslána. Strany se zavazují udržovat své kontaktní údaje vůči druhé straně aktuální a zajistit na nich přebírání komunikace zasílané dle této Smlouvy.

- Všechna sdělení učiněná nebo předaná podle této Smlouvy, jsou doručena:

- v den fyzického přijetí sdělení potvrzenému příjemcem písemně, pokud jde o doručení osobní nebo kurýrem;

- v den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení doporučenou poštou; nebo

- v den, který je jako den přenosu uveden na potvrzení o úplnosti přenosu, pokud bylo sdělení doručeno elektronickými prostředky.

- Pro účely této Smlouvy jmenují Strany svými zástupci fyzické osoby uvedené v příloze č. 5 Smlouvy. Veškeré povinnosti a oprávnění stanovené v této Smlouvě nebo z ní vyplývající pro Strany, s výjimkou změny Smlouvy, ukončení Smlouvy a jmenování a odvolání zástupce Objednatele a zástupce Zhotovitele, bude za Objednatele oprávněn činit zástupce Objednatele a za Zhotovitele zástupce Zhotovitele s tím, že zástupce Objednatele i zástupce Zhotovitele může k výkonu těchto činností písemně zmocnit jinou osobu, přičemž takové zmocnění, jakož i jeho odvolání, jsou účinné vůči druhé Straně nejdříve okamžikem jeho doručení druhé Straně.

- Bezpečnost, ochrana informací a osobních údajů

- Zhotovitel si je vědom toho, že v rámci plnění této Smlouvy získá on a jeho případní smluvní partneři (např. poddodavatelé) přístup k důvěrným informacím Objednatele (např. k osobním údajům, informacím o bezpečnostních opatřeních a technickém vybavení Objednatele a zejména k informacím o prvcích kritické infrastruktury jako celku a všech jejích součástí, které budou Zhotoviteli zpřístupněny pro účely plnění této Smlouvy) (dál i jen „Důvěrné informace“). Veškeré Důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím Objednatele a Zhotovitel je oprávněn je užít jen pro účely plnění této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zachovat důvěrnost Důvěrných informací a nezpřístupnit je žádné třetí osobě. Svým zaměstnancům a orgánům je Zhotovitel oprávněn Důvěrné informace zpřístupnit jen v rozsahu, v jakém je pro příslušnou osobu nezbytně nutné, aby se s Důvěrnými informacemi seznámila pro účely plnění této Smlouvy. Tyto osoby musí být poučeny o důvěrném charakteru předávaných informací a zavázány k mlčenlivosti. Zhotovitel je oprávněn zpřístupnit Důvěrné informace jiným třetím osobám jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele anebo při splnění podmínek uvedených v tomto článku Smlouvy. Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, není žádná ze Stran oprávněna jakoukoli Důvěrnou informaci sdělit, zpřístupnit či učinit přístupnou, ať přímo či prostřednictvím jiného, jakékoli třetí osobě. Porušení závazku zachovávat mlčenlivost o Důvěrných informacích se považuje za podstatné porušení této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost informací v případě, že je bude zpracovávat a uchovávat v rámci plnění této Smlouvy a dokumentovat přijatá organizačně-technická opatření k zabezpečení poskytnutých informací, přičemž tuto dokumentaci předloží na výzvu Objednatele ke kontrole. Tyto povinnosti nejsou zánikem této Smlouvy, ať nastal tento zánik z jakéhokoli důvodu, dotčeny.

- Zhotovitel si je vědom toho, že Objednatel je subjektem kritické infrastruktury (dále jen „KI“) dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů a Důvěrné informace jsou majetkem Objednatele a jejich zpřístupnění opravňuje Zhotovitele k užití výlučně za účelem výkonu práv a plnění povinností v rámci plnění této Smlouvy, a to v minimálním rozsahu, který je k tomu nutný (dále jen "Povolený účel"). Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že:

- bude s Důvěrnými informacemi nakládat a využívat je výhradně za účelem odpovídajícím Povolenému účelu a v souladu s podmínkami tohoto článku Smlouvy.

- bez předchozího písemného souhlasu Objednatele Zhotovitel zejména:

- nebude s Důvěrnými informacemi nakládat a neužije Důvěrné informace pro jiné účely než pro Povolený účel, zejména je neužije ke svému prospěchu, nebo ku prospěchu jiné osoby nebo ke škodě nebo jiné újmě Objednatele; a

- nesdělí Důvěrné informace, neumožní zpřístupnění obsahu Důvěrných informací, ani jejich částí žádným třetím osobám a neposkytne Důvěrné informace žádné třetí osobě, s výjimkou případů, kdy tak stanoví tato Smlouva.

- Zhotovitel je v nezbytném rozsahu vyplývajícím z Povoleného účelu oprávněn zpřístupnit Důvěrné informace nebo jejich část svým statutárním orgánům, vedoucím pracovníkům a zaměstnancům, kteří byli informováni o přijaté povinnosti Zhotovitele nesdělit Důvěrné informace a o povaze Důvěrných informací a zavázali se zachovávat mlčenlivost ohledně Důvěrných informací, pokud k tomu nejsou již zavázáni ze zákona.

- Zhotovitel se zavazuje uchovávat poskytnuté Důvěrné informace v tajnosti a nezpřístupnit je s výše uvedenými výjimkami třetím osobám, a to po celou dobu, kdy bude mít Důvěrné informace k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí řádné a bezpečné uložení veškerých Důvěrných informací. Zhotovitel se zavazuje pořizovat kopie dokumentů obsahujících Důvěrné informace jen v takovém rozsahu, jaký je nezbytně nutný pro Povolený účel.

- Zhotovitel se zavazuje, že písemně zaváže osoby, kterým Důvěrné informace poskytne, povinností chránit Důvěrné informace alespoň ve stejném rozsahu, v jakém je tato povinnost stanovena pro Zhotovitele v tomto článku Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za porušení této povinnosti třetí osobou.

- Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem vztahuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností stanovených v GDPR. V případě, kdy bude Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve.

- Změny předmětu plnění

- Objednatel je kdykoli v průběhu trvání Smlouvy oprávněn písemně nařídit Zhotoviteli:

- provedení prací a poskytnutí plnění, které nebyly sjednány dle Smlouvy nebo byly sjednány v menším rozsahu;

- neprovedení prací a neposkytnutí plnění, které byly sjednány dle Smlouvy nebo byly sjednány ve větším rozsahu;

- poskytnutí jiného plnění nebo jiné provedení prací, než jaké byly sjednány ve Smlouvě;

(změny předmětu plnění dle písm. a. až c. dále jako „Změna díla“).

- Zhotovitel je oprávněn odmítnout Změnu díla nařízenou Objednatelem pouze pokud:

- by plnění Zhotovitele na základě Změny díla mělo být poskytnuto způsobem, který je v rozporu s právními předpisy nebo profesními předpisy, kterými je povinen se Zhotovitel řídit;

- Změna díla ohrozí nebo by mohla vážně ohrozit zdraví a bezpečnost osob; a/nebo

- By Změna díla podstatně změnila povahu Díla.

- Zhotovitel je oprávněn navrhnout Objednateli Změnu díla, a to zejména za účelem zvýšení kvality Díla a plnění Smlouvy, snížení Ceny nebo k řešení situací nepředvídaných při uzavření Smlouvy. Objednatel není povinen návrhu Zhotovitele vyhovět.

- Nařídí-li Objednatel nebo navrhne-li Zhotovitel Změnu díla, oznámí písemně takovou skutečnost druhé Straně, přičemž v oznámení uvede předmět Změny díla a její důvody; Zhotovitel uvede ve svém návrhu Změny díla také předpokládané technické řešení a ocenění Změny díla.

- Nedohodnou-li se Strany jinak, nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů od doručení oznámení o Změně díla zpracuje Zhotovitel písemně hodnocení dopadů Změny díla, v němž podrobně uvede dopady Změny díla na Cenu (včetně přehledu veškerých nákladů nebo úspor), dopady na termíny plnění dle této Smlouvy či jiné předpokládané důsledky Změny díla na závazky Zhotovitele dle Smlouvy. Náklady Zhotovitele spojené se zpracováním hodnocení dopadů Změny díla jsou již zahrnuty v Ceně.

- Zhotovitel je při stanovení dopadů Změny díla do Ceny povinen vycházet z jednotkových cen, které využil při tvorbě nabídky v zadávacím řízení Veřejné zakázky. Není-li takový postup možný, je Zhotovitel povinen vycházet z cen obvyklých, zejména z cen stanovených příslušnými oborovými ceníky, přičemž však cena Změny díla nemůže být vyšší než cena prací odpovídajících Změně díla podle aktuálně platného ceníku projektových a inženýrských prací UNIKA.

- Objednatel na základě hodnocení dopadů návrhu Změny díla vypracovaného Zhotovitelem Změnu díla písemně schválí nebo odmítne. Tato případná Změna díla bude vždy upravena v písemném dodatku k této Smlouvě.

- Zhotovitel je povinen v době od doručení oznámení Změny díla do schválení nebo odmítnutí Změny díla Objednatelem zdržet se jednání, které by ohrozilo nebo znemožnilo provedení Změny díla nebo zvýšilo náklady na plnění Smlouvy nebo prodloužilo termín poskytnutí plnění dle Smlouvy. Změnu díla je možné realizovat až po písemném schválení Objednatelem prostřednictvím dodatku k této Smlouvě. Právo Zhotovitele fakturovat a požadovat po Objednateli uhrazení řádně provedených Změn díla vzniká nabytím účinnosti příslušného dodatku ke Smlouvě týkající se Změn díla.

- Strany jsou povinny při provádění Změny díla postupovat v souladu s ustanoveními ZZVZ.

- Registr smluv

- V souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), se Strany dohodly na následujícím:

- Smlouva neobsahuje obchodní tajemství žádné ze Stran ani jiné informace vyloučené z povinnosti uveřejnění (s výjimkou uvedenou dále) a je včetně jejích příloh způsobilá k uveřejnění v registru smluv ve smyslu ZRS a Strany s uveřejněním Smlouvy, včetně jejích příloh, souhlasí. Výjimkou jsou osobní údaje zástupců Stran a členů Realizačního týmu Zhotovitele v podobě jmen a kontaktních údajů osob, které budou znečitelněny;

- Objednatel zašle v souladu s ust. § 5 ZRS správci registru smluv elektronický obraz textového obsahu této Smlouvy a jejích příloh v otevřeném a strojově čitelném formátu a metadata vyžadovaná ZRS, a to do příslušné datové schránky Ministerstva vnitra určené pro uveřejňování záznamů v registru smluv. Elektronický obraz textového obsahu této Smlouvy vyhotoví Objednatel za pomoci automatického strojového převodu textu;

- Objednatel splní povinnost uvedenou v bodu (b) neprodleně, nejpozději však ve lhůtě stanovené ZRS.

- Objednatel může dle svého uvážení uveřejnit Smlouvu v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ i na profilu zadavatele.

- Opatření k Programu souladu a Protikorupčnímu programu

- Tento článek představuje zásady a principy Programu souladu a Protikorupčního programu Objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní řád a etické normy zemí, ve kterých podnikatelsky působí. Zhotovitel se současně zavazuje dodržovat i další normy (např. technické normy), je-li jejich dodržování výslovně požadováno zákonem, v rámci uzavřených smluv anebo na základě v místě existujících obchodních anebo odvětvových zvyklostí. Zhotovitel se rovněž zavazuje sledovat změny právních předpisů, dalších norem a etických pravidel a v praxi na ně přiměřeným způsobem reagovat.

- Zhotovitel se zavazuje vždy jednat profesionálně a s nejvyšší odbornou péčí, uvnitř i navenek budovat vztahy založené na důvěře. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat pouze s osobami, které jsou kvalifikované a důvěryhodné. Zhotovitel se zavazuje využívat pro plnění povinností a závazků výhradně osoby k tomu odborně způsobilé, mající adekvátní profesní osvědčení a splňující zákonné i smluvní požadavky.

- Zhotovitel se zavazuje dbát o bezpečnost informací a ochranu dat, které v rámci spolupráce s Objednatelem získá.

- Zhotovitel se zavazuje usilovat o minimalizaci negativních dopadů své podnikatelské činnosti na životní prostředí.

- Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s Etickým kodexem Objednatele dostupným na http://www.pvs.cz/profil/compliance-program/. Zhotovitel se zavazuje, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustil on a ani nikdo z jeho zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel se dále zavazuje, že:

    - neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,

    - neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,

    - úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,

    - nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,

    - neprodleně Objednateli oznámí, pokud se dostane vůči Objednateli do střetu zájmů.

- Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě a na kterou není nárok.

- Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit objednateli jakékoli podezření na korupční či jiné protiprávní jednání prostřednictvím následujících komunikačních kanálů:

    - elektronická adresa: compliance@pvs.cz, a

    - sídlo Objednatele (Zhotovitel je povinen v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na obálku vždy zřetelně a srozumitelně uvést: „Neotvírat – k rukám Compliance specialisty“).

- Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost, zejména potřebné dokumenty a informace při prošetřování podezření na korupční jednání či jiné protiprávní jednání v rámci Objednatele.

- Objednatel se zavazuje, že Zhotovitel, jeho zaměstnanci ani žádné třetí osoby nebudou vystaveny postihu ani znevýhodnění za to, že v dobré víře nahlásí podezření na korupční či jiné protiprávní jednání v rámci společnosti Objednatele.

- Pokud Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v tomto článku, může Objednatel dočasně zastavit (přerušit) plnění dle této Smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči Zhotoviteli.

- Pro vyloučení pochybností se uvádí, že si Objednatel vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení tohoto článku orgánům činným v trestním řízení, regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám.

- Objednatel si dále vyhrazuje právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady újmy, která mu byla způsobena v důsledku porušení tohoto článku.

- Závěrečná ustanovení

- Práva a povinnosti Stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

- Práva vyplývající z této Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě čtyř (4) let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

- Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které Strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev stran učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Stran.

- Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře přípustné právními předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se Strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován ustanovením původním.

- Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky Smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

- Strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto Smlouvu: § 557, § 1740 odst. 3, § 1799 a § 1800, § 1805 odst. 2, § 2595, § 2609 a § 2611. Strany tímto prohlašují, že v právním vztahu založeném touto Smlouvou se ve smyslu ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a tedy obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.

- Jakákoli změna Smlouvy s výjimkou změn ve Smlouvě takto výslovně označených musí být učiněna formou dodatku k této Smlouvě a takový dodatek musí být učiněn písemně a řádně podepsán Stranami v souladu s občanským zákoníkem a ZZVZ. Změna příloh č. 12b, 12c a 12d této Smlouvy v souladu s podmínkami uvedenými v příloze č. 12a Smlouvy není považována za změnu Smlouvy.

- Tato Smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. Záležitosti, které nejsou v této Smlouvě dohodnuty nebo z této Smlouvy nevyplývají, se budou řídit příslušnými ustanoveními právních předpisů, zejména občanského zákoníku a ZZVZ. Jakýkoli spor mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou bude s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České republiky.

- Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.

- Strany tímto prohlašují, že ve smyslu ust. § 1764 občanského zákoníku na sebe berou nebezpečí změny okolností a žádná ze Stran tedy není oprávněná domáhat se po druhé Straně a/nebo soudně obnovení jednání o této Smlouvě z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý nepoměr v právech a povinnostech Stran.

- Zhotovitel prohlašuje, že je srozuměn s tím, že Objednatel může předmět díla (s přihlédnutím k jeho rozsahu a účelu) bez dalšího použít k zadání při vyhlášení výběrového/zadávacího řízení na dodavatele Stavby a zpracování stavební projektové dokumentace dle ZZVZ či mimo něj (v návaznosti na podmínky ZZVZ).

- Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu ZRS.

- Strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Smlouvy včetně jejích příloh, a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

- Přílohou a nedílnou součástí této Smlouvy je:

Příloha č. 1: 	Studie proveditelnosti pro akci Modernizace Kalového a energetického hospodářství ÚČOV Praha, Dplus 2023

Příloha č. 2:	Pokyn ke zpřesnění zadání dle Studie proveditelnosti pro akci Modernizace kalového a energetického hospodářství ÚČOV Praha, Dplus 2023

Příloha č. 3:	Inženýrsko-geologický průzkum

Příloha č. 4:	Požadavky na Projektové dokumentace a Inženýrské činnosti

Příloha č. 5:	Seznam odpovědných osob (zástupců objednatele a zhotovitele) a čísla účtů zveřejněných v registru plátců DPH

Příloha č. 6: 	Realizační tým Zhotovitele [BUDE DOPLNĚNA VERZE Z NABÍDKY DODAVATELE, RESP. DOPLNĚNA PŘED PODPISEM SMLOUVY]

Příloha č. 7:	Seznam poddodavatelů [BUDE DOPLNĚNA VERZE Z NABÍDKY DODAVATELE]

Příloha č. 8: 	Městské standardy vodovodů a kanalizací na území HMP

- Městské standardy – Kanalizační část A – Text

- Městské standardy – Kanalizační část B – Výkresy

- Městské standardy – Přílohy

- Městské standardy – Formuláře

Příloha č. 9: 	Výběr z Katalogu odpadů pro KEH ÚČOV Praha.

Příloha č. 10:	Cenová tabulka [BUDE DOPLNĚNA VERZE Z NABÍDKY 	DODAVATELE]

Příloha č. 11: 	Harmonogram plnění [BUDE DOPLNĚNA VERZE Z NABÍDKY DODAVATELE]

Příloha č. 12	Požadavky pro vytvoření projektové dokumentace a informačního modelu stavby metodou BIM

- BIM protokol

- Požadavky Objednatele na informace (EIR)

- A.2 Datový standard

- Šablona plánu realizace BIM (BEP)

- Žádost o vyjádření k PD zpracované v BIM

STRANY TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE TATO SMLOUVA VYJADŘUJE JEJICH PRAVOU A SVOBODNOU VŮLI, NA DŮKAZ ČEHOŽ PŘIPOJUJÍ NÍŽE SVÉ PODPISY.

NÁSLEDUJE PODPISOVÁ STRANA

PODPISOVÁ STRANA

Za Objednatele:				Za Zhotovitele:

V Praze dne					V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DTTO]

______________________________	______________________________

Ing. Pavel Válek, MBA				[DOPLNÍ DODAVATEL]

předseda představenstva			[DOPLNÍ DODAVATEL]

V Praze dne

______________________________

Ing. Petr Bureš

člen představenstva