|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | **Dotaz\_16** | | **Čerpání podzemních vod – poplatek (stočné)** | | Žádáme zadavatele o informaci týkající se výše poplatku za čerpání podzemních vod, které  mají být odváděny do čistírenského provozu ÚČOV. Dle stavebního povolení se jedná až o  368064 m3/měs | | |  | |  | | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Do soupisu prací byla do listu V3-ON doplněna položka č. 18 pro nacenění stočného pro odvádění vod jiných než splaškových vod.  V rámci SPSVV byla doplněna jednotková cena stočného pro rok 2025. Tato položka je pro účely stanovení nabídkové ceny položkou pevnou, tzn. nebude dodavateli pro účely podání Nabídky vyplňována.  Fakturace stočného bude v průběhu plnění Smlouvy probíhat dle aktuální ceníkové ceny stočného na základě měření skutečného objemu odvedených vod v daném období, a to jako vyhrazená změna závazku ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ.  Zadavatel pro úplnost uvádí, že poplatek za stočné splaškových vod je zahrnut do položky zařízení staveniště v rámci VRN.    Zadavatel dále uvádí, že aktuálně probíhá příprava úpravy technického řešení a souvisejících povolení pro možnost vypouštění vod z čerpání podzemní vody do vodního toku. V případě kladného projednání této změny bude změna technického řešení provedena formou změny Díla (variace), přičemž v takovém případě by předmětná položka za stočné nebyla čerpána. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |