SMLOUVA NA zpracování stavebně technického a stavebně historického průzkumu a provední souvisejících činností

č. 0355/FVI01/25 (objednatele)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(„OZ“ nebo „občanský zákoník“)

(„Smlouva“)

Smluvní strany

- Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem na adrese Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

Zástupce:	 Ing. Pavel Válek, MBA, předseda představenstva společnosti,

Ing. Petr Bureš, člen představenstva a ředitel obchodní divize

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. B 5290

Bankovní spojení: 6060522/0800, Česká spořitelna, a.s.

(„Objednatel“)

a

- [DOPLNÍ DODAVATEL]

se sídlem na adrese [DOPLNÍ DODAVATEL],

IČO: [DOPLNÍ DODAVATEL]

DIČ: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Zástupce: [DOPLNÍ DODAVATEL]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL] v [DOPLNÍ DODAVATEL], oddíl [DOPLNÍ DODAVATEL], vložka [DOPLNÍ DODAVATEL]

bankovní spojení: [DOPLNÍ DODAVATEL]

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně označováni jen jako „Strany“, a každý jednotlivě jako „Strana")

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- Záměrem Objednatele je provedení komplexního stavebně-technického, stavebně-historického průzkumu a dalších souvisejících činností v rámci objektů Staré čistírny odpadních vod v Bubenči („Stavba“ nebo „Objekt), identifikovat vady a poruchy, určit jejich závažnost a naléhavost řešení a proto zahájil v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), otevřené zadávací řízení („Zadávací řízení“) na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Provedení stavebně technického a stavebně historického průzkumu“ („Veřejná zakázka“);

- Zhotovitel se podrobně seznámil s Veřejnou zakázkou a zadávacími podmínkami Veřejné zakázky, disponuje dostatečnými zkušenostmi, personálním zázemím a odbornými znalostmi k tomu, aby mohl předmět Veřejné zakázky provést, a proto Objednateli předložil svou nabídku („nabídka“), kterou Objednatel vyhodnotil jako nejvhodnější;

- Objednatel se proto rozhodl realizovat Veřejnou zakázku prostřednictvím Zhotovitele;

- Zhotovitel je připraven poskytnout Objednateli plnění specifikované v čl. 1.1 (Předmět Smlouvy) níže, a to v souladu s touto Smlouvou a pokyny Objednatele;

- Objednatel je připraven poskytnout Zhotoviteli součinnost a zaplatit mu sjednanou Cenu;

DOHODLY SE STRANY NÁSLEDOVNĚ:

# Obecná ustanovení

Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele vypracovat a poskytnout Objednateli průzkumy, pasporty, 3D pasportizaci a další činnosti tak, jak je toto plnění blíže specifikováno v článku 2 této Smlouvy.

Bližší popis a rozsah činností dle bodu je uveden v Příloze č. 1 této Smlouvy.

Předmětem Smlouvy je dále závazek Objednatele poskytnout Zhotoviteli za řádně poskytnuté plnění Cenu ve výši a za podmínek blíže specifikovaných v článku 6 Smlouvy.

Účel Smlouvy

Účelem této Smlouvy je zajištění řádného stavebně-technického, stavebně-historického průzkumu a dalších souvisejících činností v rámci Objektů, tedy zejména identifikovat historickou hodnotu Objektu a zvolený přístup k jejímu zachování, stavebně-technické vady, omezení a poruchy, resp. určit závažnost a naléhavost nutných řešení. Objekt je od roku 2010 zapsán jako národní kulturní památka. Zároveň je na indikativním seznamu UNESCO a současně představuje kotevní bod v rámci systému evropských cest průmyslového dědictví ERIH (European Route of Industrial Heritage).

Součástí předmětu plnění je také podrobné pasportizační zpracování dochovaných strojů, technologických zařízení a historického vybavení Objektu. Výsledné výstupy budou sloužit jako podklady pro projektovou dokumentaci celkové rekonstrukce.

Objednatel má zájem Objekt v budoucnu využívat jako multifunkční centrum pro širokou veřejnost, a to při zachování jeho charakteru a způsobem, aby byla zajištěna jeho dlouhodobá udržitelnost. I z těchto důvodů bude mít Zhotovitel zejména povinnost průběžně spolupracovat jednak s Objednatelem a rovněž i s dodavatelem návrhu ideového řešení dlouhodobého využití Objektu, a to v případě, bude-li Objednatelem pověřen zpracovatel ideového řešení, se kterým bude mít Objednatel uzavřenou samostatnou (jinou) smlouvu. Zhotovitel bude průběžně informovat dodavatele ideového řešení o průběžných výsledcích průzkumů. Bez ohledu na uvedené platí, že Zhotovitel bude plnit a odpovídat za závazky dle Smlouvy přímo Objednateli, se kterým musí v maximální míře spolupracovat, a to tak, aby byl naplněn očekávaný účel této Smlouvy.

Povinnost mlčenlivosti

Zhotovitel si je vědom toho, že v rámci plnění této Smlouvy získá on a jeho případní smluvní partneři přístup k informacím Objednatele (např. k osobním údajům, informacím o bezpečnostních opatřeních a technickém vybavení Objednatele). Zhotovitel se tímto zavazuje nakládat se všemi informacemi Objednatele jako s důvěrnými a jako s obchodním tajemstvím, zejména zachovávat mlčenlivost a učinit veškerá smluvní, administrativní a technická opatření zabraňující zneužití či úniku těchto informací. Zhotovitel může sdělit tyto informace pouze svým zaměstnancům nebo smluvním partnerům v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění účelu této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že osoby výše uvedené dostatečně poučí o důvěrnosti těchto informací, zaváže je k mlčenlivosti a dostatečně smluvně, administrativně a technicky zajistí ochranu těchto informací. Povinnost dodržovat mlčenlivost trvá bez ohledu na účinnost nebo platnost této Smlouvy.

Oprávnění Zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět Smlouvy a disponuje všemi potřebnými oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit, že veškerá oprávnění a povolení vyžadovaná právními předpisy budou mít také všechny jednotlivé fyzické i právnické osoby, které Zhotovitel použije k plnění Smlouvy a které musejí taková oprávnění a povolení mít dle příslušných právních předpisů.

Komunikace

Kdykoli Smlouva vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, rozhodnutí, oznámení a žádostí jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být vyhotovena písemně a doručena dle jejich povahy osobně, zaslána e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím kurýrní služby nebo doporučenou poštou oproti doručence.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že sdělení budou doručena, zaslána nebo přenesena zástupcům Stran (tj. podle okolností Zástupci objednatele nebo Zástupci zhotovitele uvedeným v článku 1.6), ledaže (i) příjemce oznámí změnu kontaktních údajů v předstihu deseti (10) pracovních dnů; sdělení budou poté doručena podle zmíněných kontaktních údajů, nebo (ii) neuvede-li příjemce při žádosti o schválení nebo souhlas jinak, může být sdělení zasláno na adresu, z níž byla žádost odeslána. Strany se zavazují udržovat své kontaktní údaje vůči druhé straně aktuální a zajistit na nich přebírání komunikace zasílané dle této Smlouvy.

Má se za to, že všechna sdělení učiněná nebo předaná podle této Smlouvy, jsou doručena:

v den fyzického přijetí sdělení potvrzenému příjemcem písemně, pokud jde o doručení osobní nebo kurýrem;

v den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení doporučenou poštou; nebo

v den, který je jako den přenosu uveden na potvrzení o úplnosti přenosu, pokud bylo sdělení doručeno elektronickými prostředky.

- Veškerá komunikace mezi Stranami bude probíhat v českém, případně slovenském jazyce.

Zástupci Stran

Pro účely této Smlouvy jmenují Strany následující fyzické osoby svými zástupci:

    - Zástupce Objednatele ve věcech obchodních:

- Jméno:	Mgr. Martin Velík

- Adresa:	Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

- Telefon:	+420777605090

- E-mail:	velikm@pvs.cz

- Zástupce Objednatele ve věcech technických:

- Jméno:	Ing. Jana Almerová

- Adresa:	Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

- Telefon:	+420737255293

- E-mail:	almerovaj@pvs.cz

- (dále společně jen „Zástupce objednatele“)

    - Zástupce Zhotovitele ve věcech obchodních:

- Jméno:	DOPLNÍ DODAVATEL

- Adresa:	DOPLNÍ DODAVATEL

- Telefon:	DOPLNÍ DODAVATEL

- E-mail:	DOPLNÍ DODAVATEL

- Zástupce Zhotovitele ve věcech technických:

- Jméno:	DOPLNÍ DODAVATEL

- Adresa:	DOPLNÍ DODAVATEL

- Telefon:	DOPLNÍ DODAVATEL

- E-mail:	DOPLNÍ DODAVATEL

(dále společně jen „Zástupce zhotovitele“)

Veškeré povinnosti a oprávnění stanovené v této Smlouvě nebo z ní vyplývající pro Strany, s výjimkou změny Smlouvy, ukončení Smlouvy a jmenování a odvolání Zástupce objednatele a Zástupce zhotovitele, bude za Objednatele oprávněn činit Zástupce objednatele a za Zhotovitele Zástupce zhotovitele s tím, že Zástupce objednatele i Zástupce zhotovitele může k výkonu těchto činností písemně zmocnit jinou osobu, přičemž takové zmocnění jakož i jeho odvolání jsou účinné vůči druhé Straně nejdříve okamžikem jeho doručení druhé Straně.

Výzva k zahájení prací

Zhotovitel zahájí činnosti dle této Smlouvy na základě výzvy Objednatele k zahájení prací. „Datum zahájení prací“ znamená den doručení výzvy Zhotoviteli.

Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být učiněna pouze osobou oprávněnou jednat za Objednatele ve věcech obchodních, osobou oprávněnou jednat za Objednatele ve věcech technických, případně osobou s patřičným pověřením, a musí být učiněna písemnou formou.

Přístup do objektu

Zhotovitel bere na vědomí, že Objekt bude po celou dobu plnění této Smlouvy provozován společností Trade Centre Praha a.s. V rámci provozování je Objekt přístupný veřejnosti a zároveň se v něm provozují neveřejné akce či je využíván filmaři. To může mít vliv na omezený přístup do Objektů.

# PRŮZKUMY A DALŠÍ ČINNOSTI

Průzkumy a dokumentace (závěrečné zprávy) průzkumů

Zhotovitel se zavazuje v rámci realizovat

Stavebně-technický průzkum objektů v rozsahu uvedeném v článku 2.2 této Smlouvy;

Stavebně-historický průzkum v rozsahu článku 2.3 této Smlouvy;

Pasport strojů, technologického zařízení a vybavení  v rozsahu čl. 2.4. této Smlouvy

3D skenování pasportizace v rozsahu dle čl. 2.5 této Smlouvy

Další činnosti v rozsahu dle čl. 2.6 této Smlouvy

Nestanoví-li tato Smlouva další požadavky, musí být průzkumy a komplexní dokumentace (předávací zprávy) k jednotlivým průzkumům realizovány v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými podmínkami dle norem ČSN EN, a to konkrétně v následujícím rozsah:

- Nedestruktivní a destruktivní zkoušky dle ČSN EN 1990

- Hodnocení historických konstrukcí dle ČSN 730038 a ČSN EN 16085

- Zaměřování a diagnostika dle ČSN 730039

- Dokumentace dle ČSN EN 17210 a diagnostika dle ČSN EN 17121

V případě stavebně-historického průzkumu je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s Metodikou a dalšími technickými podmínkami dle norem ČSN EN.

Závazné požadavky Objednatele pro vypracování jednotlivých dokumentací průzkumů jsou dále uvedeny v Příloze č. 1 ve spojení s Přílohou č. 2, přičemž tyto požadavky vyjadřují základní parametry Stavby a řešených prostorů, a to optimalizovaným způsobem zohledňujícím minimalizaci rizik zdravotních, bezpečnostních, časových, provozně ekonomických a zahrnujícím možnosti variability dle vývoje technologií. Naplnění těchto parametrů je podstatnou vlastností předmětu plnění Zhotovitele dle této Smlouvy.

Stavebně-technický průzkum objektů

Zhotovitel má povinnost realizovat stavebně-technický průzkum objektů a předat Objednateli související dokumentaci k objektům:

•	Hlavní provozní budova (1906)

•	Nová česlovna (1929)

•	Vstupní objekt šachty kalových čerpadel (1926)

•	Vstupní objekt usazovacích nádrží (1905, úpravy 2009)

•	Kalové studny III. a IV. (1926, 1930) včetně vstupů

•	Vrátnice (1960)

•	Pračka písku (1906)

•	Podzemní usazovací nádrže (1904)

•	Replika historického mostu (2022)

•	Plot v Papírenské ulici (1906, úpravy 60. léta a 2009)

•	Zpevněné plochy, terén, stopy polní dráhy (1906, úpravy 1934/60. léta)

•	Dvojice komínů vč. podzemních chodeb/kouřovodů

•	Nový násep polní drážky

•	Protipovodňová ochrana

•	Vnitřní či areálové rozvody vody, elektrické energie a tepla

•	Ochrana areálu proti úderu blesku

•	Další stavební objekty bezprostředně související se Stavbou a/nebo Objektem případně specifikované v průběhu plnění Smlouvy.

Cílem stavebně-technického průzkumu je zpracování pasportu Stavby včetně zjištění skutečného stavu svislých i vodorovných konstrukcí včetně střešní konstrukce a krytiny, rozvodů elektrické energie, zemnící soustavy. Nutnost provedení destruktivních zkoušek musí být předem prokazatelně odsouhlasen Objednatelem. Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v digitální podobě a ve třech (3) vyhotovení v listinné podobě dokumentaci průzkumu, a to ve lhůtě uvedené v Harmonogramu uvedeném v Příloze č. 3 této Smlouvy.

Postup a výsledná dokumentace stavebně-technického průzkumu musí odpovídat příslušným a aktuálním technickým normám a dalším požadavkům Objednatele dle přílohy č. 1 této Smlouvy.

Zhotovitel není v prodlení se zajištěním dokumentace průzkumu, pokud prokáže, že prodlení je způsobeno ze strany dotčených dožádaných subjektů, které Zhotovitel přímo ani nepřímo nezavinil a nemohl ani nijak ovlivnit.

Stavebně-historický průzkum:

Zhotovitel má povinnost realizovat stavebně-historický průzkum k objektům dle čl. 2.2 této Smlouvy, a to v rozsahu:

- Podrobný archivní výzkum zaměřený na historii vzniku, výstavby a provozu jednotlivých objektů a technologických zařízení

- Dokumentace historických plánů a původních technických výkresů, identifikace změn během historického vývoje

- Chronologická analýza stavebních etap a úprav s cílem identifikovat původní části a novější zásahy

- Komplexní popis architektonického, konstrukčního a technologického vývoje objektů

- Identifikace autentických prvků a jejich historického významu

- Návrh na zachování, obnovu či restaurování významných historických prvků

Účelem stavebně-historického průzkumu je komplexní poznání Stavby jako historického a kulturně historického dokladu, především objasnění stavebního vývoje, vymezení konstrukcí, povrchů a prvků interiéru autenticky dochovaných a vymezení druhotných úprav a prvků.

Podklady odborného nebo technického charakteru, které Objednatel předá Zhotoviteli za účelem plnění předmětu díla dle této Smlouvy), mají informativní povahu. Zhotovitel za tímto účelem zajistí veškeré průzkumy potřebné pro vlastní činnost a podklady, které jsou nezbytné pro řádné zpracování dokumentace, a to v rozsahu nezbytném pro řádné plnění této Smlouvy.

Bližší specifikace a podmínky provedení jednotlivých průzkumů a související činnosti jsou specifikovány v Příloze č. 1 Smlouvy.

Podklady odborného nebo technického charakteru, které Objednatel předá Zhotoviteli za účelem plnění předmětu díla dle této Smlouvy), mají informativní povahu. Zhotovitel za tímto účelem zajistí veškeré průzkumy potřebné pro vlastní činnost a podklady, které jsou nezbytné pro řádné zpracování dokumentace, a to v rozsahu nezbytném pro řádné plnění této Smlouvy.

Bližší specifikace a podmínky provedení jednotlivých průzkumů a související činnosti jsou specifikovány v Příloze č. 1 Smlouvy.

Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v digitální podobě a ve třech (3) vyhotovení v listinné podobě dokumentaci průzkumu, a to ve lhůtě uvedené v Harmonogramu uvedeném v Příloze č. 3 této Smlouvy.

Výsledná dokumentace bude zpracována v souladu s Metodikou stavebně historického průzkumu vydanou Národním památkových ústavem („NPÚ“) jako certifikovaná metodika č. 56 Ministerstva kultury ČR, odbor výzkumu a vývoje, č.j. MK 62059/2015 OVV, Sp. Zn. MK-S11816/2015 OVV ze dne 16.10.2015  („Metodika“), a to v základní struktuře dle popisu v této Metodice a v Příloze č. 1 této Smlouvy.

Zhotovitel není v prodlení se zajištěním dokumentace průzkumu, pokud prokáže, že prodlení je způsobeno ze strany dotčených dožádaných subjektů, které Zhotovitel přímo ani nepřímo nezavinil a nemohl ani nijak ovlivnit.

Pasport strojů, technologického zařízení a vybavení

- Zhotovitel má povinnost provést pasport strojů, technologického zařízení a vybavení k objektům dle čl. 2.2 této Smlouvy, a to v rozsahu:

- Kompletní evidence a stav strojů (parní stroje, čerpadla, elektromotory)

- Evidence technologických zařízení (nádrže, česla, pračky písku, kalové studny)

- Evidence vybavení objektů (interiéry, mobiliář, historické prvky)

- Pasportizace současné elektroinstalace a hromosvodů

Podklady odborného nebo technického charakteru, které Objednatel předá Zhotoviteli za účelem plnění předmětu díla dle této Smlouvy), mají informativní povahu.

Bližší specifikace a podmínky provedení jednotlivých činností v rámci tohoto plnění jsou specifikovány v Příloze č. 1 Smlouvy.

Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v digitální podobě a ve třech (3) vyhotovení v listinné podobě dokumentaci, a to ve lhůtě uvedené v Harmonogramu uvedeném v Příloze č. 3 této Smlouvy.

Provedení 3D skenování v rámci pasportizace

- Zhotovitel má povinnost provést 3D skenování pasportizace, a to v rozsahu:

- 3D skenování pozemku, interiérů, exteriérů a veřejně přístupných podzemních prostor zasazené do jednotné polohopisné a výškopisné sítě.

- Tvorba přesných bodových mračen a detailních 3D modelů

Podklady odborného nebo technického charakteru, které Objednatel předá Zhotoviteli za účelem plnění předmětu díla dle této Smlouvy), mají informativní povahu.

Bližší specifikace a podmínky provedení jednotlivých činností v rámci tohoto plnění jsou specifikovány v Příloze č. 1 Smlouvy.

Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v digitální podobě a ve třech (3) vyhotovení v listinné podobě dokumentaci, a to ve lhůtě uvedené v Harmonogramu uvedeném v Příloze č. 3 této Smlouvy.

Další činnosti

Zhotovitel má povinnost dále provést:

Kompletaci a systematizaci dostupné dokumentace k Objektu, resp. činnosti související se zpracováním archivu, tj. skenování a systematizace (katalogizace) archivních podkladů (vč. velkých formátů), a to v rozsahu pracnosti po dobu jednoho týdne (8 pracovních hodin za jeden den) při kontinuálním a současném zapojení 2 osob na straně Zhotovitele.

Bližší specifikace a podmínky provedení jednotlivých činností v rámci tohoto plnění jsou specifikovány v Příloze č. 1 Smlouvy.

Schválení, předání a převzetí dokumentace Objednatelem

Před zahájením prací svolá Objednatel bez zbytečného odkladu od doručení výzvy k zahájení prací dle čl. 1.7 této Smlouvy vstupní jednání se Zhotovitelem, na kterém bude upřesněn další postup a stanoveny termíny dalších jednání při respektování termínů dle Harmonogramu plnění. Podkladem pro realizací činností budou i podklady, které Zhotovitel obdržel od Objednatele před uzavřením této Smlouvy.

Před předáním každého zásadního výstupu Objednateli ke kontrole svolává Zhotovitel jednání, na kterém seznámí Objednatele s rozpracovanou dokumentací a/nebo jednotlivým výstupem. Zásadním výstupem je samostatná a kompletní (tzv. předfinální) část jednotlivé průzkumné dokumentace dle přílohy č. 1 této Smlouvy, nebude-li Stranami domluveno jinak.

Součástí předmětu plnění této Smlouvy je i zapracování připomínek Objednatele a jím přizvaných odborníků.

Na schválení jednotlivých výstupů k dokumentaci má Objednatel deset (10) pracovních dnů od obdržení příslušné části dokumentace. Nepožádá-li do této doby Objednatel Zhotovitele o úpravu příslušného výstupu, má se daná část za odsouhlasenou. Tím nejsou dotčena práva Objednatele z odpovědnosti za vady.

Nestanovuje-li tato Smlouva jinak, Zhotovitel zpracuje a v termínu dle harmonogramu předá Objednateli výstupy v písemné formě v českém jazyce, a to v digitální podobě (ve formátu *.doc nebo *.docx, tabulky ve formátu *.xls nebo *.xlsx, výkresová část bude předána ve formátu *.dwg nebo .ifc, a současně kompletní dokumentace ve formátu *.pdf) a ve dvou (2) vyhotoveních v listinné podobě. Má se za to, že takto předaná dokumentace slouží výhradně pro potřeby Objednatele.

V případě požadavku Objednatele na předání více vyhotovení se Zhotovitel zavazuje tato vyhotovení zhotovit pouze za cenu nákladů na zhotovení kopií za ceny obvyklé v PLG centrech včetně kompletace.

Všechna paré budou řádně autorizována. Jedno paré bude obsahovat originály dokumentů.

Každá dokumentace průzkum musí být odsouhlasen formou písemného protokolu o předání a převzetí příslušné dokumentace (nebo dokumentace jako celku), který podepíšou osoby uvedené v článku 1.6 této Smlouvy. Podpisem protokolu Objednatelem je předmětná část dokumentace považována za předanou a převzatou.

Kontrolní dny (výrobní výbor)

Zhotovitel bude svolávat kontrolní dny (výrobní výbor) pro řízení prací podle této Smlouvy, a to nejméně dvakrát za jeden (1) měsíc po celou dobu trvání průzkumných prací. Nebude-li dohodnuto v konkrétním případě jinak (např. odsouhlasené využití videokonferenčního přenosu), proběhnou konzultace v sídle Objednatele. Zhotovitel není povinen provést kontrolní den dle tohoto ustanovení v případě, že Objednatel přede dnem jeho konání jej písemně označí za nadbytečné. V případě písemného pokynu Objednatele se budou kontrolního dne účastnit všichni, resp. Objednatelem konkrétně určení členové Realizačního týmu dle bodu 5.5 této Smlouvy.

Na kontrolních dnech bude Zástupce objednatele kontrolovat a revidovat zejména postup prací a akceptovat zvolené řešení, případně pracovní verze vybraných výstupů. Pořizování a distribuci zápisů z kontrolního dne zajistí Zhotovitel po předchozím odsouhlasení ze strany Objednatele.

Zhotovitel současně vždy Objednateli oznámí datum a program veškerých technických jednání se svými dodavateli, a to nejméně tři kalendářní dny před jejich konáním. Objednatel má prostřednictvím Zástupců objednatele uvedených v čl. 1.6 této Smlouvy, či osob zmocněných Zástupcem objednatele právo, nikoliv povinnost, se těchto technických jednání zúčastnit.

Vady

Zhotovitel je povinen realizovat Průzkumy zpracovat související výstupy v souladu se Smlouvou, právními předpisy, příslušnými technickými normami, pokyny Objednatele (v rozsahu přípustném dle Smlouvy) a odbornou péčí dodržovanou v oboru této průzkumné činnosti u staveb podobného charakteru a rozsahu jako je Stavba.

Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace. Zhotovitel odpovídá za činnost celého svého realizačního týmu, včetně přizvaných odborníků s příslušnou specializací. V případě, že dokumentace bude obsahovat vady, může Objednatel účtovat Zhotoviteli skutečně způsobenou prokazatelnou újmu vzniklou Objednateli na základě takového vadného plnění. Pro případ vady dokumentace sjednávají Strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele provést bezplatné odstranění vady v záruční době. Zhotovitel se zavazuje případné vady dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů po uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem učiněné písemnou formou.

Zhotovitel tímto poskytuje záruku na kvalitu a úplnost předané dokumentace, a to v rámci záruční doby pěti (5) let od okamžiku předání dokumentace. Tímto ujednáním nejsou dotčené nároky Objednatele z odpovědnosti za vady vyplývající ze zákona ani nárok na náhradu újmy.

Vlastnické právo

Objednatel nabude neomezené vlastnické právo k jednotlivým částem předaných výstupů, jež nepožívá ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, schválením a převzetím těchto jednotlivých částí nebo uplynutím lhůty pro schválení v souladu s článkem 2.7 této Smlouvy.

Další činnosti a práce

Zhotovitel se zavazuje provést další činnosti bezprostředně související s účelem této Smlouvy, které nelze k okamžiku uzavření Smlouvy bezprostředně předvídat a blíže specifikovat, a to v rozsahu až 150 hod. Tyto činnosti budou realizovány za podmínek v této Smlouvě a po předchozí domluvě s Objednatelem ohledně upřesnění rozsahu a náročnosti.

# Licence

Udělení výhradní licence Zhotovitelem

Pro všechny případy, ve kterých je součástí činností Zhotovitele dle této Smlouvy autorské dílo, které bude vytvořeno na zakázku pro Objednatele v rámci plnění této Smlouvy, poskytuje Zhotovitel Objednateli výhradní oprávnění (licenci, resp. podlicenci). Výhradní oprávnění je poskytnuto k výkonu práva užít autorské dílo vytvořené Zhotovitelem na zakázku pro Objednatele v rámci plnění této Smlouvy, a to v územně a množstevně neomezeném rozsahu a všemi známými způsoby užití na celou dobu trvání majetkových práv autora, a k postoupení nebo poskytnutí oprávnění tvořících součást této licence (podlicence) zcela nebo zčásti jakékoliv třetí osobě, a to včetně svolení autorská díla měnit, spojovat s jinými díly a zařazovat je do děl souborných („Výhradní licence“). Odměna za Výhradní licenci je zahrnuta v Ceně. Výhradní licenci není Objednatel povinen využít.

Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást Výhradní licence zcela nebo z části třetí osobě, ať již podlicencí či postoupením Výhradní licence.

Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na povahu výnosů z Výhradní licence nemohou vzniknout podmínky pro uplatnění ustanovení § 2374 OZ, tedy že odměna za udělení Výhradní licence k jednotlivým autorským dílům nemůže být ve zřejmém nepoměru k zisku z využití Výhradní licence a významu příslušného autorského díla pro dosažení takového zisku.

Udělení výhradní licence třetí osobou

Pro všechny případy, ve kterých nemůže Zhotovitel z objektivních důvodů sám udělit Objednateli oprávnění k autorskému dílu vytvořenému na zakázku pro Objednatele v rámci plnění této Smlouvy, Zhotovitel zajistí, že třetí osoba, jež vykonává majetková práva k příslušnému autorskému dílu, udělí Objednateli bezúplatně výhradní oprávnění (licenci) autorské dílo užít v rozsahu a za podmínek dle článku 3.1, a to tak, že příslušné oprávnění bude Objednateli uděleno v písemně formě nejpozději v den předání příslušného autorského díla. Nebude-li Objednateli v den předání příslušného autorského díla předloženo v písemné formě udělení oprávnění třetí osobou dle předchozí věty, znamená to, že příslušná oprávnění udělil Objednateli Zhotovitel dle článku 3.1 této Smlouvy.

Udělení nevýhradní licence Zhotovitelem

Pro všechny případy, ve kterých je součástí činností Zhotovitele dle této Smlouvy autorské dílo, které nebude vytvořeno na zakázku pro Objednatele, poskytuje Zhotovitel Objednateli nevýhradní oprávnění k výkonu práva užít (licenci, resp. podlicenci) veškerá taková autorská díla, a to v územně neomezeném rozsahu a všemi způsoby odpovídajícími účelu, pro který je takové autorské dílo určeno, na celou dobu trvání majetkových práv autora a v potřebném množstevním rozsahu odpovídajícím účelu, pro který je takové autorské dílo určeno, a dále souhlas k postoupení nebo poskytnutí oprávnění tvořících součást této licence (podlicence) zcela nebo zčásti jakékoliv třetí osobě („Nevýhradní licence“). Odměna za Nevýhradní licenci je zahrnuta v Ceně díla. Nevýhradní licenci není Objednatel povinen využít.

Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na povahu výnosů z Nevýhradních licencí k autorským dílům nemohou vzniknout podmínky pro uplatnění ustanovení § 2374 OZ, tedy že odměna za udělení Nevýhradní licence k jednotlivým autorským dílům nemůže být ve zřejmém nepoměru k zisku z využití Nevýhradní licence a významu příslušného autorského díla pro dosažení takového zisku.

Udělení nevýhradní licence třetí osobou

Pro všechny případy, ve kterých nemůže Zhotovitel z objektivních důvodů sám udělit Objednateli oprávnění ke standardním autorským dílům dle článku 3.3, Zhotovitel zajistí, že třetí osoba, která má užívací práva k autorskému dílu, Objednateli poskytne bezúplatně oprávnění (licenci) k užití autorského díla za podmínek dle článku 3.3, a to nejpozději v den předání příslušného autorského díla. Nebude-li Objednateli v den předání příslušného autorského díla předloženo v písemné formě udělení oprávnění třetí osobou dle předchozí věty, znamená to, že příslušná oprávnění udělil Objednateli Zhotovitel dle článku 3.3 této Smlouvy.

Jiné předměty práv z duševního vlastnictví

Výhradní licence a Nevýhradní licence se ve stejném rozsahu vztahují rovněž na plnění zhotovená nebo poskytnutá Zhotovitelem Objednateli na základě této Smlouvy, které nejsou autorským dílem, ale jsou předmětem jiného práva z duševního vlastnictví.

# VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY OBJEDNATELE

Poskytnutí výchozích podkladů

Objednatel předá Zhotoviteli na základě písemného protokolu podepsaného oběma Stranami do deseti (10) pracovních dnů po účinnosti Smlouvy relevantní dostupné podklady týkající se Stavby a pozemků („Podklady”), které má Objednatel k dispozici v době podpisu této Smlouvy. U těchto Podkladů provede Zhotovitel kompletační a katalogizační činnosti archivu dle čl. 2.6 této Smlouvy.

V případě relevantních dokumentů získaných kdykoli později po tomto předání je Objednatel povinen předat Zhotoviteli tyto dokumenty, a to do deseti (10) pracovních dnů od získání takových dokumentů Objednatelem.

Všechny dokumenty předané Zhotoviteli Objednatelem a veškeré dokumenty vypracované Zhotovitelem pro Objednatele budou uschovány a opatrovány Zhotovitelem na bezpečném místě, dokud nebudou převzaty Objednatelem na základě písemného protokolu.

Pokud kterákoliv Strana zjistí chybu nebo vadu technické povahy v kterémkoliv dokumentu předaném Objednatelem Zhotoviteli, je povinna urychleně o takové chybě nebo vadě vyrozumět druhou Stranu.

Nebude-li dohodnuto jinak je místem předání podkladů sídlo Objednatele.

Užívání dokumentů Objednatele Zhotovitelem

Objednateli náleží majetková autorská práva a další práva duševního vlastnictví k dokumentům, které Objednatel vyhotovil anebo které je oprávněn využít pro účely Smlouvy na základě dohod s osobami, kterým taková práva náleží. Bez souhlasu Objednatele nebudou tyto dokumenty Zhotovitelem kopírovány, používány nebo sdělovány třetím stranám, kromě případů, kdy je to nutné pro účely vyplývající ze Smlouvy.

Poskytnutí součinnosti

Na písemnou žádost Zhotovitele poskytne Objednatel Zhotoviteli veškerou rozumně vyžadovanou součinnost nezbytnou pro řádné a včasné plnění.

# Všeobecné závazky Zhotovitele

Odborná péče

Zhotovitel se zavazuje provádět plnění dle této Smlouvy svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny Objednatele, platnými právními předpisy, pravidly bezpečnosti a platnými technickými normami (ČSN EN) bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli. Zhotovitel bude vždy jednat v souladu s profesními a etickými pravidly České komory architektů a případně České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení, zaplatit veškeré daně, odvody a poplatky (vyjma poplatků správcům technických sítí) a obstarat veškerá povolení, licence a souhlasy vyžadované právními předpisy ve vztahu k provedení a dokončení předmětu Smlouvy a odstranění vad.  Zhotovitel odškodní Objednatele v případě, že tak Zhotovitel opomněl učinit.

Zhotovitel je povinen realizovat průzkumy a dodat související dokumentaci ve lhůtách uvedených v Příloze č. 3. Budou-li lhůty specifikované v jednotlivých článcích této Smlouvy v rozporu se lhůtami uvedenými v Příloze č. 3, použije se lhůta specifikovaná v příslušném článku této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů, zejména z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci této Smlouvy podílejí. Plnění těchto povinností je Zhotovitel povinen zajistit rovněž u svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen doložit plnění těchto povinností Objednateli nejpozději do patnácti (15) dnů od obdržení žádosti Objednatele k prokázání plnění těchto povinností.

Pokyny Objednatele

Zhotovitel bude provádět průzkumy a další činnosti dle této Smlouvy při současném respektování dílčích pokynů Objednatele, které nemění podstatu činností prováděných Zhotovitelem v rámci Autorského dozoru. Pokud je nutné odchýlení se od pokynů Objednatele nebo se jedná o případ nouze, kdy je třeba chránit zájmy Objednatele, může Zhotovitel jednat podle vlastního uvážení, avšak pouze v rozsahu, jež je nutný pro bezprostřední ochranu zájmů Objednatele a zabránění škodám.

Budou-li pokyny Objednatele případné osoby pověřené Objednatelem nevhodné pro účely včasného a řádného provedení a dokončení předmětu Smlouvy nebo budou-li v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací, je Zhotovitel neprodleně po obdržení takového pokynu povinen na to písemně upozornit Objednatele, jinak bude odpovědný za veškerou újmu způsobenou provedením takového pokynu.

Jestliže i přes písemné upozornění Zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude Objednatel v písemném pokynu trvat na jeho dodržení, bude povinností Zhotovitele takový pokyn provést, nebude však odpovědný za újmu způsobenou provedením takového pokynu. Zhotovitel však není ani v takovém případě povinen provést pokyn, který je v rozporu s právními předpisy.

Spolupráce

V průběhu poskytování plnění na základě této Smlouvy je Zhotovitel povinen jednotlivé výstupy své činnosti průběžně komunikovat a koordinovat rovněž s dodavatelem komplexního ideového návrhu budoucího využití a provozování Objektu, a to v případě, bude-li tento dodavatel ideového návrhu pověřen Objednatelem na základě samostatné (jiné) smlouvy. O uzavření Smlouvy s dodatelem ideového návrhu  bude Objednatel bez zbytečného odkladu informovat Zhotovitele s upřesněním relevantních informací a případných pokynů týkajících se očekávané spolupráce mezi Zhotovitelem a dodavatelem ideového návrhu.

Na výzvu Objednatele poskytne Zhotovitel také veškeré další informace, dokumenty a vysvětlení týkající se postupu při plnění Smlouvy.

Zhotovitel je zároveň povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost při komunikaci záměru projektu širší veřejnosti. Zhotovitel v této souvislosti poskytne zejména součinnost při přípravě podkladů k veřejné prezentaci a dle požadavků Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, že z důvodu přecházení střetu zájmů nebude bez předchozího výslovného souhlasu Objednatele uzavírat smlouvy ani dohody se zhotovitelem Stavby nebo jeho poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje průběžně komunikovat a konzultovat zvolené postupy s dotčenými orgány, bude-li to nezbytné pro zajištění účelů konkrétního průzkumu (zejména NPÚ, Magistrát hl. m. Prahy apod.).

Vrácení dokumentů

Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů po předání dokumentace ke konkrétnímu průzkumu Zhotovitel shromáždí záznamy, vytvoří přehledný systém archivace, který umožní Objednateli rychlou orientaci, a předá Objednateli veškeré dokumenty, listiny, korespondenci, výkresy, změny dokumentace průzkumu, programy a údaje (v tištěné a elektronické formě) týkající se provedení daného průzkumu a přípravy a zpracování dokumentace.

Zároveň je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré předměty a dokumenty, které od Objednatele v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené lhůtě.

Realizační tým Zhotovitele

Služby Zhotovitele dle této Smlouvy budou prováděny zejména prostřednictvím realizačního týmu Zhotovitele dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, který podléhá řízení a odpovědnosti Zhotovitele („Realizační tým“), a to tak, aby jednotliví členové Realizačního týmu, kterými Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů v rámci Veřejné zakázky („Kvalifikované osoby“), prováděli činnosti na pozicích dle jejich odbornosti (kvalifikace), které odpovídají tomu, pro jakou pozici prokazovali kvalifikaci (podmínky pro uzavření Smlouvy) v rámci Veřejné zakázky, a v rozsahu, který těmto pozicím odpovídá běžné praxi. Objednatel si zejména vyhrazuje právo požadovat osobní účast Kvalifikovaných osob na všech kontrolních dnech v souladu s čl. 2.8 této Smlouvy. Kvalifikovaná osoba musí splňovat minimální požadavky kladené na pozici, kterou daná osoba zastává dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky („Minimální kvalifikační předpoklady“).

Kvalifikovaná osoba, jejíž kvalifikace byla zároveň předmětem hodnocení v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, musí zároveň splňovat kvalifikaci uvedenou v nabídce Zhotovitele, která byla předmětem hodnocení v rámci Veřejné zakázky. U této Kvalifikované osoby je v příloze č. 4 této Smlouvy uveden počet bodů odrážejících výši její odborné kvalifikace podle toho, jak byla tato odbornost hodnocena v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku („Kvalifikační body“). Hodnota nula Kvalifikačních bodů znamená, že daná Kvalifikovaná osoba pro účely hodnocení v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku splnila pouze Minimální kvalifikační předpoklady.

V případě dočasné nepřítomnosti, práceneschopnosti nebo jiného důvodu, kvůli kterému některý člen Realizačního týmu nebude schopen poskytovat plnění dle této Smlouvy, zajistí Zhotovitel plnění příslušných činností dle této Smlouvy tak, aby nedošlo k průtahům a prodlením s poskytováním činností dle této Smlouvy.

Pro vyloučení pochybností se Strany dohodly, že při změně v Kvalifikované osoby Objednatel není povinen Zhotoviteli jakýkoliv nárůst odborné kvalifikace, jakkoliv kompenzovat ani vzdát se již vzniklých nároků na smluvní pokutu.

V případě zamýšlené změny Kvalifikovaných osob je Zhotovitel povinen vyžádat si předchozí písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen.

Zhotovitel je povinen deseti (10) pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele potvrdit a doložit, že kterákoliv konkrétní osoba podílející se na plnění této Smlouvy má kvalifikaci a odbornost nezbytnou k tomu, aby se na provádění příslušných částí plnění podílela a aby bylo plnění Smlouvy prováděno s řádnou a odbornou péčí.

Zhotovitel je povinen bezodkladně změnit člena Realizačního týmu Zhotovitele na odůvodněnou žádost Objednatele v případě, že člen Realizačního týmu Zhotovitele objektivně dlouhodobě či opakovaně podává podprůměrné výkony při plnění této Smlouvy, jeho faktické kvality neodpovídají jeho pozici v Realizačním týmu Zhotovitele, opakovaně nebo dlouhodobě porušuje interní předpisy Objednatele, nebo způsobil Objednateli újmu.

Poddodavatelé

Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady poddodavatele pro účely plnění Smlouvy.  V takovém případě bude Zhotovitel odpovědný Objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, jako kdyby je plnil Zhotovitel sám.

Zhotovitel je oprávněn zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění Smlouvy poddodavateli (poddodavatelům), který však musí být předem písemně odsouhlasen Objednatelem, nedohodnou-li se Strany jinak.

Zhotovitel předložil Objednateli v rámci nabídky do Zadávacího řízení seznam poddodavatelů (Příloha č. 5 Smlouvy), kterým zamýšlí zadat provedení jakékoli části předmětu plnění Smlouvy. V průběhu plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen získat souhlas Objednatele s novým poddodavatelem alespoň pět (5) pracovních dnů předtím, než jej k provedení příslušné části předmětu plnění Smlouvy použije. Součástí oznámení bude vždy firma, resp. jméno, poddodavatele(ů) pro jednotlivé části předmětu plnění Smlouvy a kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové jednotlivé části předmětu Smlouvy poddodavatelem. Objednatel je oprávněn do tří (3) pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního poddodavatele na provádění předmětu Smlouvy poté, co objektivně a v dobré víře posoudil navrženého poddodavatele. Objednatel nebude souhlas bezdůvodně zdržovat ani odpírat. Nevyjádří-li se Objednatel do tří (3) pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení, platí, že použití tohoto poddodavatele odsouhlasil.

Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění související s touto Smlouvou, a to nejpozději ve splatnosti faktur šedesát (60) dnů. Zhotovitel je povinen doložit plnění této povinnosti Objednateli nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od obdržení žádosti Objednatele k prokázání plnění této povinnosti.

Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání závazku z této Smlouvy ověřit reálnou míru participace jiné osoby (poddodavatele) na plnění Smlouvy v intencích závazku dle čl. 6.5.1 písm. d) zadávací dokumentace. Zhotovitel poskytne Objednateli v tomto směru veškerou nezbytnou součinnost spočívající zejména v předložení konkrétních podkladů (tj. faktury, objednávky apod.)

Další povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby po celou dobu plnění Smlouvy byly naplněny požadavky na odpovědné veřejné zadávání, týkající se zejména pak:

- předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;

- řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;

- snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění Smlouvy na životní prostředí, zejména pak

- maximálním omezením tisku veškerých listinných výstupů, resp. podkladů předávaných Objednateli na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním pracovníků dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;

- předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky dodavatel způsobit;

- předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;

- důraz na dosažení maximální udržitelnosti.

- implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem Smlouvy, bude-li to vzhledem k plnění a pro účely Smlouvy možné a vhodné.

Nestanoví-li tato Smlouva jinak, je Zhotovitel povinen doložit plnění těchto povinností Objednateli nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od obdržení žádosti Objednatele k prokázání plnění těchto povinností.

# CENA a platební podmínky

Cena

Za zhotovení průzkumů, předání souvisejících závěrečných zpráv formou komplexní dokumentace daného průzkumu a za služby s tím spojené a poskytnuté v souvislosti s touto Smlouvu, uhradí Objednatel Zhotoviteli celkovou maximální cenu ve výši DOPLNÍ DODAVATEL bez DPH („Cena”), a to v následujícím členění:

| - Celková Cena bez DPH: | - DOPLNÍ DODAVATEL,- Kč |
| --- | --- |
| - DPH: | - DOPLNÍ DODAVATEL,- Kč |
| - Celková Cena včetně DPH: | - DOPLNÍ DODAVATEL,- Kč |

(Dále uváděné ceny jsou vždy bez DPH)

Cena se skládá z těchto Cen dílčích plnění:

- DOPLNÍ DODAVATEL,- Kč za dodání kompletní dokumentace (zprávy) průzkumu dle článku 2.2 této Smlouvy;

- DOPLNÍ DODAVATEL,- Kč za dodání kompletní dokumentace (zprávy) průzkumu dle článku 2.3Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. této Smlouvy;

- DOPLNÍ DODAVATEL,- Kč za dodání kompletní dokumentace (zprávy) v rámci pasportu strojů technologického zařízení a vybavení dle článku 2.4Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. této Smlouvy

- DOPLNÍ DODAVATEL,- Kč za dodání kompletní dokumentace (zprávy) v rámci 3D skenování pasportizace dle článku 2.5 této Smlouvy

- DOPLNÍ DODAVATEL,- Kč za dodání kompletní dokumentace (zprávy) v rámci průzkumů a další činností dle článku 2.6 této Smlouvy

(položky (1) až (5) výše dále společně „Cena za dokumentaci“);

Cena za dokumentaci zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s prováděním průzkumů a dalších činností dle této smlouvy (včetně úprav vyžadovaných Objednatelem, které jsou nezbytné pro řádné splnění této Smlouvy a které jsou v souladu s touto Smlouvou a rozsahem plnění dle této Smlouvy)

Veškeré výdaje, úhrady či náklady včetně zaměstnaneckých výhod, cestovních nákladů, správních poplatků a jakýchkoli jiných druhů a kategorií nákladů, jsou zahrnuty v Ceně.

Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré poplatky spojené s vydáním správních rozhodnutí, nebo uzavřením veřejnoprávní smlouvy, a tyto jsou zahrnuty v Ceně.

K Ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.

Pro případ činností dle čl. 2.11 této Smlouvy, jejichž provedení si vyžádá dokončení předmětu Smlouvy a které bezprostředně souvisí s naplněním účelu této Smlouvy bude Zhotovitel oprávněn účtovat sazbu ve výši DOPLNÍ DODAVATEL v Kč bez DPH za 1 hodinu. Tyto práce budou  účtovány na základě přehledu hodin schválených Objednatelem. Pro vyloučení pochybností platí, že Objednatel není povinen objednat žádnou z těchto dodatečných činností dle čl. 2.11 této Smlouvy.

Platební podmínky

- Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli Cenu za konkrétní část dokumentace dle čl. 6.1 této Smlouvy (body 1 až 5)  na základě faktur vystavených Zhotovitelem po protokolárním předání příslušné dokumentace s konstatováním Objednatele „bez výhrad.

Společná ustanovení

- Cena anebo její část a případně i jakékoliv další platby plynoucí z této Smlouvy budou hrazeny na základě daňového dokladu – faktury, která musí obsahovat údaje v souladu s § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („zákon o DPH“), § 435 Občanského zákoníku, označení této Smlouvy a další náležitosti stanovené touto Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy („Faktura“). DPH bude uplatněna ve výši dle právních předpisů platných a účinných ke dni zdanitelného plnění.

- Cena anebo její část bude hrazena přímo na bankovní účet Zhotovitele specifikovaný na Faktuře, nebo na jiný bankovní účet Zhotovitele později písemně oznámený Objednateli a uvedený na Faktuře.

- Cena bude placena a související právo Zhotovitele na celkovou Cenu vzniká až po řádném poskytnutí a převzetí konkrétního plnění Objednatelem dle podmínek této Smlouvy.

- Strany se v souladu zákona o DPH dohodly, že faktura bude objednateli zaslána elektronicky („elektronická faktura"), a to výlučně na e-mailovou adresu: isdocx@pvs.cz. Elektronická faktura bude v elektronické podobě a tato elektronická podoba bude představovat originální verzi evidovanou v účetnictví objednatele. Elektronická faktura bude vyhotovena ve formátu ISDOCX, v četnosti 1 faktura = 1 soubor. Přílohy elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, DOC, DOCx, XLS, XLSx. V případě, kdy bude zaslána objednateli elektronická faktura, zavazuje se zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. V případě, že není možné generovat elektronickou fakturu přímo z účetního systému zhotovitele, bude opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. V tomto případě bude faktura zaslána na e-mailovou adresu: fakturace@pvs.cz.

- Strany se výslovně dohodly, že doba splatnosti pro oprávněně a řádně vystavené Faktury je třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Objednateli.

- Cena či její část je uhrazena včas, pokud je odeslána do konce doby splatnosti faktury z účtu Objednatele. Objednatel není v prodlení s úhradou ceny, pokud Zhotovitel nevystavil fakturu anebo tuto nevystavil řádně či ji objednateli nedoručil.

- Objednatel má po dobu splatnosti Faktury nárok na posouzení toho, zda je bezchybně vystavena (splňuje podmínky Smlouvy) a splňuje všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu platných a účinných právních předpisů České republiky a na její vrácení, a to i opakovaně, pokud není bezchybně vystavena anebo nesplňuje všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu platných a účinných právních předpisů České republiky. Vrácením takové Faktury se doba splatnosti a doba pro posouzení bezchybnosti Faktury přerušuje a po dodání opravené Faktury začíná běžet nové doby.

- Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy není vůči němu správcem daně vydáno rozhodnutí o tom, že je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a Zákona o DPH, že takové řízení není vůči němu zahájeno ani vedeno a že u něho nejsou dány podmínky pro zahájení takového řízení.

- Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je v případě vzniku ručení podle §109 zákona o DPH oprávněn bez souhlasu zhotovitele postupovat podle §109a zákona o DPH s tím, že v rozsahu zaplacení DPH na příslušný účet správce daně ze strany Objednatele se závazek Objednatele vůči Zhotoviteli považuje za splněný, pakliže Objednatel doručí Zhotoviteli písemnou informaci o takovém postupu Objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje, že:

- bankovní účet jím určený k úhradě plnění podle této smlouvy je účtem zveřejněným ve smyslu ust. §96 odst. 2 zákona o DPH,

- neprodleně písemně oznámí objednateli své označení za nespolehlivého plátce ve smyslu ust. §106a zákona o DPH,

- neprodleně písemně oznámí objednateli svou insolvenci nebo hrozbu jejího vzniku.

# SMLUVNÍ POKUTY a náhrada újmy

V případě prodlení s dodáním jakékoli části plnění ve lhůtách stanovených touto Smlouvou zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z příslušné Ceny dílčího plnění za každý den prodlení.

V případě porušení povinnosti Zhotovitele chránit důvěrné informace podle čl. 1.3 Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000, - Kč za každé takové porušení.

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každý den prodlení s povinností odstranit vadu zjištěnou vadu dokumentace podle článku 2.9 této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každé jednotlivé porušení kterékoli povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 5.4 této Smlouvy (Vrácení dokumentace), pokud Zhotovitel nezjednal nápravu ani v přiměřené dodatečné lhůtě, která nesmí být kratší než pět (5) pracovních dnů a která běží od doručení písemné výzvy Objednatele ke zjednání nápravy.

Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 5.5 (Realizační tým Zhotovitele) této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000, - Kč.

Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 5.6 (Poddodavatelé) je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000, - Kč

Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 5.7 (Další povinnosti Zhotovitele) této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč.

V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury dle této Smlouvy o dobu delší než 30 dnů se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení počínaje 31. dnem prodlení. Zhotovitel však musí Objednatele předem písemně upozornit na skutečnost, že je příslušný Objednatel s platnou konkrétní fakturou v prodlení.

Dojde-li na základě vady dokumentace k realizaci dodatečných činností a/nebo realizaci stavebních prací, vzniká Objednateli právo na náhradu újmy ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací dodatečných činností a/nebo stavebních prací oproti nákladům, které by vynaložil, kdyby příslušnou vadu dokumentace neobsahovala.

- Jedná se především, nikoli však výlučně, o:

náklady spojené s vyhlášením a realizací nového zadávacího řízení;

náklady spojené s prodloužením termínů v harmonogramu příslušného díla;

- a to vždy za podmínky, že tyto náklady vznikly v důsledku porušení povinnosti Zhotovitele předat realizovat činnosti a předat dokumentaci bez vad, v souladu se Smlouvou, právními předpisy, technickými normami a nejvyšší možnou odbornou péčí.

Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností stanovených v článku 8.4 (Pojištění) této Smlouvy.

Smluvní pokuty jsou splatné do třiceti (30) dnů od data obdržení písemné výzvy k platbě zaslanou oprávněnou Stranou. Uplatněné smluvní pokuty je Objednatel oprávněn kdykoliv zohlednit v rámci jednostranného započtení pohledávek Zhotovitele.

Platby smluvní pokuty nezbavují Zhotovitele povinnosti provést a dokončit předmět Smlouvy ani jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Kterákoli ze Stran je oprávněna domáhat se náhrady újmy za porušení jakékoliv povinnosti, na kterou se vztahuje jakákoliv smluvní pokuta dle této Smlouvy, ve výši přesahující částku zaplacených smluvních pokut za toto porušení. Pohledávky a nároky Zhotovitele vzniklé v souvislosti se Smlouvou nesmějí být postoupeny třetím osobám, zastaveny, nebo s nimi jinak disponováno. Jakékoliv právní jednání učiněné Zhotovitelem v rozporu s tímto ustanovením Smlouvy bude považováno za příčící se dobrým mravům

# ODPOVĚDNOST a pojištění

Obecná odpovědnost Zhotovitele za újmu

Zhotovitel odpovídá za jakoukoli újmu způsobenou Objednateli v důsledku porušení svých povinností realizovat činnosti v souladu s podmínkami Smlouvy, včetně újmy vzniklé na věcech a majetku převzatých od Objednatele nebo věcí a majetku převzatých od třetích stran v průběhu přípravy a plnění této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá rovněž za jakoukoliv škodu nebo újmu na majetku třetích stran v důsledku porušení svých povinností provádět činnosti s maximální péčí a v souladu s podmínkami této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje odškodnit Objednatele za jakoukoli újmu, ke které by mohlo v důsledku toho dojít. Tímto ujednáním není dotčena platnost článku 5.2 této Smlouvy.

Zhotovitel odpovídá Objednateli zejména za újmu, která vznikne v důsledku povinnosti Objednatele uhradit jakoukoliv zákonnou, správní, smluvní nebo jinou sankci v souvislosti s předanou dokumentací nebo poskytováním činností Zhotovitelem a vznik této zákonné, správní, smluvní nebo jiné sankce spočívá v důvodech na straně Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy.

Zhotovitel odpovídá Objednateli, i pokud tento důvod nastane po ukončení poskytování plnění podle této Smlouvy, s výjimkou případů, kdy byla újma způsobena Objednatelem nebo porušením povinností Objednatele vyplývajících ze Smlouvy, nárokem třetí strany, který se v celém rozsahu týká období před uzavřením Smlouvy nebo jednáním Zhotovitele na základě pokynů Objednatele, a to vždy v rozsahu, v jakém byla tato újma takto způsobena.

Schválení dokumentace včetně úprav požadovaných Objednatelem a/nebo vydání pokynů Zhotoviteli ze strany Objednatele nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti a ani nezakládá jakoukoliv odpovědnost Objednatele v souvislosti s takovými pokyny nebo dokumentací. Tímto ujednáním není dotčena platnost článku 5.2 této Smlouvy.

Vyloučení odpovědnosti

- Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení při vypracování dokumentace, pokud budou splněny následující podmínky:

prodlení bylo způsobeno vyšší mocí (což znamená výjimečnou událost nebo okolnosti, které nemohly být předvídány žádnou ze Stran před podpisem Smlouvy, ani nebylo možné jim předejít přijetím preventivních opatření, a které jsou mimo kontrolu kterékoli ze Stran a nebyly způsobeny úmyslně nebo z nedbalosti nebo opomenutím kterékoli Strany);

délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze vyšší moci; a

okamžitě poté, kdy se případ vyšší moci stal zřejmý, Zhotovitel informoval Objednatele písemně o nastalé situaci a očekávané době trvání příslušného případu vyšší moci. Pokud to bude možné při vynaložení přiměřené odborné péče, shora uvedené oznámení musí obsahovat návrh opatření, která by měla být přijata za účelem zmírnění nebo předcházení dopadů zásahu vyšší moci. Náklady spojené s přijetím těchto opatření a odstranění následků působení vyšší moci nese Zhotovitel.

Odpovědnost za vady, záruka

Dokumentace má vady, jestliže její provedení neodpovídá výsledku určenému v této Smlouvě, zejména je zhotoveno v rozporu s platnými právními předpisy, nebo nevykazuje vlastnosti pro něj obvyklé.

Užití § 2605 odst. 2, § 2609 odst. 1 a 2 a dále § 2618 OZ se dohodou Stran vylučuje. Zjevné i skryté vady lze uplatňovat po celou dobu záruční lhůty.

Záruční doba na obdrženou dokumentaci byla sjednána dohodou Stran v délce trvání šedesáti (60) měsíců od schválení poslední části dokumentace, a to pro dokumentaci k celku.

Pojištění

Zhotovitel uzavře a bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy:

pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám (tzv. profesní odpovědnost autorizovaných osob ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb., v platném znění) s limitem pojistného plnění nejméně 10.000.000,-Kč na jednu pojistnou událost za účelem pokrytí celkových případných škod způsobených v souvislosti se Smlouvou.

Kopie pojistné smlouvy, případně pojistných certifikátů (pojistka) vystavených příslušnou pojišťovnou nebo pojišťovacím makléřem spravujícím uzavřenou smlouvu, působícím dle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) nebo dokladů zaplacení pojistného, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli kdykoli na výzvu Objednatele, a to ve lhůtě pět (5) pracovních dnů. Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající pro něj z pojistné smlouvy, zejména platit pojistné a plnit oznamovací povinnosti. Nepředložení požadovaného dokladu splňujícího veškeré stanovené náležitosti v uvedeném termínu, případně řádné neudržování v platnosti (neobnovování) pojistné smlouvy po celou požadovanou dobu, představuje podstatné porušení Smlouvy a je důvodem k odstoupení Objednatele od Smlouvy.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojistná smlouva dle této Smlouvy byla platná a účinná po celou dobu plnění předmětu této Smlouvy, resp. zajistí, aby pojistná smlouva byla řádně a včas prodlužována nebo obnovována. Nedodržení této povinnosti je důvodem pro jednostranné odstoupení Objednatele od Smlouvy.

# UKONČENÍ SMLOUVY

Důvody ukončení

Tato Smlouva může být ukončena pouze (a) splněním povinností Stran vyplývajících z této Smlouvy, (b) dohodou Stran, a (c) odstoupením od této Smlouvy kteroukoli ze Stran z důvodů uvedených v článku 8.4, 9.2 a 9.3 této Smlouvy.

Právo Objednatele odstoupit od Smlouvy

Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:

Zhotovitel porušil nebo nesplnil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené Objednatelem v písemné výzvě k nápravě, doručené Zhotoviteli, kde bylo specifikováno příslušné porušení. Lhůta k nápravě nesmí být kratší než sedm (10) pracovních dnů;

Zhotovitel z jakéhokoli důvodu není schopen splnit své závazky vyplývající z této Smlouvy;

Záměr realizace a budoucí provádění Stavby bylo zastaveno a/nebo dlouhodobě pozastaveno před splněním předmětu této Smlouvy a další pokračování Stavby nelze ani rozumně předpokládat (např. v důsledku zamítnutí, ukončení nebo omezení rozsahu financování Stavby); a/nebo

nastane kterákoliv z následujících situací: (i) Zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo (ii) insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku Zhotovitele ve smyslu § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení („insolvenční zákon“); nebo (iii) Zhotovitel podá insolvenční návrh na svou osobu ve smyslu § 98 insolvenčního zákona; nebo (iv) bylo-li zahájeno insolvenční řízení vůči Zhotoviteli a insolvenční soud nerozhodne o takovém insolvenčním návrhu do tří měsíců ode dne zahájení insolvenčního řízení; nebo (v) Zhotovitel přijal rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení (vyjma případů sloučení nebo splynutí); nebo (vi) insolvenční soud prohlásí konkurs na majetek Zhotovitele;

a z dalších důvodů uvedených v této Smlouvě nebo stanovených právními předpisy.

Právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, výlučně pokud:

Objednatel nezaplatil Zhotoviteli Cenu nebo jakoukoli její část v souladu s článkem 6 této Smlouvy a nenapravil takové porušení své povinnosti v dodatečné přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než třicet (30) pracovních dnů, jak bude uvedena v písemné výzvě k nápravě, doručené Zhotovitelem Objednateli;

Objednatel porušil nebo nesplnil jinou povinnost vyplývající z této Smlouvy, než která je uvedena výše, nebo nenapravil takové porušení v dodatečné přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než třicet (30) dnů, jež bude uvedena v písemné výzvě k nápravě, která musí obsahovat uvedení příslušného porušení a bude doručena Zhotovitelem Objednateli; a/nebo

nastane, kterákoliv z následujících situací: (i) insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku Objednatele dle insolvenčního zákona; nebo (ii) Objednatel podá insolvenční návrh na svou osobu dle insolvenčního zákona; nebo (iii) bylo-li zahájeno insolvenční řízení vůči Objednateli a insolvenční soud nerozhodne o takovém insolvenčním návrhu do tří měsíců ode dne zahájení insolvenčního řízení; nebo (iv) insolvenční soud prohlásí konkurs na majetek Objednatele.

Způsob odstoupení

Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením odstupující Strany řádně doručeným druhé Straně s uvedením důvodu, ze kterého se od Smlouvy odstupuje. Odstoupení nabude účinnosti dnem, kdy je oznámení o odstoupení příslušné Straně doručeno.

Cena při ukončení Smlouvy

Objednatel je oprávněn zadat třetí osobě další práce na činnostech dle této smlouvy a přípravě související dokumentace, a to bez jakéhokoliv omezení možnosti využití dosavadních výstupů od Zhotovitele.

Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Objednatele, poměrná část Ceny před datem účinnosti odstoupení od Smlouvy se stane konečnou cenou za předmět Smlouvy, a kromě takové části Ceny nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné nároky na další platby. Je na výlučném posouzení, které části činnosti a/nebo předané dokumentace bude Objednatel považovat za využitelné; to se týká i částí dokumentace, které již byly případně před odstoupením od Smlouvy předány či schváleny Objednatelem a staly se jeho vlastnictvím. Pokud využitelné nebudou, je Objednatel v případě odstoupení od Smlouvy oprávněn je vrátit Zhotoviteli a požadovat i vrácení zaplacené příslušné části Ceny.

Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Zhotovitele z důvodu výlučně na straně Objednatele, poměrná část Ceny odpovídající již provedeným výstupům i před datem účinnosti odstoupení od Smlouvy, včetně poměrné části Ceny za ty práce, které byly započaty, ale nebyly Zhotovitelem dokončeny, se stane konečnou cenou za předmět Smlouvy, a kromě takové části Ceny nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné nároky na další platby.

Součinnost Zhotovitele

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je oprávněn pověřit úpravou dílčí části dokumentace třetí osobu disponující patřičnou odborností. Zhotovitel nenese odpovědnost za doplněné požadavky, úpravy a další informace, které byly dopracovány do předložené dokumentace Objednatelem, resp. jím určenou třetí osobou.

Zhotovitel v této souvislosti upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na jakékoliv jemu známé nesrovnalosti či rizika spojené s dodatečnou úpravou dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli nebo třetí osobě pověřené Objednatelem součinnost nezbytnou pro dopracováním dokumentace, a to po celou dobu trvání závazku z této Smlouvy.

V případě ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu, předá Zhotovitel do deseti (10) dnů Objednateli veškeré dosavadní výsledky své práce dle Smlouvy včetně dokumentů, informací atd., které by měl jinak Objednateli předat po řádném splnění celého předmětu Smlouvy. Dále se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele spolupracovat i s dalším subjektem určeným Objednatelem v míře nezbytné pro realizaci záměru Objektu tak, aby bylo další osobě, určené Objednatelem, umožněno (i) vytvořit komplexní ideový záměr využití Objektu nebo (ii) převzít závazky Zhotovitele.

Pokud dojde k ukončení Smlouvy z důvodů na straně Objednatele, Objednatel nahradí Zhotoviteli náklady, které mu v souvislosti se shora uvedenými závazky vzniknou, maximálně však do výše obvyklých sazeb za poskytnutí obdobných služeb platných v daném místě a čase.

Porušení závazku Zhotovitele

Aniž by byla dotčena jakákoli práva Objednatele uvedená výše, Strany se dohodly, že pokud by Zhotovitel nesplnil některou ze svých povinností podle Smlouvy do patnácti (15) dnů od doručení písemné výzvy Objednatele, je Objednatel oprávněn splnit takové povinnosti prostřednictvím jiného odborníka na náklady Zhotovitele. Objednatel má v takovém případě právo snížit o tyto náklady příslušnou část Ceny (přiměřená sleva z kupní ceny). Zajištění splnění povinností Zhotovitele prostřednictvím jiné osoby podle tohoto článku 9.7 nemá žádný vliv na posouzení prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinností.

Přetrvávající práva a povinnosti

Odstoupením od této Smlouvy nebo jiným jejím ukončením před úplným splněním všech závazků Stran nejsou dotčena práva Objednatele vzniklá za trvání této Smlouvy, včetně licencí dle článku 3 Smlouvy, nároku na náhradu újmy vzniklé porušením Smlouvy, práv Objednatele ze záruk Zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti Zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení Smlouvy.

# OPATŘENÍ K PROGRAMU SOULADU A PROTIKORUPČNÍMU PROGRAMU

  - Tento článek představuje zásady a principy Programu souladu a Protikorupčního programu Objednatele.

  - Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní řád a etické normy zemí, ve kterých podnikatelsky působí. Zhotovitel se současně zavazuje dodržovat i další normy (např. technické normy), je-li jejich dodržování výslovně požadováno zákonem, v rámci uzavřených smluv anebo na základě v místě existujících obchodních anebo odvětvových zvyklostí. Zhotovitel se rovněž zavazuje sledovat změny právních předpisů, dalších norem a etických pravidel a v praxi na ně přiměřeným způsobem reagovat.

  - Zhotovitel se zavazuje vždy jednat profesionálně a s nejvyšší odbornou péčí, uvnitř i navenek budovat vztahy založené na důvěře. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat pouze s osobami, které jsou kvalifikované a důvěryhodné. Zhotovitel se zavazuje využívat pro plnění povinností a závazků výhradně osoby k tomu odborně způsobilé, mající adekvátní profesní osvědčení a splňující zákonné i smluvní požadavky.

  - Zhotovitel se zavazuje dbát o bezpečnost informací a ochranu dat, které v rámci spolupráce s Objednatelem získá.

  - Zhotovitel se zavazuje usilovat o minimalizaci negativních dopadů své podnikatelské činnosti na životní prostředí.

  - Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s Etickým kodexem objednatele dostupným na http://www.pvs.cz/profil/compliance-program/ . Zhotovitel se zavazuje, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustil on a ani nikdo z jeho zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  - Zhotovitel se dále zavazuje, že:

    - neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,

    - neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,

    - úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,

    - nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,

    - neprodleně Objednateli oznámí, pokud se dostane vůči Objednateli do střetu zájmů.

  - Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě a na kterou není nárok.

  - Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit Objednateli jakékoli podezření na korupční či jiné protiprávní jednání prostřednictvím následujících komunikačních kanálů:

    - elektronická adresa: compliance@pvs.cz ,

    - sídlo objednatele (zhotovitel je povinen v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na obálku vždy zřetelně a srozumitelně uvést: „Neotvírat – k rukám manažera IMS/CMS“).

  - Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost, zejména potřebné dokumenty a informace při prošetřování podezření na korupční jednání či jiné protiprávní jednání v rámci Objednatele.

  - Objednatel se zavazuje, že Zhotovitel, jeho zaměstnanci ani žádné třetí osoby nebudou vystaveny postihu ani znevýhodnění za to, že v dobré víře nahlásí podezření na korupční či jiné protiprávní jednání v rámci společnosti objednatele.

  - Pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost uvedenou v čl. 10.2 až 10.10 této Smlouvy, může Objednatel dočasně zastavit (přerušit) plnění dle této Smlouvy bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči Zhotoviteli.

  - Pro vyloučení pochybností se uvádí, že si Objednatel vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení tohoto článku orgánům činným v trestním řízení, regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám.

  - Objednatel si dále vyhrazuje právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrad škod, které mu byly způsobeny v důsledku porušení tohoto článku.

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Platnost, účinnost a uveřejnění Smlouvy

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv; dále jen "ZRS").

V souvislosti s aplikací ZRS se Strany dohodly na následujícím:

Smlouva neobsahuje obchodní tajemství žádné ze Stran ani jiné informace vyloučené z povinnosti uveřejnění (s výjimkou uvedenou dále), je včetně jejích příloh způsobilá k uveřejnění v registru smluv ve smyslu ZRS a Strany s uveřejněním Smlouvy, včetně jejích příloh, souhlasí. Výjimkou jsou osobní údaje Zástupců Stran a členů Realizačního týmu Zhotovitele v podobě jmen a kontaktních údajů osob, které budou znečitelněny;

Objednatel zašle v souladu s § 5 ZRS správci registru smluv elektronický obraz textového obsahu této Smlouvy a jejích příloh v otevřeném a strojově čitelném formátu a metadata vyžadovaná ZRS, a to do příslušné datové schránky Ministerstva vnitra určené pro uveřejňování záznamů v registru smluv. Elektronický obraz textového obsahu této Smlouvy vyhotoví Objednatel za pomoci automatického strojového převodu textu;

Objednatel splní povinnost uvedenou v bodu (b) neprodleně, nejpozději ve lhůtě stanovené ZRS.

Objednatel může dle svého uvážení uveřejnit Smlouvu v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ i na profilu zadavatele.

Ochrana osobních údajů

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve.

Postoupení

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky Smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

Rozhodné právo

Tato Smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. Záležitosti, které nejsou v této Smlouvě dohodnuty nebo z této Smlouvy nevyplývají, se budou řídit příslušnými ustanoveními právních předpisů, zejména Občanského zákoníku a ZZVZ.

Změny a dodatky

Jakákoli změna Smlouvy musí být učiněna formou dodatku k této Smlouvě a takový dodatek musí být učiněn písemně a řádně podepsán Stranami a v souladu s předpisy pro veřejné zadávání.

Změna okolností

Obě Strany tímto prohlašují, že ve smyslu § 1764 OZ a § 2620 OZ na sebe berou nebezpečí změny okolností a žádná ze Stran tedy není oprávněná domáhat se po druhé Straně a/nebo soudně obnovení jednání o této Smlouvě z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý nepoměr v právech a povinnostech Stran, ani zvýšení ceny díla či zrušení smlouvy.

Vyloučení aplikace některých ustanovení občanského zákoníku

Strany vylučují pro tuto Smlouvu nebo uzavření jejího dodatku použití ustanovení § 1740 odst. 3 OZ (Přijetí nabídky s odchylkou). Strany vylučují pro tuto Smlouvu použití ustanovení § 2609 OZ o svépomocném prodeji a ustanovení § 2595 OZ o odstoupení Zhotovitele pro nevhodný příkaz nebo nevhodnou věc. Strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto Smlouvou se rovněž vylučuje aplikace § 2611 občanského zákoníku (možnost požadovat poskytnutí přiměřené části odměny).

Obchodní zvyklosti

Strany tímto prohlašují, že v právním vztahu založeném touto Smlouvou se ve smyslu § 558 odst. 2 OZ nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a tedy obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.

Oddělitelnost

Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře přípustné právními předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se Strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.

Řešení sporů

Jakýkoli spor mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou bude s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České republiky.

Vyhotovení

Tato Smlouva je uzavřena elektronicky za použití kvalifikovaných elektronických podpisů.

Smlouva byla současně vyhotovena ve dvou (2) listinných stejnopisech, přičemž každá Strana obdrží jedno (1) podepsané vyhotovení této Smlouvy.

Přílohy

Přílohy této Smlouvy tvoří neoddělitelnou součást této Smlouvy. Jakýkoli odkaz na přílohu obsažený v této Smlouvě se bude považovat za odkaz na přílohu této Smlouvy, ledaže bude výslovně staveno jinak. Ke Smlouvě jsou přiloženy následující přílohy:

Příloha č. 1 – 	Specifikace požadavků Objednatele na průzkumy, činnosti a dokumentaci

Příloha č. 3 – 	Harmonogram plnění

Příloha č. 4 – 	Realizační tým Zhotovitele

Příloha č. 5 – 	Seznam poddodavatelů

Smluvní strany tímto potvrzují, že si podmínky obsažené v této Smlouvě přečetly a rozumějí jim, zavazují se ze své pravé a vážné vůle akceptovat závazky vznikající pro ně z této Smlouvy, na důkaz čehož připojují k této Smlouvě své podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných stejnopisů této Smlouvy.

Za Objednatele,	Za Zhotovitele,

v Praze dne:	v Praze dne: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Ing. Pavel Válek, MBA	[DOPLNÍ DODAVATEL]

předseda představenstva	[DOPLNÍ DODAVATEL]

Ing. Petr Bureš	[DOPLNÍ DODAVATEL]

člen představenstva	[DOPLNÍ DODAVATEL]

ředitel obchodní divize

Příloha č. 1

Specifikace požadavků Objednatele na průzkumy, činnosti a dokumentaci

1. Požadavky na průzkumy:

(a) Stavebně-technický průzkum objektů:

- Hlavní provozní budova (1906)

- Nová česlovna (1929)

- Vstupní objekt šachty kalových čerpadel (1926)

- Vstupní objekt usazovacích nádrží (1905, úpravy 2009)

- Kalové studny III. a IV. (1926, 1930) a vstupy do nich

- Vrátnice (1960)

- Pračka písku (1906)

- Podzemní usazovací nádrže (1904)

- Replika historického mostu (2022)

- Plot v Papírenské ulici (1906, úpravy 60. léta a 2009)

- Zpevněné plochy, terén, stopy polní dráhy (1906, úpravy 1934/60. léta)

- Dvojice komínů vč. podzemních chodeb/kouřovodů

- Nový násep polní drážky

- Protipovodňová ochrana

- Vnitřní či areálové rozvody vody, elektrické energie a tepla

- Ochrana areálu proti úderu blesku

- Další stavební objekty bezprostředně související se Stavbou a/nebo Objektem případně specifikované v průběhu plnění Smlouvy

V rámci stavebně-technického průzkumu bude zpracován pasport areálu Staré čistírny odpadních vod včetně celkového geodetického zaměření. Bude provedeno posouzení a vyhodnocení stavu konstrukčních prvků (založení stavby, nosné konstrukce, krovy a střešní konstrukce). Bude provedeno posouzení stavu rozvodů elektrické energie, vody, kanalizace, tepla případně plynu. Bude provedeno posouzení stavu hromosvodů a ochrany areálu před úderem blesku.

(b) Stavebně-historický průzkum:

- Podrobný archivní výzkum zaměřený na historii vzniku, výstavby a provozu jednotlivých objektů a technologických zařízení

- Dokumentace historických plánů a původních technických výkresů, identifikace změn během historického vývoje

- Chronologická analýza stavebních etap a úprav s cílem identifikovat původní části a novější zásahy

- Komplexní popis architektonického, konstrukčního a technologického vývoje objektů

- Identifikace autentických prvků a jejich historického významu

- Návrh na zachování, obnovu či restaurování významných historických prvků

(c) Pasport strojů, technologického zařízení a vybavení:

- Kompletní evidence a stav strojů (parní stroje, čerpadla, elektromotory)

- Evidence technologických zařízení (nádrže, česla, pračky písku, kalové studny)

- Evidence vybavení objektů (interiéry, mobiliář, historické prvky)

- Pasportizace současné elektroinstalace a hromosvodů

(d) 3D skenování pasportizace:

- 3D skenování pozemku, interiérů, exteriérů a podzemních prostor přístupných pro veřejnost v rámci běžné prohlídkové trasy zasazené do jednotné polohopisné a výškopisné sítě.

- Tvorba přesných bodových mračen a detailních 3D modelů

(e) Další činnosti:

- Kompletace a systematizace dostupné dokumentace k objektu

2. Požadavky na postupy dle metodiky NPÚ

- Beránek, Macek, 2015 nebo jiné relevantní a aktuální

- Detailní dokumentace stavu objektů, konstrukčních detailů, materiálů

- Identifikace historických vrstev a etap výstavby

- Dokumentace minulých stavebních úprav a oprav

- Podrobná evidence vad a poruch

- Stanovení priorit oprav a doporučení k rekonstrukci

3. Požadavky dle norem ČSN a EN

- Nedestruktivní a destruktivní zkoušky dle ČSN EN 1990

- Hodnocení historických konstrukcí dle ČSN 730038 a ČSN EN 16085

- Zaměřování a diagnostika dle ČSN 730039

- Dokumentace dle ČSN EN 17210 a diagnostika dle ČSN EN 17121

- Případně jiné aktuální a nezbytné

4. Výstupní formáty a dokumentace

(a) Stavebně-technický průzkum:

- Technická zpráva (PDF)

- Fotodokumentace (JPG, PDF)

- Výkresová dokumentace současného stavu (DWG, PDF)

- Posouzení základů, nosných a nenosných konstrukcí, střech

- Posouzení rozvodů stavu rozvodů elektrické energie, vody, kanalizace, tepla případně plynu. Bude provedeno posouzení stavu hromosvodů a ochrany areálu před úderem blesku.

- Geodetické zaměření skutečného stavu celého areálu v rozsahu části pozemku 1720/1 a pozemků 1719, 1720/9, 1720/14, 1720/15, 1718/8, 1718/9, 2151/1 případně pozemků specifikovaných zadavatelem

(b) Stavebně-historický průzkum:

- Textová a obrazová dokumentace včetně archivních podkladů (PDF)

- Historická rešerše a chronologická analýza stavebního vývoje (PDF)

- Výkresy dokumentující historické změny objektů (DWG, PDF)

(c) Pasport strojů a zařízení:

- Podrobná evidence s doporučeními (XLS, PDF)

- Fotodokumentace (JPG, PDF)

(d) 3D pasportizace:

- Bodová mračna (E57, LAS) se zachovanými skenovacími pozicemi, registrovanými do 1 modelu a obsahující 360° snímky

- 3D modely (IFC, DWG, OBJ, STL)

- Ortofotoplány, vizualizace (JPG, TIFF, PDF)

(e) Další činnosti:

- Archiv v listinné a elektronické podobě

Další činnosti související s účelem tohoto plnění v rozsahu až 150 hod.

Příloha č. 2

Dokumentace a podklady Objednatele

Objednatel průběžně poskytuje další dostupné podklady, a to zejména archivní záznamy, historické plány nebo technické výkresy.

Tyto podklady poskytuje Objednatel průběžně po předchozí domluvě se Zhotovitelem, a to primárně prostřednictvím zabezpečeného datového uložiště (dataroomu) nebo ve fyzické podobě.

Tato příloha bude průběžně aktualizována, a to v návaznosti na konkrétní podklady předané Zhotoviteli a činnosti dle čl. 2.6 Smlouvy.

Příloha č. 3

Harmonogram plnění

| Položka | Zhotovitel | Objednatel |
| --- | --- | --- |
| T: okamžik účinnosti Smlouvy |  |  |
| Dodání Stavebně-technického průzkumu objektů a činnosti katalogizace a kompletace archivních podkladů dle čl. 2.6 Smlouvy | T + 16 měsíců k dodání kompletního výstupu / postupné předávání dílčích výstupů Zhotovitele po dokončení každého objektu V případě identifikace havarijního stavu, který ohrožuje zdraví či majetek, bude tato skutečnost neprodleně oznámena Objednateli spolu s návrhem havarijního zajištění. | Kontrola výstupu / připomínky ze strany objednatele + 1 měsíc od dodání výstupu Zhotovitele |
| Dodání Stavebně-historického průzkumu objektů | T + 16 měsíců k dodání kompletního výstupu / postupné předávání dílčích výstupů Zhotovitele po dokončení každého objektu V případě identifikace havarijního stavu, který ohrožuje zdraví či majetek, bude tato skutečnost neprodleně oznámena Objednateli spolu s návrhem havarijního zajištění | Kontrola výstupu / připomínky ze strany objednatele + 1 měsíc od dodání výstupu Zhotovitele |
| Dodání Pasportu strojů, technologického zařízení a vybavení | T + 16 měsíců k dodání kompletního výstupu / postupné předávání dílčích výstupů Zhotovitele po dokončení každého objektu V případě identifikace havarijního stavu, který ohrožuje zdraví či majetek, bude tato skutečnost neprodleně oznámena Objednateli spolu s návrhem havarijního zajištění | Kontrola výstupu / připomínky ze strany objednatele + 1 měsíc od dodání výstupu Zhotovitele |
| Provedení 3D skenování v rámci pasportizace | T + 16 měsíců k dodání kompletního výstupu / postupné předávání dílčích výstupů Zhotovitele po dokončení každého objektu | Kontrola výstupu / připomínky ze strany objednatele + 1 měsíc od dodání výstupu Zhotovitele |
| Další činnosti a průzkumy dle čl. 2.6 závazného návrhu smlouvy | T + 16 měsíců k dodání kompletního výstupu | Kontrola výstupu / připomínky ze strany objednatele + 1 měsíc od dodání výstupu Zhotovitele |
| Finalizace kompletních výstupů po zapracování konečných připomínek PVS | T + 18 měsíců / + 1 měsíc od dodání připomínek objednatele |  |

Příloha č. 4

Realizační tým Zhotovitele

| Člen Realizačního týmu | Kontaktní údaje | Počet bodů získaných v rámci hodnocení nabídek |
| --- | --- | --- |
| Vedoucí projektu | Jméno a příjemní: [Doplní dodavatel] Telefonní číslo: [Doplní dodavatel] E-mailová adresa: [Doplní dodavatel] | [Bude doplněno dle nabídky dodavatele] |
| Zástupce vedoucího projektu | Jméno a příjemní: [Doplní dodavatel] Telefonní číslo: [Doplní dodavatel] E-mailová adresa: [Doplní dodavatel] | [Bude doplněno dle nabídky dodavatele] |
| Osoba odpovědná za pasport | Jméno a příjemní: [Doplní dodavatel] Telefonní číslo: [Doplní dodavatel] E-mailová adresa: [Doplní dodavatel] | Zkušenosti tohoto člena realizačního týmu nebyly předmětem hodnocení |

Příloha č. 5

Seznam poddodavatelů

Bude doplněno dle nabídky dodavatele – příloha 6 zadávací dokumentace.