Příloha č. 4 Smlouvy

prohlášení Zhotovitele, obsahující oceněný SOUPIS PRACÍ

- [doplní dodavatel],

- IČ: [doplní dodavatel],

- DIČ: CZ[doplní dodavatel]

- se sídlem [doplní dodavatel]

- zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [doplní dodavatel] soudem v [doplní dodavatel], oddíl [doplní dodavatel], vložka [doplní dodavatel]

- zastoupená [doplní dodavatel]

- (dále jen „Zhotovitel“),

za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků Zadavatele tímto čestně prohlašuje a zavazuje se k následujícímu:

- Zhotovitel se zavazuje, že ve vztahu k Dílu poskytuje Objednateli následující záruku za jakost Díla:

  - Záruka za jakost veškerých montážních a stavebních prací v délce [doplní dodavatel] měsíců,

  - Záruka za jakost veškerých Technologických zařízení v délce [doplní dodavatel] měsíců.

- Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně a včas hradit své závazky vůči svým Poddodavatelům.

- Zhotovitel se zavazuje, že vyúčtuje Objednateli Cenu Díla následujícím způsobem:

    - Po dokončení Stavební připravenosti pro osazení technologie (SO 01) je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli část ceny ve výši [doplní dodavatel],- Kč bez DPH,

    - Po dopravení kompletního Technologického zařízení následujících položek z PS 01 - Membránová separace, Kontejner propanizace a Kontejner měření kvality a množství - na Staveniště je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli část ceny ve výši [doplní dodavatel],- Kč bez DPH,

    - Po dokončení montáže technologie membránové separace a jejím uvedení do provozu, včetně provedení individuálních a komplexních zkoušek celého Technologického zařízení je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli část ceny ve výši [doplní dodavatel],- Kč bez DPH,

    - Po dokončení těžebního plynovodu, včetně napojení na středotlaký plynovod je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli část ceny ve výši [doplní dodavatel],- Kč bez DPH,

    - Po podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli část ceny ve výši [doplní dodavatel],- Kč bez DPH,

- to vše však maximálně do výše uvedené v odst. 5.5. této Smlouvy.

- Zhotovitel jako nedílnou součást tohoto Prohlášení předkládá oceněný soupis prací. Zhotovitel současně čestně prohlašuje, že jeho nabídková Cena Díla je v souladu s předpisy o hospodářské soutěži, že k této Ceně Díla dospěl na základě posouzení všech relevantních nákladů, které jsou uvedeny v oceněném soupisu prací a dodávek, a že Cena Díla není tzv. dumpingovou cenou díla, tj. kryje veškeré náklady na realizaci Díla a zahrnuje i přiměřený zisk.

Příloha: Oceněný soupis prací

V [doplní dodavatel] dne [doplní dodavatel]

__________________________

[doplní dodavatel]

Nesmí být kratší než záruční doby uvedené ve VOP

V případě rozdílných záručních dob pro jednotlivé části Technologického zařízení Zhotovitel upraví a doplní tak, aby bylo zřejmé, na které části Technologického zařízení se vztahuje jaká záruční doba